SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

FORMULACIÓN Y CONSTITUCIÓN
DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Plantilla institucional para proyectos formativos del programa
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Centro de formación | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) |
| --- | --- |
| Regional | Antioquia |
| Nombre del proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Ficha | 3114227 |
| Equipo responsable | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Instructor(es) | Juan Carlos Quintero Romero – Seguimiento de proyecto |
| Versión del documento | 1.5 |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |

Documento 01 de la arquitectura documental del proyecto

# Control documental

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Código del documento | ADSO-INI-01 / DOC-01 |
| Nombre | Formulación y Constitución del Proyecto de Software |
| Estado | En revisión |
| Clasificación | Documento de formulación y gobierno inicial |
| Responsable de elaboración | Harryson [apellidos por completar] (líder del proyecto) |
| Responsable de revisión | Juan Carlos Quintero Romero (instructor de seguimiento) |
| Responsable de aprobación | Juan Carlos Quintero Romero, en su condición de representante funcional |
| Repositorio oficial | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/08/2026 | Creación inicial a partir de la plantilla institucional. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.0 | 26/08/2026 | Primera versión con el alcance de los módulos del núcleo. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.1 | 02/09/2026 | Incorporación del módulo de gestión de usuarios y la matriz de permisos. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.2 | 05/09/2026 | Registro de los hallazgos de seguridad SEG-01 a SEG-07 y su remediación. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.3 | 18/09/2026 | Incorporación de la auditoría de estados y la línea de tiempo del cliente. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.4 | 10/09/2026 | Incorporación de la recuperación de contraseña y la verificación de correo. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |
| 1.5 | 11/09/2026 | Verificación completa contra el código y declaración de la deuda técnica conocida. | Harryson [apellidos por completar] | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente |

## Aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma o evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | SENA – CTMA (proyecto formativo, sin cliente externo) | Aprobado / Requiere ajustes | Pendiente |  |
| Líder del proyecto | Harryson [apellidos por completar] | Aceptado | 11/09/2026 |  |
| Instructor responsable | Juan Carlos Quintero Romero | Validado | Pendiente |  |

Regla de control La aprobación de este documento autoriza el inicio formal del proyecto. Los cambios posteriores que afecten objetivos, alcance, entregables, restricciones, recursos o criterios de éxito deberán registrarse y evaluarse mediante el procedimiento de gestión de cambios.

Table of Contents

Control documental	2

Historial de versiones	2

Aprobaciones	2

1. Propósito y uso del documento	6

1.1 Objetivos del documento	6

1.2 Alcance documental	6

1.3 Reglas de diligenciamiento	6

2. Información general del proyecto	6

2.1 Identificación resumida	7

2.2 Clasificación del proyecto	7

3. Contexto y antecedentes	7

3.1 Contexto organizacional o sectorial	7

3.2 Evidencias iniciales	8

4. Planteamiento del problema	8

4.1 Enunciado del problema	8

4.2 Árbol del problema	8

4.3 Validación del problema	8

5. Justificación	9

5.1 Dimensiones de justificación	9

5.2 Alternativas consideradas	9

6. Objetivos	10

6.1 Objetivo general	10

6.2 Objetivos específicos	10

6.3 Validación SMART	10

7. Beneficios y valor esperado	10

7.1 Propuesta de valor	11

8. Indicadores de éxito	11

8.1 Indicadores mínimos sugeridos	11

9. Alcance preliminar	11

9.1 Capacidades o módulos incluidos	12

9.2 Fuera de alcance	12

9.3 Producto mínimo viable (MVP)	12

10. Entregables e hitos	12

10.1 Entregables principales	12

10.2 Hitos generales	13

11. Organización y gobierno inicial	13

11.1 Patrocinador, cliente y líder	13

11.2 Equipo inicial	13

11.3 Autoridad del líder del proyecto	13

12. Recursos y viabilidad preliminar	14

12.1 Recursos requeridos	14

12.2 Evaluación preliminar de viabilidad	14

12.3 Estimación inicial de esfuerzo	14

13. Restricciones, supuestos y dependencias	15

13.1 Restricciones	15

13.2 Supuestos	15

13.3 Dependencias	15

14. Riesgos iniciales	15

14.1 Escala de evaluación	15

14.2 Registro inicial de riesgos	16

14.3 Plan de tratamiento	16

15. Criterios de autorización del proyecto	16

15.1 Decisión	17

16. Declaración de constitución	17

16.1 Firmas o aceptación	17

17. Lista de verificación de calidad	17

17.1 Resultado de revisión	18

Anexo A. Matriz de coherencia inicial	19

Anexo B. Fuentes y referencias	19

Anexo C. Registro de pendientes	19

Anexo D. Guía breve para el instructor o evaluador	19

# 1. Propósito y uso del documento

Este documento formaliza la creación del proyecto, establece su razón de ser y reúne la información mínima necesaria para decidir si debe autorizarse, ajustarse o descartarse antes de avanzar hacia el análisis detallado, el diseño y la construcción del software.

Su contenido debe redactarse con información verificable del problema y del contexto real. No debe utilizarse como una descripción anticipada de la solución ni como una lista extensa de funcionalidades; esas definiciones se desarrollarán posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

## 1.1 Objetivos del documento

- Definir el problema u oportunidad que origina el proyecto.

- Establecer objetivos, beneficios, indicadores y criterios de éxito.

- Identificar al patrocinador, cliente, equipo y responsables iniciales.

- Registrar entregables, hitos, restricciones, supuestos, dependencias y riesgos iniciales.

- Autorizar formalmente el inicio del proyecto y reconocer la autoridad del líder designado.

## 1.2 Alcance documental

Este documento cubre la formulación y constitución inicial. No reemplaza los artefactos de gestión de interesados, alcance detallado, requisitos, backlog, diseño, arquitectura, pruebas, manuales ni cierre.

## 1.3 Reglas de diligenciamiento

- Use lenguaje claro, preciso y verificable.

- Evite afirmaciones genéricas como “mejorar el proceso” sin especificar qué cambia y cómo se medirá.

- No redacte el problema como una solución; por ejemplo, “no existe una aplicación móvil” no demuestra por sí mismo un problema.

- Diferencie hechos, supuestos y expectativas.

- Incluya fuentes o evidencias cuando existan datos, cifras, normas o resultados de observación.

- Registre como “por definir” únicamente la información que tenga responsable y fecha de resolución.

Criterio de calidad El documento es aceptable cuando una persona ajena al equipo puede comprender por qué existe el proyecto, a quién afecta, qué pretende lograr, qué se entregará, bajo qué limitaciones se ejecutará y quién tiene autoridad para aprobarlo.

# 2. Información general del proyecto

| Campo | Información requerida |
| --- | --- |
| Código interno del proyecto | SIGTM-2026-3114227 |
| Nombre oficial del proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas |
| Nombre corto o acrónimo | SIGTM («Moto Nexus») |
| Programa de formación | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO |
| Centro de formación | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) |
| Regional | Antioquia |
| Ficha | 3114227 |
| Modalidad | Grupal (3 integrantes) |
| Tipo de proyecto | Formativo |
| Fecha de inicio propuesta | 19 de agosto de 2026 |
| Fecha de finalización propuesta | 20 de septiembre de 2026 |
| Versión o etapa objetivo | MVP versión 1.0 |
| Repositorio principal | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM |
| Ubicación de la documentación | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM — carpeta /docs, y unidad compartida del instructor |

## 2.1 Identificación resumida

Nombre del proyecto:  SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas

Descripción en una frase:  Aplicación web que permite a un taller de motocicletas recibir la moto, registrar el diagnóstico y la cotización, controlar el avance de la reparación y el inventario de repuestos, y dejar que el cliente consulte por sí mismo en qué punto va su moto.

Redacte una frase que indique el tipo de solución, el proceso que apoya y los usuarios principales. Evite enumerar tecnologías.

## 2.2 Clasificación del proyecto

| Criterio | Selección | Observación |
| --- | --- | --- |
| Plataforma | Web | Aplicación web adaptable: API REST en Node.js con Express y cliente de navegador en React |
| Contexto de uso | Organizacional | Taller de motocicletas: cuatro roles internos y un portal para el cliente |
| Nivel de madurez esperado | Prototipo funcional verificable | Flujos críticos operativos en ambiente reproducible. Sin pruebas automatizadas: la verificación es manual y así queda declarada (deuda DT-07) |
| Existencia de cliente real | No | Proyecto formativo. El instructor de seguimiento actúa como representante funcional |
| Tratamiento de datos personales | Sí | Nombre, correo, teléfono y dirección del cliente del taller. Los datos de la demostración son ficticios y no corresponden a personas reales (SUP-05) |
| Integraciones externas | Sí, limitadas | Servicio de correo transaccional y verificación anti-automatización de Google. No se integra con pasarelas de pago ni con proveedores de repuestos (EXC-03, EXC-07) |

# 3. Contexto y antecedentes

Describa el entorno en el que se presenta la necesidad. Incluya el proceso actual, las personas involucradas, las herramientas utilizadas, los antecedentes relevantes y las condiciones institucionales, organizacionales o técnicas que ayudan a comprender la situación.

## 3.1 Contexto organizacional o sectorial

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Organización, área o comunidad | Talleres de motocicletas pequeños y medianos, atendidos por uno o dos mecánicos y una persona en recepción, sin sistema de información propio. |
| Proceso relacionado | Recepción de la motocicleta, diagnóstico, cotización, reparación, control de repuestos y cobro, desde que la moto entra al taller hasta que el cliente la retira. |
| Usuarios o población involucrada | Personal del taller (administración, recepción y mecánicos) y los clientes que dejan su motocicleta en reparación. |
| Herramientas o métodos actuales | Cuadernos de recepción, hojas sueltas, la memoria del mecánico que atiende y mensajes de WhatsApp para avisar al cliente. |
| Normas, políticas o condiciones relevantes | Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales: el sistema almacena nombre, correo, teléfono y dirección del cliente, y las contraseñas se guardan cifradas. |
| Antecedentes de soluciones previas | Existe software comercial de gestión para talleres, orientado a concesionarios y con costo por licencia mensual. No se encontró evidencia de adopción en los talleres observados. |
| Fuente de la información | Observación del proceso actual por parte del equipo (EVI-01) y revisión de alternativas comerciales (EVI-02). La magnitud sectorial está pendiente de una fuente verificable (PEN-01). |

## 3.2 Evidencias iniciales

| ID | Evidencia | Tipo | Fuente | Fecha | Hallazgo principal | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVI-01 | Observación del proceso de recepción y seguimiento de reparaciones en talleres del entorno cercano | Observación | Equipo del proyecto | Agosto de 2026 | El estado de una reparación solo lo conoce quien la está ejecutando; el cliente llama para preguntar y el trabajo se interrumpe para responder. | Anexo C, PEN-02 |
| EVI-02 | Revisión de alternativas comerciales de software de gestión para talleres | Documento | Equipo del proyecto | Agosto de 2026 | Las alternativas revisadas están orientadas a concesionarios, cobran licencia mensual y no ofrecen consulta del avance por parte del cliente sin cuenta. | Sección 5.2, ALT-02 |
| EVI-03 | Cifra sectorial sobre el parque de motocicletas y el tamaño de los talleres en Colombia | Fuente secundaria | Pendiente de identificar | Pendiente | Pendiente de registrar: a la fecha de este documento el equipo no cuenta con una fuente verificable. La magnitud del problema se sostiene con EVI-01 y EVI-02. | Anexo C, PEN-01 |

Ejemplos de evidencia válida Registros de tiempos, formularios actuales, reportes de errores, entrevistas, estadísticas, capturas del proceso, quejas, reprocesos, documentos internos, datos de atención o resultados de observación. La evidencia debe apoyar el problema, no decorar el documento.

# 4. Planteamiento del problema

El problema debe describir una situación negativa, necesidad insatisfecha u oportunidad verificable. Debe mostrar quién se ve afectado, en qué contexto, cuáles son las causas, qué consecuencias genera y cuál es su magnitud conocida o estimada.

## 4.1 Enunciado del problema

| Elemento | Redacción |
| --- | --- |
| Situación actual | El taller lleva la recepción, el diagnóstico, el inventario y el cobro en cuadernos, hojas sueltas y mensajes de WhatsApp. No existe un lugar único donde consultar en qué estado está cada motocicleta ni quién hizo qué sobre ella. |
| Población o usuarios afectados | El personal del taller, que responde consultas interrumpiendo el trabajo, y el cliente, que no tiene forma de saber cómo va su motocicleta sin llamar. |
| Proceso o contexto afectado | El ciclo completo de la reparación: recepción, diagnóstico, cotización, ejecución, control de repuestos y entrega. |
| Causas principales | CAU-01: el registro de la reparación es manual y está disperso entre varios soportes. CAU-02: el estado de la orden solo existe en la cabeza de quien la ejecuta. CAU-03: no queda constancia de quién hizo cada cambio ni cuándo. CAU-04: la existencia de repuestos no tiene un mínimo definido ni alerta. |
| Consecuencias principales | EFE-01: el cliente llama para preguntar y el taller interrumpe la reparación para responder. EFE-02: no se puede reconstruir qué pasó con una orden ni sustentar un reclamo. EFE-03: las piezas se agotan sin que nadie lo note hasta que hacen falta. |
| Magnitud o evidencia | Observación directa del proceso en talleres del entorno cercano (EVI-01) y revisión de las alternativas disponibles en el mercado (EVI-02). La cifra sectorial que permitiría dimensionar el problema está pendiente de una fuente verificable (PEN-01). |
| Pregunta orientadora del proyecto | ¿Cómo puede un taller pequeño mantener el estado real de cada reparación visible para quien trabaja y para el cliente, sin depender de la memoria de una persona ni de una llamada? |

## 4.2 Árbol del problema

| Nivel | ID | Descripción | Evidencia relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| Efecto | EFE-01 | El cliente llama al taller para preguntar por su motocicleta y el trabajo se interrumpe para responder. | EVI-01 |
| Efecto | EFE-02 | No se puede reconstruir qué se hizo sobre una reparación, quién lo hizo ni cuándo, de modo que un reclamo no tiene respaldo. | EVI-01 |
| Efecto | EFE-03 | Las piezas se agotan sin aviso y la reparación se detiene a la espera del repuesto. | EVI-01 |
| Problema central | PRO-01 | Un taller de motocicletas pequeño o mediano no dispone del estado real de cada reparación en un lugar único y consultable, ni por su propio personal ni por el cliente. | EVI-01, EVI-02 |
| Causa directa | CAU-01 | El registro de la reparación es manual y está disperso entre cuadernos, hojas sueltas y mensajes. | EVI-01 |
| Causa directa | CAU-02 | El estado de la orden solo lo conoce quien la ejecuta; no existe un valor compartido que el resto pueda consultar. | EVI-01 |
| Causa directa | CAU-03 | Ningún soporte registra la autoría y la fecha de cada cambio sobre la reparación. | EVI-01 |
| Causa raíz | CAU-04 | No existe un sistema de información del taller: sin él, ni el estado, ni la autoría, ni la existencia de repuestos pueden sostenerse en el tiempo. | EVI-01, EVI-02 |

## 4.3 Validación del problema

| Pregunta de control | Sí | No | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿Describe una situación verificable y no únicamente la ausencia de una solución? | Sí |  | Describe la dispersión del registro y la imposibilidad de consultar el estado, no la falta de una aplicación. |
| ¿Identifica claramente a la población afectada? | Sí |  | Personal de talleres pequeños y medianos, y los clientes que dejan su motocicleta en reparación. |
| ¿Distingue causas y consecuencias? | Sí |  | Causas CAU-01 a CAU-04 y efectos EFE-01 a EFE-03 separados en el árbol de la sección 4.2. |
| ¿Cuenta con al menos una evidencia o fuente? | Sí |  | EVI-01 (observación del proceso) y EVI-02 (revisión de alternativas). EVI-03 continúa pendiente. |
| ¿Puede abordarse parcialmente mediante un producto de software? | Sí |  | El software resuelve el estado compartido, la trazabilidad y la consulta del cliente. La disciplina de registrar sigue siendo del taller. |
| ¿La formulación evita prometer resultados fuera del control del proyecto? | Sí |  | El proyecto no promete reducir el tiempo de reparación ni aumentar los ingresos del taller: promete que el estado sea consultable y trazable. |

Ejemplo incorrecto “La empresa no tiene una aplicación web”. Esto describe la ausencia de una solución, pero no demuestra el problema real, sus causas, sus efectos ni el valor de resolverlo.

Ejemplo mejorado “El registro manual de préstamos genera duplicidad de datos, dificulta conocer la disponibilidad real y produce demoras promedio de 15 minutos por solicitud. El proceso afecta a almacenistas e instructores y carece de trazabilidad sobre entregas y devoluciones”.

# 5. Justificación

Explique por qué el proyecto merece realizarse. La justificación debe conectar el problema con el valor esperado y considerar viabilidad técnica, operativa, económica, académica, social, legal y ambiental cuando corresponda.

## 5.1 Dimensiones de justificación

| Dimensión | Pregunta orientadora | Argumento y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Necesidad | ¿Por qué es importante intervenir el problema ahora? | Porque el período de formación exige una evidencia integradora y porque el problema observado tiene una solución acotada: el estado de una reparación es un dato pequeño que hoy no existe en ningún sitio consultable. |
| Valor para usuarios | ¿Qué cambio útil recibirán los usuarios? | El taller deja de responder llamadas para informar el estado y puede saber quién movió cada orden. El cliente consulta el avance con el código de su orden, sin cuenta y sin llamar. |
| Valor organizacional | ¿Qué mejora en control, tiempo, calidad o información? | Sustituye cuadernos y mensajes por un registro único con máquina de estados controlada, historial de auditoría y alerta de existencias bajo mínimo. |
| Viabilidad técnica | ¿Existen tecnologías, conocimientos y recursos disponibles? | Sí. Node.js con Express y Prisma en el servidor, React con Vite en el cliente y PostgreSQL gestionado en la nube. Son tecnologías de licencia abierta y plan gratuito. |
| Viabilidad operativa | ¿La organización puede adoptar y utilizar la solución? | Sí. El personal opera desde un navegador sin instalar nada, y el cliente consulta el avance desde su teléfono con el código de la orden. |
| Viabilidad económica | ¿Los beneficios justifican el esfuerzo y costos estimados? | Sí. Costo directo de infraestructura igual a cero: base de datos, repositorio y servicio de correo en capa gratuita. El esfuerzo es el tiempo de formación de tres aprendices. |
| Pertinencia formativa | ¿Qué competencias ADSO permite demostrar? | Análisis de requisitos, modelado relacional, desarrollo de una API con control de acceso por rol, construcción de interfaz, revisión de seguridad y documentación del ciclo completo. |
| Aspectos legales y éticos | ¿Existen condiciones de privacidad, licencias o inclusión? | Se tratan datos personales del cliente del taller: aplica la Ley 1581 de 2012. Las contraseñas se almacenan cifradas, el acceso se controla por rol y la consulta pública no expone datos personales ni económicos. |

## 5.2 Alternativas consideradas

| Alternativa | Descripción | Ventajas | Desventajas | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALT-01: Mantener el proceso actual | Seguir con el cuaderno de recepción, las hojas sueltas y los mensajes de WhatsApp | Costo cero e inmediato; nadie tiene que aprender nada nuevo | Mantiene las cuatro causas intactas: ni estado compartido, ni trazabilidad, ni control de existencias | Descartada |
| ALT-02: Adoptar software comercial de taller | Contratar una de las soluciones de gestión de taller disponibles en el mercado | Producto maduro y disponible de inmediato | Licencia mensual fuera del alcance de un taller pequeño; orientado a concesionarios; no permite al cliente consultar el avance sin cuenta; no evidencia competencias del programa | Descartada |
| ALT-03: Desarrollar la solución de software | Construir una aplicación web propia con órdenes de trabajo, máquina de estados, auditoría, inventario y consulta pública por código | Resuelve CAU-01 a CAU-04; sin costo de licencia; el alcance se ajusta al taller pequeño; demuestra el ciclo completo de desarrollo | Requiere tiempo de construcción y sostener la solución después de la entrega | Seleccionada |
| ALT-04: Plantilla avanzada de hoja de cálculo | Construir un libro de cálculo compartido con fórmulas y validaciones para llevar las órdenes | Menor esfuerzo de construcción y herramienta ya conocida | No permite acceso por rol, ni consulta del cliente, ni auditoría fiable; un libro compartido se corrompe con el uso concurrente | Descartada |

Criterio de calidad La justificación no debe afirmar que el proyecto es viable solo porque el equipo conoce una tecnología. Debe demostrar que la solución propuesta es pertinente frente a otras alternativas y que el valor esperado supera razonablemente sus costos y riesgos.

# 6. Objetivos

Los objetivos expresan los resultados que el proyecto busca alcanzar. Deben derivarse del problema, ser coherentes con el alcance preliminar y poder verificarse mediante entregables, indicadores o evidencias.

## 6.1 Objetivo general

Objetivo general:  Desarrollar una aplicación web que permita a un taller de motocicletas registrar y controlar el ciclo completo de la reparación —recepción, diagnóstico, cotización, ejecución y entrega—, dejando constancia de cada cambio de estado y permitiendo que el cliente consulte el avance de su motocicleta sin depender de una llamada.

Estructura recomendada: verbo en infinitivo + producto o capacidad principal + propósito + población o contexto. Evite incluir varios objetivos generales unidos por “y”.

## 6.2 Objetivos específicos

| ID | Objetivo específico | Entregable relacionado | Indicador relacionado | Criterio de logro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Implementar el ciclo de vida de la orden de trabajo con una máquina de estados controlada y un historial de auditoría de cada cambio. | ENTG-06 Producto funcional (módulo de órdenes y auditoría) | IND-01 | Una orden recorre los ocho estados internos respetando las transiciones válidas y cada cambio queda registrado con autor, fecha y nota. |
| OBJ-02 | Permitir que el cliente conozca el avance de su motocicleta sin llamar al taller, desde su portal o mediante consulta pública por código. | ENTG-06 Producto funcional (portal del cliente y seguimiento público) | IND-02 | La consulta por código muestra los cinco pasos del avance con su fecha y no expone datos personales ni económicos. |
| OBJ-03 | Controlar el inventario de repuestos con existencia mínima y movimientos registrados, y emitir la factura de la orden. | ENTG-06 Producto funcional (inventario y facturación) | IND-03 | El sistema identifica los repuestos por debajo de su mínimo y la orden terminada genera una factura con número único. |
| OBJ-04 | Garantizar que cada rol acceda únicamente a lo que le corresponde y que ningún cliente pueda ver información de otro. | ENTG-07 Plan de calidad y evidencias de verificación | IND-04 | Los intentos de acceso a un recurso ajeno se rechazan en el servidor y los hallazgos de seguridad quedan cerrados o declarados. |

## 6.3 Validación SMART

| Objetivo | Específico | Medible | Alcanzable | Relevante | Temporal | Ajuste requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Sí: ciclo de la orden con estados y auditoría | Sí: IND-01 | Sí: el modelo de datos y la API ya existen | Sí: atiende CAU-02 y CAU-03 | Sí: verificable antes de la congelación del 18/09/2026 | Ninguno |
| OBJ-02 | Sí: portal del cliente y consulta pública por código | Sí: IND-02 | Sí: se apoya en la orden ya registrada | Sí: atiende EFE-01 | Sí: verificable antes de la congelación del 18/09/2026 | Ninguno |
| OBJ-03 | Sí: existencias, mínimos y factura de la orden | Sí: IND-03 | Sí: módulos construidos sobre el mismo esquema | Sí: atiende EFE-03 | Sí: verificable antes de la congelación del 18/09/2026 | El descuento automático de existencias queda fuera (deuda DT-04) |
| OBJ-04 | Sí: acceso por rol y propiedad del recurso | Sí: IND-04 | Sí: los controles están implementados y verificados | Sí: atiende la protección del dato del cliente | Sí: verificable antes de la congelación del 18/09/2026 | SEG-08 continúa abierto: la verificación anti-automatización no se ejerce |

Error frecuente Confundir actividades con objetivos. “Diseñar la base de datos” puede ser una actividad o entregable. El objetivo debe expresar el resultado que esa actividad permite alcanzar y su relación con el problema.

# 7. Beneficios y valor esperado

Registre los beneficios esperados y diferencie los resultados directamente controlables por el proyecto de los impactos que dependen de adopción, operación u otros factores externos.

| ID | Beneficio esperado | Beneficiario | Tipo | Indicador | Horizonte | Responsable de medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEN-01 | El cliente conoce el avance de su motocicleta sin llamar al taller | Cliente del taller | Directo | IND-02 | Corto | Harryson [apellidos por completar] |
| BEN-02 | El taller puede reconstruir quién movió cada orden y cuándo | Personal del taller | Directo | IND-01 | Corto | Harryson [apellidos por completar] |
| BEN-03 | El taller detecta los repuestos bajo mínimo antes de que se agoten | Personal del taller | Directo / Cuantitativo | IND-03 | Corto | Harryson [apellidos por completar] |
| BEN-04 | Demostración de competencias del programa ADSO en el ciclo completo de desarrollo | Equipo del proyecto y programa de formación | Indirecto / Cualitativo | IND-04 | Medio | Juan Carlos Quintero Romero |

## 7.1 Propuesta de valor

| Para | Que necesita | El proyecto propone | A diferencia de | El valor principal es |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Talleres de motocicletas pequeños y medianos, y los clientes que dejan allí su moto | Saber en qué punto va cada reparación sin depender de la memoria de quien la ejecuta ni de una llamada | Una aplicación web con órdenes de trabajo de estado controlado, historial de cada cambio, inventario con alerta de mínimos y consulta pública del avance por código | los cuadernos y los mensajes de WhatsApp, y del software comercial por licencia orientado a concesionarios | Que el estado de la reparación exista en un solo lugar, con autor y fecha, y sea consultable por el cliente sin exponer sus datos |

# 8. Indicadores de éxito

Los indicadores permiten verificar si el proyecto logró lo que prometió. Deben tener una definición clara, línea base cuando exista, meta, unidad, método de medición, responsable y momento de evaluación.

| ID | Indicador | Objetivo relacionado | Línea base | Meta | Unidad | Método / Fuente | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IND-01 | Requisitos funcionales implementados y verificados manualmente | OBJ-01 | 0 de 67 al 19/08/2026 | 67 de 67 | Requisitos | Verificación manual registrada en el Plan de Calidad (ADSO-CAL-01) | Por iteración | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-02 | Pasos del avance visibles para el cliente sin iniciar sesión | OBJ-02 | No existe | 5 de 5 pasos con su fecha | Pasos | Consulta pública por código sobre una orden real, en la demostración | Por hito | Dayana [apellidos por completar] |
| IND-03 | Reglas de negocio comprobadas contra el comportamiento del sistema | OBJ-03 | No medido | 30 de 30 | Reglas | Verificación manual, regla por regla, contra el sistema en ejecución | Por hito | Harryson [apellidos por completar] |
| IND-04 | Hallazgos de seguridad cerrados | OBJ-04 | 8 hallazgos abiertos al 05/09/2026 | 8 de 8 | Hallazgos | Registro de hallazgos del Plan de Calidad (ADSO-CAL-01) | Semanal | Harryson [apellidos por completar] |

## 8.1 Indicadores mínimos sugeridos

- Cumplimiento del alcance comprometido.

- Ejecución exitosa de flujos críticos.

- Resultado de pruebas y defectos bloqueantes.

- Tiempo de respuesta de operaciones relevantes, cuando aplique.

- Porcentaje de usuarios que completan tareas críticas sin asistencia.

- Capacidad de instalación o despliegue reproducible.

- Aprobación o aceptación del representante funcional.

No confundir Un indicador no es una actividad. “Realizar pruebas” es una actividad; “95 % de los casos críticos ejecutados satisfactoriamente y cero defectos bloqueantes abiertos” es un indicador verificable.

# 9. Alcance preliminar

Defina a alto nivel qué incluye y qué excluye el proyecto. El detalle completo se desarrollará posteriormente en el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos.

## 9.1 Capacidades o módulos incluidos

| ID | Capacidad o módulo | Descripción de alto nivel | Usuarios principales | Prioridad | Versión objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC-01 | Acceso e identidad | Registro y sesión con rol, verificación del correo, recuperación de contraseña y administración de las cuentas del personal. | Administrador, personal y cliente | Alta | MVP v1.0 |
| ALC-02 | Clientes y motocicletas | Ficha del cliente con sus datos de contacto y el parque de motocicletas asociado, con placa única. | Recepcionista y administrador | Alta | MVP v1.0 |
| ALC-03 | Citas y órdenes de trabajo | Agenda de citas y ciclo de vida de la orden con máquina de estados controlada y mecánico asignado. | Recepcionista y mecánico | Alta | MVP v1.0 |
| ALC-04 | Diagnóstico, cotización y auditoría | Diagnóstico técnico, ítems cotizados con su total, e historial de cada cambio de estado con autor y fecha. | Mecánico y administrador | Alta | MVP v1.0 |
| ALC-05 | Seguimiento del cliente y notificaciones | Portal del cliente, consulta pública del avance por código y avisos por correo en los estados que le afectan. | Cliente y consultante público | Alta | MVP v1.0 |
| ALC-06 | Inventario, facturación y panel | Repuestos con existencia mínima y movimientos, factura de la orden y resumen operativo del taller. | Recepcionista y administrador | Media | MVP v1.0 |

## 9.2 Fuera de alcance

| ID | Exclusión | Justificación | Posible fase futura |
| --- | --- | --- | --- |
| EXC-01 | Inicio de sesión con proveedores externos (Google u otros) | Las cuentas de cliente las crea el taller durante la recepción; no existe un registro público masivo que lo justifique. | Versión 1.1 |
| EXC-02 | Almacenamiento de imágenes en servicio en la nube | Las fotografías de evidencia se guardan en el sistema de archivos del servidor. Suficiente para el alcance formativo. | Versión 1.1 |
| EXC-03 | Pasarela de pago en línea | El sistema registra el método con que el cliente pagó, pero no procesa cobros. Integrar una pasarela sería funcionalidad nueva. | Versión 2.0 |
| EXC-04 | Despliegue en hosting público | El alcance acordado es una entrega formativa verificable en ambiente local reproducible, no un sistema en producción. | Versión 1.1 |
| EXC-05 | Aplicación móvil nativa | El portal del cliente es una interfaz web adaptable; no se desarrolla aplicación para tiendas. | Versión 2.0 |
| EXC-06 | Contabilidad, nómina y facturación electrónica ante la DIAN | La factura del sistema es un comprobante interno de la orden, no un documento tributario. | Fuera del producto |
| EXC-07 | Integración con proveedores de repuestos | El inventario se alimenta con movimientos registrados a mano por el personal. | Versión 2.0 |

## 9.3 Producto mínimo viable (MVP)

Describa la versión mínima que permite comprobar el valor principal del proyecto sin incorporar funcionalidades accesorias.

| Flujo crítico | Resultado mínimo esperado | Usuario | Evidencia de funcionamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Recibir una motocicleta y abrir su orden de trabajo | La orden queda registrada con cliente, motocicleta y problema, y el sistema genera un código público único | Recepcionista | Demostración en vivo y verificación del código generado |
| Hacer avanzar la reparación respetando los estados | La orden pasa de un estado al siguiente solo por transiciones válidas, y cada paso queda en el historial con autor y fecha | Mecánico y recepcionista | Demostración en vivo y consulta del historial de la orden |
| Consultar el avance con el código, sin iniciar sesión | La consulta pública muestra los cinco pasos del avance con su fecha y ningún dato personal ni económico | Cliente o consultante público | Demostración en vivo e inspección del cuerpo de la respuesta |
| Registrar el diagnóstico y cotizar la reparación | El diagnóstico queda asociado a la orden y el total se calcula sobre la mano de obra y los ítems cotizados | Mecánico | Demostración en vivo con valores conocidos |

Control de alcance Toda funcionalidad no incluida expresamente debe considerarse fuera de alcance hasta que sea evaluada y aprobada mediante gestión de cambios. “Sería bueno tenerlo” no constituye aprobación.

# 10. Entregables e hitos

## 10.1 Entregables principales

| ID | Entregable | Descripción | Criterio de aceptación | Responsable | Fecha objetivo | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTG-01 | Formulación y constitución (ADSO-INI-01) | Este documento: problema, objetivos, alcance preliminar, viabilidad y autorización | Revisado y autorizado por el instructor responsable | Harryson [apellidos por completar] | 26/08/2026 | Ninguna |
| ENTG-02 | Gestión de interesados y del proyecto (ADSO-GES-01) | Interesados, organización del equipo, metodología, plan, riesgos, cambios y evidencia individual | Cada interesado con responsable de relación y cada entregable con validador | Harryson [apellidos por completar] | 26/08/2026 | ENTG-01 en revisión |
| ENTG-03 | Alcance y especificación de requisitos (ADSO-REQ-01) | Alcance detallado, requisitos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y matriz de permisos | Cada requisito con identificador, prioridad y criterio de aceptación | Harryson [apellidos por completar] | 02/09/2026 | ENTG-01 aprobado |
| ENTG-04 | Arquitectura, datos y diseño técnico (ADSO-ARQ-01) | Arquitectura, modelo de datos, catálogo de la API, controles de seguridad y decisiones técnicas | La arquitectura documentada coincide con la implementación real del repositorio | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | ENTG-03 aprobado |
| ENTG-05 | Diseño UX/UI y sistema de diseño (ADSO-UXUI-01) | Inventario de pantallas, sistema de diseño y flujos por rol | Pantallas trazables a historias y requisitos | Dayana [apellidos por completar] | 18/09/2026 | ENTG-03 en curso |
| ENTG-06 | Producto funcional | Aplicación web operativa con los seis grupos de capacidades del alcance | Los cuatro flujos críticos del MVP se ejecutan sin errores bloqueantes | Harryson [apellidos por completar] (backend), Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] (frontend) | 20/09/2026 | ENTG-04 y ENTG-05 |
| ENTG-07 | Plan de calidad, pruebas y aceptación (ADSO-CAL-01) | Estrategia de verificación manual, casos ejecutados, defectos con causa raíz y criterios de aceptación | Reglas de negocio y permisos verificados, con los defectos abiertos declarados | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | ENTG-06 |
| ENTG-08 | Manuales, sustentación y cierre | Manual técnico, manual de usuario, guía de sustentación e informe de cierre con pendientes | Una persona ajena al equipo logra levantar y operar el sistema siguiendo el manual | Harryson [apellidos por completar], Jessica [apellidos por completar] y Dayana [apellidos por completar] | 20/09/2026 | ENTG-07 |

## 10.2 Hitos generales

| ID | Hito | Resultado verificable | Fecha estimada | Responsable de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIT-01 | Formulación y gestión aprobadas | ADSO-INI-01 y ADSO-GES-01 autorizados por el instructor responsable | 26/08/2026 | Juan Carlos Quintero Romero |
| HIT-02 | Requisitos aprobados | ADSO-REQ-01 con los 67 requisitos identificados, priorizados y trazables | 02/09/2026 | Juan Carlos Quintero Romero |
| HIT-03 | Arquitectura y diseño validados | ADSO-ARQ-01 y ADSO-UXUI-01 coherentes con la implementación del repositorio | 18/09/2026 | Juan Carlos Quintero Romero |
| HIT-04 | Producto demostrable | Los cuatro flujos críticos del MVP demostrados sobre el producto en ejecución | 20/09/2026 | Juan Carlos Quintero Romero |
| HIT-05 | Congelación de código y verificación | Código congelado y verificación manual de extremo a extremo ejecutada y registrada | 18/09/2026 | Harryson [apellidos por completar] |
| HIT-06 | Entrega y sustentación | Documentación completa, informe de cierre y sustentación ante el instructor | 20/09/2026 | Juan Carlos Quintero Romero |

# 11. Organización y gobierno inicial

## 11.1 Patrocinador, cliente y líder

| Rol | Nombre / cargo | Responsabilidades principales | Autoridad o decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) | Proveer el entorno de formación, remover impedimentos y autorizar decisiones mayores. | Autoriza el proyecto formativo y provee el entorno |
| Cliente o representante funcional | Juan Carlos Quintero Romero – Instructor de seguimiento de proyecto | Validar necesidades, priorizar y aceptar entregables. | Valida necesidades, prioriza entregables y acepta o devuelve la documentación |
| Líder del proyecto | Harryson [apellidos por completar] – Líder de proyecto y desarrollo backend | Coordinar, planificar, comunicar, controlar cambios y responder por los entregables. | Coordina el equipo, controla cambios y responde por los entregables |
| Instructor responsable | Juan Carlos Quintero Romero | Orientar, revisar evidencias y evaluar competencias. | Orienta, revisa evidencias y evalúa competencias |

## 11.2 Equipo inicial

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades | Disponibilidad | Evidencia de contribución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harryson [apellidos por completar] | Líder de proyecto · Backend · Base de datos · Seguridad | API en Node.js con Express, modelo de datos y migraciones con Prisma, control de acceso por rol, revisión de seguridad y documentación técnica. | Parcial (formación en curso) | Historial de trabajo sobre el backend. Pendiente de consolidar en el repositorio remoto (RIE-02). |
| Jessica [apellidos por completar] | Desarrollo frontend | Interfaces del personal del taller: formularios, listados y consumo de la API. | Parcial (formación en curso) | Historial de trabajo sobre la carpeta del cliente. Pendiente de consolidar en el repositorio remoto (RIE-02). |
| Dayana [apellidos por completar] | Desarrollo frontend y experiencia de usuario | Portal del cliente, seguimiento público, sistema de diseño y validación de los flujos. | Parcial (formación en curso) | Historial de trabajo sobre el portal y el sistema de diseño. Pendiente de consolidar en el repositorio remoto (RIE-02). |

## 11.3 Autoridad del líder del proyecto

- Convocar reuniones y solicitar información necesaria.

- Asignar y coordinar actividades dentro de los acuerdos del equipo.

- Proponer ajustes al cronograma y elevar cambios de alcance para aprobación.

- Consolidar información, riesgos, decisiones y evidencias.

- Rechazar entregables que no cumplan criterios mínimos antes de someterlos a aprobación.

Limitaciones o excepciones a esta autoridad:

El líder no puede modificar el alcance aprobado, el cronograma de entregas ni los criterios de aceptación sin autorización del instructor responsable, registrada mediante el procedimiento de gestión de cambios.

# 12. Recursos y viabilidad preliminar

## 12.1 Recursos requeridos

| Categoría | Recurso | Disponibilidad | Costo estimado | Responsable | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talento humano | Tres aprendices con dedicación parcial | Parcial | Sin costo directo | Harryson [apellidos por completar] | La dedicación es parcial y simultánea a la formación; no se lleva registro de horas |
| Hardware | Equipos personales de cómputo | Disponible | Sin costo adicional | Cada integrante | Cada integrante trabaja sobre su propio equipo |
| Software / licencias | Node.js, npm, Git, editor de código y cliente HTTP | Disponible | $0 | Harryson [apellidos por completar] | Todas las dependencias del proyecto son de licencia abierta |
| Infraestructura | PostgreSQL gestionado en la nube (Neon, plan gratuito) y repositorio en GitHub | Disponible | $0 | Harryson [apellidos por completar] | El plan gratuito suspende el cómputo tras un período de inactividad (RES-05 y RIE-04) |
| Correo transaccional | Servicio de envío de correo en plan gratuito | Parcial | $0 | Harryson [apellidos por completar] | Limita el volumen diario de correos (RES-06); los envíos no bloquean la operación |
| Datos / acceso a información | Datos de demostración ficticios generados por el equipo | Disponible | $0 | Harryson [apellidos por completar] | No se utilizan datos personales reales de clientes ni de terceros |
| Tiempo | Del 19 de agosto al 20 de septiembre de 2026 | Parcial | No aplica | Harryson [apellidos por completar] | Es la restricción más crítica. Ver RES-01 y RIE-03 |

## 12.2 Evaluación preliminar de viabilidad

| Dimensión | Estado | Hallazgo | Acción requerida | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnica | Viable | Repositorio operativo con esquema de datos, 61 endpoints, cuatro roles y el ciclo de la orden implementado. | Aplicar la migración pendiente de las tablas de tokens e historial antes de la congelación | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 |
| Operativa | Viable | El personal opera desde el navegador sin instalación y el cliente consulta el avance desde su teléfono. | Redactar el manual de usuario antes del cierre | Dayana [apellidos por completar] | 19/09/2026 |
| Económica | Viable | Costo directo de infraestructura igual a cero mediante planes gratuitos de base de datos, repositorio y correo. | Ninguna | Harryson [apellidos por completar] | No aplica |
| Temporal | Condicionada | Tres aprendices con dedicación parcial y sin pruebas automatizadas que respalden los cambios de último momento. | Congelar el código el 18 de septiembre y dedicar los dos días siguientes a verificación manual | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 |
| Legal y ética | Viable | Se tratan datos personales del cliente del taller; las contraseñas se almacenan cifradas y el acceso se controla por rol. | Incorporar la autorización de tratamiento de datos en el registro del cliente | Jessica [apellidos por completar] | 18/09/2026 |
| Formativa | Viable | El proyecto cubre análisis, diseño, construcción, revisión de seguridad y documentación del ciclo completo. | Ninguna | Juan Carlos Quintero Romero | No aplica |

## 12.3 Estimación inicial de esfuerzo

| Fase | Duración estimada | Personas | Horas aproximadas | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulación y análisis | Semanas 1 y 2 (19/08 – 01/09) | 3 | ≈ 45 | Estimación declarada, no medición: el equipo no lleva registro de horas |
| Diseño técnico y de interfaz | Semana 2 (26/08 – 01/09) | 3 | ≈ 25 | Modelo de datos, sistema de diseño e inventario de pantallas, en paralelo con la construcción |
| Construcción | Semanas 1 a 4 (19/08 – 15/09) | 3 | ≈ 150 | Cuatro iteraciones de una semana. El trabajo se reparte por capa: backend, frontend y UX |
| Revisión de seguridad y verificación | Semanas 3 a 5 (02/09 – 18/09) | 3 | ≈ 50 | Verificación manual: no hay pruebas automatizadas que la respalden (deuda DT-07) |
| Cierre y sustentación | Semana 5 (18/09 – 20/09) | 3 | ≈ 20 | Congelación el 18 de septiembre, documentación final y sustentación |

Advertencia Las estimaciones deben ser realistas y considerar aprendizaje, integración, pruebas, correcciones, documentación y despliegue. Un cronograma que solo contempla escribir código casi siempre subestima el proyecto.

# 13. Restricciones, supuestos y dependencias

## 13.1 Restricciones

| ID | Tipo | Restricción | Impacto | Responsable de control |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-01 | Plazo | La entrega es el 20 de septiembre de 2026, con congelación de código el día 18. | Alto: obliga a congelar el código el 18 de septiembre y a reservar dos días para verificar | Harryson [apellidos por completar] |
| RES-02 | Presupuesto | El proyecto se sostiene únicamente con servicios de capa gratuita. | Medio: descarta cualquier servicio de pago y limita el despliegue a ambiente reproducible | Harryson [apellidos por completar] |
| RES-03 | Equipo | Tres aprendices con dedicación parcial y sin experiencia previa en producción. | Alto: la capacidad es parcial y no hay respaldo para el rol de backend | Harryson [apellidos por completar] |
| RES-04 | Tecnología | La pila está definida: Node.js con Express y Prisma en el servidor, React con Vite en el cliente. | Medio: fija las tecnologías y descarta reescrituras dentro del plazo | Harryson [apellidos por completar] |
| RES-05 | Datos | La base de datos gratuita limita el almacenamiento y suspende el cómputo tras un período de inactividad. | Medio: el cómputo se suspende por inactividad y la demostración puede arrancar lenta | Harryson [apellidos por completar] |
| RES-06 | Correo | El servicio gratuito de envío limita el volumen diario de correos transaccionales. | Bajo: limita el volumen de correos, no la operación del taller | Harryson [apellidos por completar] |

## 13.2 Supuestos

| ID | Supuesto | Cómo se validará | Fecha de validación | Consecuencia si es falso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUP-01 | El equipo dispone de conexión a internet estable para trabajar contra la base de datos en la nube. | Prueba de conexión contra la base en la nube al inicio de cada sesión de trabajo | Diaria hasta el 20/09/2026 | El trabajo se detiene: no hay base de datos local por integrante |
| SUP-02 | Los tres integrantes mantienen disponibilidad hasta la fecha de entrega. | Seguimiento del avance de cada integrante en la reunión del equipo | Semanal hasta el 20/09/2026 | La capacidad cae y habría que recortar el alcance del panel y del inventario |
| SUP-03 | El instructor actúa como representante funcional para validar los requisitos. | Confirmación en la sesión semanal de seguimiento | Semanal hasta el 20/09/2026 | Sin representante funcional no hay criterio de aceptación válido |
| SUP-04 | El servicio gratuito de base de datos en la nube se mantiene disponible durante la sustentación. | Comprobación del estado del servicio en el panel del proveedor | 18/09/2026 | Habría que levantar PostgreSQL en contenedor con las mismas migraciones |
| SUP-05 | Los datos usados en la demostración son ficticios y no corresponden a personas reales. | Revisión de los datos de la semilla antes de la sustentación | 18/09/2026 | Se estaría tratando información personal real sin autorización |

## 13.3 Dependencias

| ID | Dependencia | Tipo | Responsable externo | Fecha requerida | Plan alternativo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEP-01 | Aprobación de ADSO-INI-01 para habilitar el documento de requisitos | Aprobación | Juan Carlos Quintero Romero | 26/08/2026 | Avanzar el documento de requisitos en borrador mientras se resuelve la aprobación |
| DEP-02 | Disponibilidad del servicio gratuito de base de datos en la nube | Infraestructura | Proveedor externo | Permanente | Levantar PostgreSQL en contenedor con las mismas migraciones |
| DEP-03 | Permiso de escritura sobre el repositorio remoto para los tres integrantes | Equipo | Titular del repositorio | 18/09/2026 | Mover el proyecto a un repositorio propio del equipo antes de la congelación |
| DEP-04 | Claves del servicio de verificación anti-automatización y del servidor de correo | Infraestructura | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Demostrar el flujo con el enlace que el servidor imprime en consola |

Diferencia clave Una restricción limita las opciones del proyecto; un supuesto se considera verdadero mientras no se demuestre lo contrario; una dependencia requiere que otra persona, equipo, servicio o condición produzca algo necesario.

# 14. Riesgos iniciales

Los riesgos son eventos inciertos que podrían afectar los objetivos. No deben confundirse con problemas que ya ocurrieron; esos deben registrarse como incidencias y tratarse de inmediato.

## 14.1 Escala de evaluación

| Valor | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy baja: poco probable | Insignificante: impacto mínimo |
| 2 | Baja | Menor |
| 3 | Media | Moderado |
| 4 | Alta | Serio |
| 5 | Muy alta: casi seguro | Crítico: compromete el proyecto |

## 14.2 Registro inicial de riesgos

| ID | Riesgo | Causa | Consecuencia | P | I | Nivel | Respuesta | Responsable | Fecha revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | La migración pendiente no se aplica a tiempo y la recuperación de contraseña falla en la sustentación. | Los modelos de tokens e historial están en el esquema, pero no hay migración registrada que los cree | La recuperación de contraseña y el historial de la orden fallan en plena sustentación | 4 | 4 | 16 – Crítico | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |
| RIE-02 | El equipo no obtiene permiso de escritura en el repositorio y el trabajo queda disperso en clones locales. | El repositorio remoto pertenece a una sola cuenta y los tres integrantes no figuran como colaboradores | El trabajo queda disperso en clones locales y la contribución individual no es verificable | 3 | 4 | 12 – Alto | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |
| RIE-03 | La ausencia de pruebas automatizadas deja pasar una regresión en los últimos días. | No se construyeron pruebas automatizadas dentro del plazo (deuda DT-07) | Una regresión llega a la entrega sin que nadie la detecte | 3 | 4 | 12 – Alto | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |
| RIE-04 | El servicio de base de datos suspende el cómputo y la demostración arranca lenta. | El plan gratuito del proveedor suspende el cómputo tras un período de inactividad | La demostración arranca lenta o parece caída ante el instructor | 3 | 3 | 9 – Moderado | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |
| RIE-05 | Los correos transaccionales caen en la carpeta de no deseados durante la demostración. | El correo sale desde una cuenta de prueba sin reputación de envío | Los avisos al cliente no se pueden mostrar en vivo | 3 | 3 | 9 – Moderado | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |
| RIE-06 | Las diferencias de entorno entre los equipos del grupo impiden ejecutar el proyecto. | Cada integrante levanta el proyecto en su propio equipo, sin entorno empaquetado | Un integrante no puede ejecutar el proyecto y pierde tiempo de construcción | 4 | 3 | 12 – Alto | Mitigar | Harryson [apellidos por completar] | Semanal |

## 14.3 Plan de tratamiento

| Riesgo | Estrategia | Acción preventiva | Contingencia | Disparador | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIE-01 | Mitigar | Verificar el estado de las migraciones y aplicarlas sobre la base compartida antes de la congelación. | Crear las tablas faltantes a mano y registrar el cambio como deuda declarada. | La verificación del estado de migraciones muestra una migración sin aplicar | Abierto |
| RIE-02 | Mitigar | Solicitar el permiso de colaborador para los tres integrantes sobre el repositorio remoto. | Mover el proyecto a un repositorio nuevo del equipo y reconstruir el historial desde los clones locales. | El permiso no está resuelto al 20 de septiembre de 2026 | Abierto |
| RIE-03 | Mitigar | Congelar el código el 18 de septiembre y dedicar los dos días siguientes a verificación manual de extremo a extremo. | Revertir al último estado verificado y sustentar sobre él. | Aparece un defecto bloqueante después de la congelación | Abierto |
| RIE-04 | Mitigar | Abrir la aplicación unos minutos antes de la sustentación para despertar el servicio. | Levantar PostgreSQL en contenedor con las mismas migraciones y la semilla. | La primera petición del día tarda más de diez segundos | Abierto |
| RIE-05 | Mitigar | Probar el envío a las cuentas de demostración el día anterior a la sustentación. | Mostrar el enlace que el servidor imprime en consola como respaldo de la demostración. | Un correo de prueba no llega o cae en la carpeta de no deseados | Abierto |
| RIE-06 | Mitigar | Empaquetar el proyecto en contenedores con un único comando de arranque (RNF-017). | Ejecutar la demostración desde el equipo del líder, con el resto del equipo acompañando. | Un integrante no logra levantar el proyecto en su equipo | Abierto |

Criterio de calidad Cada riesgo crítico debe tener responsable, respuesta y señal de activación. Escribir “tener cuidado” o “trabajar más rápido” no constituye un plan de tratamiento.

# 15. Criterios de autorización del proyecto

El proyecto podrá autorizarse cuando exista información suficiente para justificar su ejecución y no se identifiquen impedimentos críticos sin tratamiento.

| ID | Criterio | Cumple | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| AUT-01 | El problema está claramente definido y respaldado por evidencia. | Parcial | Sección 4: árbol con causas CAU-01 a CAU-04 y efectos EFE-01 a EFE-03. La evidencia es la observación del equipo; la cifra sectorial sigue pendiente (PEN-01). |
| AUT-02 | Los objetivos se relacionan con el problema y son verificables. | Sí | Sección 6: cuatro objetivos específicos, cada uno con entregable, indicador y criterio de logro. |
| AUT-03 | El alcance preliminar y las exclusiones son comprensibles. | Sí | Sección 9: seis capacidades incluidas y siete exclusiones con posible fase futura. |
| AUT-04 | Los beneficios e indicadores tienen responsables y metas iniciales. | Sí | Sección 8: cuatro indicadores con línea base, meta, unidad, método y responsable. |
| AUT-05 | Existe un cliente, patrocinador o representante funcional identificable. | Sí | El instructor de seguimiento actúa como representante funcional. No existe cliente externo. |
| AUT-06 | El equipo y el líder están definidos. | Parcial | Sección 11.2: tres integrantes con rol y responsabilidades. Faltan los apellidos completos de los tres integrantes (PEN-03). |
| AUT-07 | Los recursos y la viabilidad preliminar son suficientes o tienen acciones definidas. | Sí | Sección 12: recursos con costo directo cero. Viabilidad temporal condicionada con acción y fecha. |
| AUT-08 | Los riesgos críticos cuentan con tratamiento. | Sí | Sección 14.3: los seis riesgos tienen estrategia, acción preventiva, contingencia y disparador. |
| AUT-09 | Los entregables e hitos son coherentes con el tiempo disponible. | Parcial | Los hitos son coherentes solo si la congelación del 18 de septiembre se respeta. Sin pruebas automatizadas, el margen para corregir después de esa fecha es nulo. |
| AUT-10 | No existen restricciones legales, éticas o técnicas que hagan inviable el proyecto. | Sí | El tratamiento de datos se ajusta a la Ley 1581 de 2012 y los datos de demostración son ficticios. |

## 15.1 Decisión

| Decisión | Marcar | Condiciones o ajustes |
| --- | --- | --- |
| Proyecto autorizado |  | No se marca: la viabilidad temporal es condicionada (AUT-09) y hay dos criterios parciales. |
| Autorizado con condiciones | X | 1) Aplicar la migración pendiente antes del 118 de septiembre de 2026. 2) Congelar el código el 18 de septiembre y dedicar los dos días siguientes a verificación manual. 3) Resolver el permiso de escritura del repositorio o trasladar el proyecto a uno del equipo. 4) Completar los apellidos de los tres integrantes antes de la entrega. 5) Cerrar o declarar de forma explícita el hallazgo SEG-08. |
| Requiere reformulación |  | No se marca: el problema, los objetivos y el alcance están definidos y son verificables. |
| No autorizado |  | No se marca: no existen impedimentos críticos sin tratamiento. |

# 16. Declaración de constitución

Mediante la aprobación de este documento, las partes reconocen la necesidad u oportunidad descrita, autorizan el inicio formal del proyecto dentro del alcance preliminar establecido y designan al líder del proyecto para coordinar las actividades necesarias, sujeto a las restricciones, criterios de éxito y mecanismos de control aquí definidos.

La aprobación no implica aceptación automática de cambios futuros ni compromiso de funcionalidades no incluidas. Cualquier modificación significativa deberá analizarse, registrarse y aprobarse conforme al procedimiento de gestión de cambios.

## 16.1 Firmas o aceptación

| Rol | Nombre | Documento / correo | Fecha | Firma o evidencia de aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador / Cliente | SENA – CTMA | No aplica (proyecto formativo) |  |  |
| Representante funcional | Juan Carlos Quintero Romero | Instructor de seguimiento de proyecto |  |  |
| Líder del proyecto | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente de registrar | 11/09/2026 |  |
| Instructor responsable | Juan Carlos Quintero Romero |  |  |  |
| Integrantes del equipo | Jessica [apellidos por completar]; Dayana [apellidos por completar] | Pendiente de registrar |  |  |

# 17. Lista de verificación de calidad

| N.° | Verificación | Cumple | N. A. | Observación / acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El contexto explica cómo funciona actualmente el proceso. | Sí |  | Sección 3.1: recepción, diagnóstico, inventario y cobro en cuadernos, hojas sueltas y mensajes. |
| 2 | El problema no está redactado como ausencia de una solución. | Sí |  | El enunciado describe que el estado de la reparación no existe en ningún sitio consultable. |
| 3 | Las causas y efectos están diferenciados. | Sí |  | Sección 4.2: efectos EFE-01 a EFE-03 separados de causas CAU-01 a CAU-04. |
| 4 | Existe evidencia inicial que respalda el problema. | Parcial |  | EVI-01 y EVI-02 del equipo. EVI-03, la cifra sectorial, sigue pendiente (PEN-01). |
| 5 | La población afectada está identificada. | Sí |  | Personal de talleres pequeños y medianos, y los clientes que dejan allí su motocicleta. |
| 6 | La justificación considera valor y viabilidad. | Sí |  | Sección 5.1: ocho dimensiones evaluadas. Sección 5.2: cuatro alternativas comparadas. |
| 7 | El objetivo general se relaciona directamente con el problema. | Sí |  | Responde a la pregunta orientadora de la sección 4.1. |
| 8 | Los objetivos específicos son verificables. | Sí |  | Cada objetivo tiene entregable relacionado, indicador y criterio de logro. |
| 9 | Los indicadores tienen meta, unidad y método de medición. | Sí |  | Sección 8: los cuatro indicadores declaran línea base, meta, unidad, método y frecuencia. |
| 10 | El alcance preliminar distingue inclusiones y exclusiones. | Sí |  | Secciones 9.1 y 9.2: seis capacidades y siete exclusiones. |
| 11 | El MVP está claramente identificado. | Sí |  | Sección 9.3: cuatro flujos críticos con resultado mínimo y evidencia. |
| 12 | Los entregables tienen criterios de aceptación. | Sí |  | Sección 10.1: criterio de aceptación por entregable. |
| 13 | Los hitos son realistas frente al tiempo y recursos. | Parcial |  | Son realistas si se respeta la congelación del 18 de septiembre. Registrado en AUT-09. |
| 14 | Los roles, responsables y autoridad del líder están definidos. | Sí |  | Secciones 11.1 a 11.3. |
| 15 | La viabilidad preliminar fue evaluada. | Sí |  | Sección 12.2: seis dimensiones evaluadas, una de ellas condicionada. |
| 16 | Restricciones, supuestos y dependencias están diferenciados. | Sí |  | Secciones 13.1, 13.2 y 13.3, con la diferencia conceptual aplicada. |
| 17 | Los riesgos críticos tienen responsable y respuesta. | Sí |  | Sección 14.3: los seis riesgos tienen responsable, respuesta, contingencia y disparador. |
| 18 | La decisión de autorización está registrada. | Sí |  | Sección 15.1: autorizado con condiciones, con cinco condiciones explícitas. |
| 19 | El documento tiene versión, responsables e historial de cambios. | Sí |  | Control documental e historial de versiones: versión 1.5 al 11/09/2026. |
| 20 | La información es consistente con la arquitectura documental. | Sí |  | El documento corresponde al ADSO-INI-01 de la arquitectura documental del proyecto. |

## 17.1 Resultado de revisión

| Resultado | Condición |
| --- | --- |
| Aprobado | Cumple todos los criterios críticos y no presenta inconsistencias que impidan continuar. |
| Aprobado con ajustes | Puede continuar, pero debe completar acciones definidas antes del siguiente hito. |
| Devuelto | Presenta vacíos o contradicciones que impiden autorizar el proyecto. |

# Anexo A. Matriz de coherencia inicial

| Problema / causa | Objetivo | Indicador | Alcance o entregable | Riesgo relacionado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRO-01 | OBJ-01: ciclo de la orden con estados y auditoría | IND-01 | ALC-03 Citas y órdenes de trabajo | RIE-03 |
| CAU-01 | OBJ-01: registro único de la reparación | IND-01 | ALC-02 Clientes y motocicletas | RIE-06 |
| CAU-02 | OBJ-02: el avance consultable por el cliente | IND-02 | ALC-05 Seguimiento del cliente y notificaciones | RIE-05 |
| CAU-03 | OBJ-01: historial con autor y fecha de cada cambio | IND-01 | ALC-04 Diagnóstico, cotización y auditoría | RIE-01 |
| CAU-04 | OBJ-03: existencias con mínimo y movimientos registrados | IND-03 | ALC-06 Inventario, facturación y panel | RIE-03 |

# Anexo B. Fuentes y referencias

| ID | Fuente | Autor / entidad | Fecha | Ubicación | Uso en el documento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | Ley 1581 de 2012, régimen general de protección de datos personales | Congreso de la República de Colombia | 2012 | Diario Oficial | Sección 5.1 aspectos legales y clasificación de tratamiento de datos de la sección 2.2 |
| REF-02 | EST-TEC-01 Estándar de Requisitos Técnicos Mínimos para Proyectos ADSO | SENA – Programa ADSO | 2026 | Unidad compartida del instructor | Criterios de aceptación de los entregables de la sección 10.1 |
| REF-03 | Repositorio del proyecto SIGTM | Equipo del proyecto | 2026 | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM | Evidencia técnica de la sección 12.2 y base de la verificación de viabilidad |

# Anexo C. Registro de pendientes

| ID | Información pendiente | Responsable | Fecha límite | Impacto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEN-01 | Fuente verificable sobre el parque de motocicletas y el tamaño de los talleres en Colombia, para dimensionar la magnitud del problema (EVI-03). | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Medio: la magnitud del problema se sostiene solo con la observación del equipo | Abierto |
| PEN-02 | Registrar formalmente la observación del proceso en los talleres visitados: fecha, lugar y hallazgos, como soporte de EVI-01. | Dayana [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Medio: la evidencia principal del problema no está documentada por escrito | Abierto |
| PEN-03 | Completar los apellidos de los tres integrantes del equipo en todos los entregables. | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Alto: la documentación no identifica de forma completa a los responsables | Abierto |
| PEN-04 | Aplicar la migración pendiente de las tablas de tokens y de historial sobre la base compartida, y verificar su resultado. | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Alto: sin ella la recuperación de contraseña y el historial fallan en la sustentación | Abierto |
| PEN-05 | Resolver el permiso de escritura del repositorio remoto para los tres integrantes o trasladar el proyecto a un repositorio del equipo. | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 | Alto: sin él la contribución individual no es verificable | Abierto |

Fin del documento Una vez aprobado, este documento alimenta la Gestión de Interesados y del Proyecto, el Documento de Alcance y Especificación de Requisitos y la matriz maestra de trazabilidad.