SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

ALCANCE Y ESPECIFICACIÓN
DE REQUISITOS

Plantilla institucional para delimitar, especificar, priorizar y verificar el producto de software

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Centro de formación | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) |
| Regional | Antioquia |
| Ficha | 3114227 |
| Programa | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO |
| Equipo responsable | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Instructor(es) | Juan Carlos Quintero Romero |
| Cliente / patrocinador | SENA – CTMA. Instructor de seguimiento como representante funcional. |
| Versión | 1.5 |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |

Naturaleza del documento Este documento es la fuente de verdad sobre qué debe hacer SIGTM, bajo qué reglas y con qué límites. Complementa a Formulación y Constitución, Gestión del Proyecto, Backlog e Historias de Usuario, Diseño UX/UI, Arquitectura y Plan de Pruebas; no los reemplaza. Ante una discrepancia sobre el alcance o una regla de negocio, prevalece lo escrito aquí.

Documento complementario a Formulación y Constitución, Gestión del Proyecto, Backlog e Historias de Usuario, Diseño UX/UI, Arquitectura y Plan de Pruebas.

# Control documental

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Código documental | ADSO-REQ-01 |
| Nombre | Alcance y Especificación de Requisitos |
| Clasificación | Documento de análisis y especificación |
| Estado | En revisión |
| Propietario | Harryson [apellidos por completar] (líder de requisitos) |
| Revisor funcional | Instructor de seguimiento como representante del cliente |
| Revisor técnico | Harryson [apellidos por completar] (líder técnico) |
| Revisor académico | Juan Carlos Quintero Romero |
| Ubicación oficial | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM — carpeta /docs/requisitos |
| Periodicidad de revisión | En cada cambio aprobado de alcance o de requisito |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/08/2026 | Creación inicial a partir de la plantilla institucional. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.0 | 26/08/2026 | Primera versión con el alcance de los módulos del núcleo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.1 | 02/09/2026 | Incorporación del módulo de gestión de usuarios y la matriz de permisos. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.2 | 05/09/2026 | Registro de los hallazgos de seguridad SEG-01 a SEG-07 y su remediación. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.3 | 18/09/2026 | Incorporación de la auditoría de estados y la línea de tiempo del cliente. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.4 | 10/09/2026 | Incorporación de la recuperación de contraseña y la verificación de correo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.5 | 11/09/2026 | Verificación completa contra el código y declaración de la deuda técnica conocida. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

## Registro de aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 | Documento elaborado y verificado contra el código. |
| Cliente / PO | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado / Devuelto | 11/09/2026 | Revisión técnica propia. |
| Líder técnico | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto |  | Pendiente de revisión funcional. |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto |  | Pendiente de revisión académica. |

Tabla de Contenido

Control documental	2

Historial de versiones	2

Registro de aprobaciones	2

1. Propósito, alcance y principios	5

1.1 Objetivos específicos	5

1.2 Principios de calidad de requisitos	5

2. Relación con otros artefactos	5

3. Glosario y convenciones	7

3.1 Glosario	7

3.2 Convenciones de identificación	7

3.3 Estados de los requisitos	8

4. Alcance del producto y del proyecto	9

4.1 Contexto resumido	9

4.2 Alcance del producto	9

4.3 Alcance del proyecto	9

4.4 Fuera de alcance	10

4.5 MVP y versiones posteriores	10

4.6 Restricciones, supuestos y dependencias	10

4.7 Criterios de aceptación del alcance	10

5. Requisitos funcionales	11

5.1 Catálogo general	11

5.2 Ficha detallada de requisito funcional	11

5.3 Patrones de redacción	12

5.4 Criterios de aceptación funcionales	12

6. Requisitos no funcionales	13

6.1 Catálogo general	13

6.2 Ficha detallada de RNF	13

6.3 Catálogo mínimo por categoría	13

7. Reglas de negocio	15

7.1 Catálogo de reglas	15

7.2 Ficha de regla de negocio	15

7.3 Tipos de reglas	15

8. Actores, roles y permisos	17

8.1 Catálogo de actores	17

8.2 Matriz de roles y permisos	17

8.3 Principios de autorización	17

9. Requisitos de datos	17

9.1 Catálogo de datos	17

9.2 Reglas de calidad de datos	18

9.3 Privacidad y ciclo de vida	18

10. Interfaces e integraciones externas	19

10.1 Catálogo	19

10.2 Ficha de integración	19

11. Priorización y versiones	19

11.1 Método recomendado	19

11.2 Matriz de priorización	20

11.3 Roadmap de requisitos	20

12. Gestión de cambios	21

12.1 Principios	21

12.2 Solicitud de cambio	21

12.3 Registro consolidado	21

13. Trazabilidad y cobertura	21

13.1 Cadena mínima	21

13.2 Matriz resumida	22

13.3 Reglas de cobertura	22

14. Validación y aprobación	23

14.1 Técnicas de validación	23

14.2 Registro de observaciones	23

14.3 Acta de aprobación	23

15. Lista de verificación	24

Anexos	24

Anexo A. Plantilla rápida de requisito funcional	24

Anexo B. Plantilla rápida de requisito no funcional	25

Anexo C. Criterios para rechazar un requisito	25

Anexo D. Estructura recomendada en el repositorio	25

# 1. Propósito, alcance y principios

El documento define qué debe hacer el producto, bajo qué restricciones debe operar, qué queda fuera de la versión, cómo se mide su calidad y quién valida cada requisito. Su alcance cubre requisitos del producto; no reemplaza el backlog, los prototipos, la arquitectura ni las pruebas.

## 1.1 Objetivos específicos

- Delimitar claramente el producto y el trabajo del proyecto.

- Especificar requisitos claros, atómicos, necesarios, factibles, consistentes, verificables y trazables.

- Centralizar reglas de negocio para evitar interpretaciones contradictorias.

- Definir métricas y umbrales para los requisitos no funcionales.

- Establecer criterios de aceptación y fuentes de evidencia.

- Controlar cambios y mantener la documentación alineada con el producto real.

## 1.2 Principios de calidad de requisitos

| Principio | Criterio |
| --- | --- |
| Claridad | Se entiende sin depender de explicaciones verbales. |
| Atomicidad | Describe una sola necesidad o comportamiento principal. |
| Necesidad | Responde a un objetivo, problema, regla o stakeholder real. |
| Factibilidad | Puede implementarse dentro de restricciones conocidas. |
| Verificabilidad | Puede comprobarse con prueba, inspección, medición o demostración. |
| Consistencia | No contradice otros requisitos ni artefactos aprobados. |
| Trazabilidad | Tiene origen, relaciones y evidencia identificables. |
| Modificabilidad | Puede cambiarse sin afectar indebidamente todo el documento. |

Regla de redacción Evite expresiones como “fácil”, “rápido”, “seguro”, “intuitivo” o “escalable” sin una métrica. Un requisito útil debe permitir decidir objetivamente si cumple o no cumple.

# 2. Relación con otros artefactos

| Artefacto | Aporta a este documento | Recibe de este documento |
| --- | --- | --- |
| Formulación y Constitución | Problema, objetivos, restricciones y beneficios. | Alcance detallado y requisitos medibles. |
| Gestión del Proyecto | Stakeholders, aprobadores y control de cambios. | Responsables de validación y riesgos de requisitos. |
| Backlog e Historias | Necesidades, valor y criterios narrativos. | RF, RNF, reglas y prioridades para planificar. |
| Diseño UX/UI | Validaciones de interacción y flujos. | Actores, requisitos y estados obligatorios. |
| Arquitectura y Datos | Viabilidad, restricciones y decisiones técnicas. | Drivers, requisitos de datos, seguridad e integración. |
| Plan de Pruebas | Resultados y defectos. | Criterios verificables y cobertura esperada. |

# 3. Glosario y convenciones

## 3.1 Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Requisito funcional | Comportamiento, capacidad o servicio que debe proporcionar el sistema. |
| Requisito no funcional | Atributo de calidad, restricción o condición medible bajo la cual debe operar. |
| Regla de negocio | Política, condición o restricción propia del dominio que gobierna decisiones. |
| Criterio de aceptación | Condición observable que permite aceptar un requisito o historia. |
| Actor | Rol externo que interactúa con el sistema. |
| MVP | Versión mínima viable que entrega valor comprobable con el menor alcance suficiente. |
| Restricción | Límite impuesto al diseño, tecnología, operación, tiempo o cumplimiento. |
| Supuesto | Condición considerada verdadera para planificar, que debe validarse. |

## 3.2 Convenciones de identificación

| Elemento | Código | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | OBJ-## | OBJ-01 |
| Stakeholder | STK-## | STK-03 |
| Requisito funcional | RF-### | RF-012 |
| Requisito no funcional | RNF-### | RNF-008 |
| Regla de negocio | RN-### | RN-005 |
| Actor o rol | ACT-## / ROL-## | ACT-02 |
| Interfaz externa | INT-## | INT-01 |
| Requisito de datos | DAT-## | DAT-07 |
| Solicitud de cambio | CR-### | CR-004 |

## 3.3 Estados de los requisitos

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Propuesto | Identificado, aún no validado. |
| En análisis | Se está aclarando impacto, viabilidad y criterios. |
| Aprobado | Aceptado por responsables funcional y técnico. |
| Planificado | Asignado a versión, iteración o entrega. |
| Implementado | Existe solución técnica asociada. |
| Verificado | Pruebas y evidencia demuestran cumplimiento. |
| Rechazado | No se desarrollará, con justificación. |
| Obsoleto | Fue reemplazado o retirado mediante cambio aprobado. |

# 4. Alcance del producto y del proyecto

## 4.1 Contexto resumido

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Problema u oportunidad | Los talleres de motocicletas pequeños y medianos llevan la recepción, el diagnóstico, el inventario y el cobro en cuadernos, hojas sueltas y mensajes de WhatsApp. El estado de una reparación solo lo conoce quien la está haciendo, de modo que el cliente llama para preguntar y el taller interrumpe el trabajo para responder. |
| Tipo de solución | Aplicación web con API REST y cliente de navegador, con acceso diferenciado por rol y una consulta pública de seguimiento sin necesidad de cuenta. |
| Usuarios o población afectada | Personal de talleres de motocicletas —administración, recepción y mecánicos— y los clientes que dejan su motocicleta en reparación. |
| Valor esperado | Trazabilidad completa de cada orden, visibilidad del avance para el cliente sin llamadas, y control de existencias y facturación sobre la misma información. |
| Versión objetivo | Versión 1.0, entrega el 20/09/2026. |

## 4.2 Alcance del producto

Instrucción Describa las capacidades que tendrá el producto, no las tareas del equipo. Organice por procesos o módulos y evite entrar aún en detalles de interfaz o tecnología.

| ID | Módulo / capacidad | Descripción | Actores | Versión | Criterio de inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC-01 | Autenticación e identidad | Registro, inicio de sesión, verificación de correo y recuperación de contraseña. | Todos | v1.0 | Sin autenticación no hay separación de datos por rol ni por cliente |
| ALC-02 | Gestión de usuarios | Alta, edición y desactivación de cuentas del personal. | Administrador | v1.0 | El taller necesita dar de alta y de baja a su personal sin tocar la base de datos |
| ALC-03 | Clientes | Registro y mantenimiento de los datos del cliente y su cuenta de acceso. | Recepcionista | v1.0 | Toda orden nace de un cliente identificado |
| ALC-04 | Motocicletas | Registro del parque de motocicletas asociado a cada cliente. | Recepcionista, Mecánico | v1.0 | La orden se abre sobre una motocicleta concreta, no sobre un cliente |
| ALC-05 | Citas | Agendamiento y seguimiento de las citas de servicio. | Recepcionista, Cliente | v1.0 | Ordena la carga de trabajo antes de que la motocicleta llegue |
| ALC-06 | Órdenes de trabajo | Ciclo de vida de la reparación, desde la recepción hasta la entrega. | Recepcionista, Mecánico | v1.0 | Es el flujo central del producto |
| ALC-07 | Seguimiento público | Consulta del avance por código, sin autenticación. | Cliente, público | v1.0 | Atiende directamente el problema de las llamadas para preguntar por el avance |
| ALC-08 | Diagnóstico y cotización | Registro del diagnóstico técnico y armado del presupuesto. | Mecánico | v1.0 | Sin diagnóstico y cotización no hay aprobación ni factura |
| ALC-09 | Inventario de repuestos | Existencias, mínimos y movimientos de entrada y salida. | Recepcionista, Mecánico | v1.0 | La reparación consume repuestos; sin control de existencias el taller se queda sin piezas |
| ALC-10 | Facturación | Generación y consulta de la factura de la orden. | Recepcionista | v1.0 | Cierra el ciclo económico de la orden |
| ALC-11 | Auditoría de estados | Registro de cada cambio de estado con autor, fecha y nota. | Administrador, Recepcionista | v1.0 | Convierte «está en reparación» en un dato con autor y fecha |
| ALC-12 | Notificaciones por correo | Avisos transaccionales al cliente y al usuario. | Cliente | v1.0 | El cliente se entera del avance sin tener que entrar a consultar |
| ALC-13 | Panel de indicadores | Resumen operativo para administración y recepción. | Administrador, Recepcionista | v1.0 | Da a la administración una lectura de la operación en un vistazo |

## 4.3 Alcance del proyecto

| Categoría | Incluye |
| --- | --- |
| Análisis | Análisis del problema, catálogo de requisitos, reglas de negocio y matriz de trazabilidad. |
| Diseño | Diseño UX/UI, sistema de diseño propio y definición de los flujos por rol. |
| Construcción | Arquitectura en capas, modelo de datos físico y decisiones técnicas registradas. |
| Pruebas | Verificación funcional de los trece módulos, con pruebas de acceso permitido y denegado. |
| Despliegue | Empaquetado en contenedores y arranque reproducible documentado. |
| Documentación | Los quince entregables documentales del catálogo institucional. |
| Transferencia o capacitación | Manual técnico, manual de usuario, video de presentación e informe de cierre. |

## 4.4 Fuera de alcance

| ID | Exclusión | Justificación | Consecuencia o alternativa |
| --- | --- | --- | --- |
| EXC-01 | Inicio de sesión con proveedores externos (Google u otros) | Las cuentas de cliente las crea el taller durante la recepción; no existe un registro público masivo que lo justifique. | El acceso es con correo y contraseña. La recuperación de contraseña cubre el olvido de credenciales. |
| EXC-02 | Almacenamiento de imágenes en servicio en la nube | Las fotografías de evidencia se guardan en el sistema de archivos del servidor. Suficiente para el alcance formativo. | Las imágenes se sirven desde el propio servidor. Migrar a un servicio en la nube queda para una versión posterior. |
| EXC-03 | Pasarela de pago en línea | El sistema registra el método con que el cliente pagó, pero no procesa cobros. Integrar una pasarela sería funcionalidad nueva. | La factura registra el método con que se pagó. El cobro ocurre fuera del sistema. |
| EXC-04 | Despliegue en hosting público | El alcance acordado es una entrega formativa verificable en ambiente local reproducible, no un sistema en producción. | El proyecto se ejecuta en ambiente local reproducible mediante contenedores. |
| EXC-05 | Aplicación móvil nativa | El portal del cliente es una interfaz web adaptable; no se desarrolla aplicación para tiendas. | El portal del cliente es una interfaz web adaptable, utilizable desde el navegador del teléfono. |
| EXC-06 | Contabilidad, nómina y facturación electrónica ante la DIAN | La factura del sistema es un comprobante interno de la orden, no un documento tributario. | La factura es un comprobante interno. La facturación tributaria se lleva por fuera. |
| EXC-07 | Integración con proveedores de repuestos | El inventario se alimenta con movimientos registrados a mano por el personal. | El personal registra las entradas de mercancía como movimientos de inventario. |

## 4.5 MVP y versiones posteriores

| Capacidad | MVP | Versión posterior | No prevista | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación e identidad | X |  |  | Habilita todo lo demás |
| Gestión de usuarios | X |  |  | El taller administra su propio personal |
| Clientes | X |  |  | Prerrequisito de toda orden |
| Motocicletas | X |  |  | La orden se abre sobre una motocicleta |
| Citas | X |  |  | Ordena la carga de trabajo |
| Órdenes de trabajo | X |  |  | Flujo central del producto |
| Seguimiento público | X |  |  | Diferenciador principal frente a llevarlo en cuaderno |
| Diagnóstico y cotización | X |  |  | Sin cotización no hay aprobación del cliente |
| Inventario de repuestos | X |  |  | La reparación consume piezas |
| Facturación | X |  |  | Cierra el ciclo económico |
| Auditoría de estados | X |  |  | Exigido para poder auditar quién movió cada orden |
| Notificaciones por correo | X |  |  | Evita que el cliente tenga que entrar a consultar |
| Panel de indicadores | X |  |  | Lectura de la operación para administración |
| Fotografías de evidencia del trabajo |  | X |  | El modelo admite adjuntos; la interfaz queda para la versión 1.1 |
| Reportes exportables en PDF |  | X |  | Los datos están en el sistema; falta la generación del documento |
| Inicio de sesión con proveedores externos |  |  | X | EXC-01: el taller crea las cuentas de sus clientes |
| Pasarela de pago en línea |  |  | X | EXC-03: el sistema registra el pago, no lo procesa |

## 4.6 Restricciones, supuestos y dependencias

| ID | Tipo | Descripción | Impacto | Responsable de seguimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RES-01 | Restricción | La entrega es el 20 de septiembre de 2026, con congelación de código el día 18. | Alto: obliga a congelar el código el 18 de septiembre | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| RES-02 | Restricción | El proyecto se sostiene únicamente con servicios de capa gratuita. | Medio: descarta servicios de pago y hosting dedicado | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| RES-03 | Restricción | Tres aprendices con dedicación parcial y sin experiencia previa en producción. | Alto: define el tamaño alcanzable del producto | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| RES-04 | Restricción | La pila está definida: Node.js con Express y Prisma en el servidor, React con Vite en el cliente. | Medio: las decisiones técnicas se toman dentro de esa pila | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| RES-05 | Restricción | La base de datos gratuita limita el almacenamiento y suspende el cómputo tras un período de inactividad. | Medio: suficiente para el volumen del proyecto, con latencia inicial tras inactividad | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| RES-06 | Restricción | El servicio gratuito de envío limita el volumen diario de correos transaccionales. | Bajo: el volumen de la demostración cabe en la capa gratuita | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| SUP-01 | Supuesto | El equipo dispone de conexión a internet estable para trabajar contra la base de datos en la nube. | Medio si no se cumple | Harryson [apellidos por completar] | Por validar |
| SUP-02 | Supuesto | Los tres integrantes mantienen disponibilidad hasta la fecha de entrega. | Medio si no se cumple | Harryson [apellidos por completar] | Por validar |
| SUP-03 | Supuesto | El instructor actúa como representante funcional para validar los requisitos. | Medio si no se cumple | Harryson [apellidos por completar] | Por validar |
| SUP-04 | Supuesto | El servicio gratuito de base de datos en la nube se mantiene disponible durante la sustentación. | Medio si no se cumple | Harryson [apellidos por completar] | Por validar |
| SUP-05 | Supuesto | Los datos usados en la demostración son ficticios y no corresponden a personas reales. | Medio si no se cumple | Harryson [apellidos por completar] | Por validar |
| DEP-01 | Dependencia | Disponibilidad del plan gratuito de PostgreSQL en Neon. | Alto: sin base de datos el producto no arranca | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| DEP-02 | Dependencia | Disponibilidad del servicio de reCAPTCHA de Google. | Medio: sin él la verificación anti-automatización no se ejerce | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |
| DEP-03 | Dependencia | Disponibilidad del proveedor de correo saliente. | Medio: la recuperación de contraseña depende de él | Harryson [apellidos por completar] | Vigente |

## 4.7 Criterios de aceptación del alcance

| ID | Criterio | Método de verificación | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-ALC-01 | Los trece módulos del alcance tienen al menos un requisito funcional asociado. | Inspección del catálogo de requisitos | Harryson [apellidos por completar] | Sección 5.1 de este documento |
| CA-ALC-02 | Los cuatro roles entran al sistema y ejecutan su flujo principal sin errores bloqueantes. | Demostración sobre el producto en ejecución | Juan Carlos Quintero Romero | Video de presentación y sustentación |
| CA-ALC-03 | Ningún cliente puede acceder a información de otro cliente. | Prueba de acceso denegado alterando el identificador en la dirección | Harryson [apellidos por completar] | Sección 8.2 y hallazgo SEG-02 |
| CA-ALC-04 | La consulta pública de seguimiento no expone datos personales ni económicos. | Inspección de la respuesta del endpoint público | Harryson [apellidos por completar] | RF-043 y hallazgo SEG-03 |

# 5. Requisitos funcionales

## 5.1 Catálogo general

| ID | Nombre | Módulo | Actor | Prioridad | Estado | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro público de cliente | Autenticación e identidad | Consultante público | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-002 | Inicio de sesión | Autenticación e identidad | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-003 | Verificación anti-automatización | Autenticación e identidad | Consultante público | Alta | Parcial | v1.0 |
| RF-004 | Consulta del perfil autenticado | Autenticación e identidad | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-005 | Solicitud de restablecimiento de contraseña | Autenticación e identidad | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-006 | Restablecimiento de contraseña | Autenticación e identidad | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-007 | Verificación de correo y activación de cuenta | Autenticación e identidad | Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-008 | Reenvío del enlace de verificación | Autenticación e identidad | Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-009 | Cierre de sesiones al cambiar la contraseña | Autenticación e identidad | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-010 | Listado de usuarios | Gestión de usuarios | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-011 | Consulta de un usuario | Gestión de usuarios | Administrador | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-012 | Creación de cuentas de personal | Gestión de usuarios | Administrador | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-013 | Actualización de nombre y rol | Gestión de usuarios | Administrador | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-014 | Activación y desactivación de cuentas | Gestión de usuarios | Administrador | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-015 | Registro de cliente | Clientes | Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-016 | Listado de clientes | Clientes | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-017 | Consulta de cliente | Clientes | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-018 | Actualización de datos de contacto | Clientes | Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-019 | Consulta del propio perfil | Clientes | Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-020 | Registro de motocicleta | Motocicletas | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-021 | Listado de motocicletas | Motocicletas | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-022 | Consulta de motocicleta | Motocicletas | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-023 | Listado de motocicletas por cliente | Motocicletas | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-024 | Actualización de motocicleta | Motocicletas | Administrador, Recepcionista | Baja | Implementado | v1.0 |
| RF-025 | Baja de motocicleta | Motocicletas | Administrador | Baja | Implementado | v1.0 |
| RF-026 | Agendamiento de cita | Citas | Administrador, Recepcionista, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-027 | Listado de citas | Citas | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-028 | Consulta de cita | Citas | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-029 | Listado de citas por cliente | Citas | Administrador, Recepcionista, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-030 | Cambio de estado de la cita | Citas | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-031 | Reprogramación de cita | Citas | Administrador, Recepcionista, Cliente | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-032 | Cancelación de cita | Citas | Administrador, Recepcionista | Baja | Implementado | v1.0 |
| RF-033 | Apertura de orden de trabajo | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-034 | Listado de órdenes | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-035 | Consulta de orden | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-036 | Listado de órdenes por cliente | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Cliente | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-037 | Listado de órdenes por mecánico | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-038 | Asignación de mecánico | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-039 | Avance del estado de la orden | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-040 | Actualización de la orden | Órdenes de trabajo | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-041 | Eliminación de orden | Órdenes de trabajo | Administrador | Baja | Implementado | v1.0 |
| RF-042 | Consulta pública por código | Seguimiento público | Consultante público | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-043 | Proyección reducida de la consulta pública | Seguimiento público | Consultante público | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-044 | Línea de tiempo del avance | Seguimiento público | Cliente, Consultante público | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-045 | Registro del diagnóstico | Diagnóstico y cotización | Administrador, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-046 | Consulta del diagnóstico | Diagnóstico y cotización | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-047 | Actualización del diagnóstico | Diagnóstico y cotización | Administrador, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-048 | Adición de ítems a la cotización | Diagnóstico y cotización | Administrador, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-049 | Retiro de ítems de la cotización | Diagnóstico y cotización | Administrador, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-050 | Cálculo del total de la cotización | Diagnóstico y cotización | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-051 | Registro de repuesto | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-052 | Listado de repuestos | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-053 | Alerta de existencias bajo mínimo | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-054 | Actualización de repuesto | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-055 | Baja de repuesto | Inventario de repuestos | Administrador | Baja | Implementado | v1.0 |
| RF-056 | Registro de movimiento de inventario | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-057 | Consulta de movimientos | Inventario de repuestos | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-058 | Generación de factura | Facturación | Administrador, Recepcionista | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-059 | Listado de facturas | Facturación | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-060 | Consulta de factura por orden | Facturación | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Implementado | v1.0 |
| RF-061 | Registro del cambio de estado | Auditoría de estados | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-062 | Consulta del historial de la orden | Auditoría de estados | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Implementado | v1.0 |
| RF-063 | Aviso al cliente por cambio de estado | Notificaciones por correo | Cliente | Alta | Parcial | v1.0 |
| RF-064 | Correo de restablecimiento de contraseña | Notificaciones por correo | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Parcial | v1.0 |
| RF-065 | Correo de activación de cuenta | Notificaciones por correo | Cliente | Alta | Parcial | v1.0 |
| RF-066 | Aviso de contraseña modificada | Notificaciones por correo | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Parcial | v1.0 |
| RF-067 | Panel de indicadores operativos | Panel de indicadores | Administrador, Recepcionista | Media | Implementado | v1.0 |

## 5.2 Ficha detallada de requisito funcional

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | RF-039 – Avance del estado de la orden |
| Descripción | El sistema permite al personal del taller hacer avanzar una orden de trabajo al siguiente estado, siempre que la transición esté declarada como válida, acompañándola de una nota opcional. |
| Fuente | PRO-01 y OBJ-02 del documento de Formulación y Constitución |
| Justificación | El estado de la orden es el dato que el cliente pregunta por teléfono y el que ordena el trabajo interno. Sin control de transiciones, una orden podría pasar de recibida a entregada sin haber sido reparada. |
| Actor principal | Recepcionista (ACT-02) y Mecánico (ACT-03) |
| Precondiciones | La orden existe y su estado actual admite al menos una transición. |
| Disparador | El usuario elige el nuevo estado desde el detalle de la orden. |
| Entradas | Identificador de la orden, estado destino y nota opcional. |
| Procesamiento / comportamiento | El sistema consulta la orden, comprueba que el estado destino figure entre las transiciones válidas del estado actual y, dentro de una sola transacción, actualiza el estado y escribe el asiento de auditoría con el estado anterior, el nuevo, el autor y la nota. Terminada la transacción, y sin condicionarla, envía el aviso al cliente si el estado lo amerita. |
| Salidas | Orden actualizada con su estado nuevo y el historial ampliado en un asiento. |
| Postcondiciones | El historial refleja quién hizo el cambio y cuándo. La línea de tiempo que ve el cliente avanza al paso correspondiente. |
| Excepciones | Transición no permitida: responde 400 indicando cuáles son las transiciones válidas desde el estado actual. Orden inexistente: responde 404. Fallo del correo: se registra en el servidor y la orden avanza igual. |
| Reglas de negocio asociadas | RN-015, RN-016, RN-017, RN-020 y RN-022 |
| Dependencias | RF-033 debe estar implementado |
| Prioridad | Alta |
| Versión objetivo | v1.0 |
| Criterios de aceptación | Ver escenarios de la sección 5.4 |
| Método de verificación | Prueba funcional sobre el producto en ejecución e inspección del historial |
| Responsable de validación | Juan Carlos Quintero Romero |
| Estado | Aprobado e implementado |

## 5.3 Patrones de redacción

| Evitar | Preferir |
| --- | --- |
| «La aplicación tendrá un inicio de sesión seguro.» | «El sistema permitirá a los usuarios activos autenticarse con correo y contraseña, y devolverá un token con vigencia de ocho horas.» |
| «El mecánico gestiona las órdenes.» | «El sistema permitirá al rol mecánico consultar las órdenes que tenga asignadas y hacerlas avanzar según las transiciones válidas.» |
| «Se podrá ver el estado de la moto.» | «El sistema permitirá consultar el avance de una orden mediante su código público, sin autenticación y sin exponer datos personales.» |

## 5.4 Criterios de aceptación funcionales

Los criterios pueden expresarse como lista verificable o en formato Given/When/Then. Deben cubrir éxito, errores, permisos y límites relevantes.

| ID requisito | Escenario | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-002 | Flujo exitoso | que existe un usuario activo con credenciales válidas | envía su correo y contraseña al servicio de inicio de sesión | el sistema responde 200 con el token de sesión y los datos públicos del usuario. |
| RF-002 | Cuenta desactivada | que la cuenta del usuario fue desactivada por el administrador | intenta iniciar sesión con credenciales correctas | el sistema rechaza el acceso, aunque la contraseña sea la correcta (RN-003). |
| RF-001 | Intento de escalada de privilegios | que un visitante usa el registro público | envía la solicitud incluyendo el campo rol con valor ADMINISTRADOR | el sistema rechaza la solicitud y no crea ninguna cuenta (RN-001, RN-002). |
| RF-006 | Token ya utilizado | que el usuario ya restableció su contraseña con ese enlace | vuelve a abrir el mismo enlace | el sistema responde con el mismo error genérico que daría un enlace inexistente (RN-008, RN-010). |
| RF-009 | Sesión anterior invalidada | que el usuario tenía una sesión abierta en otro navegador | restablece su contraseña | la sesión anterior deja de ser válida en la siguiente petición. |
| RF-014 | Último administrador | que solo queda una cuenta de administrador activa | el administrador intenta desactivarla | el sistema rechaza la operación y la cuenta sigue activa (RN-004). |
| RF-033 | Motocicleta de otro cliente | que la recepcionista abre una orden | selecciona una motocicleta que no pertenece al cliente indicado | el sistema rechaza la creación indicando la inconsistencia (RN-013). |
| RF-039 | Transición no permitida | que la orden está en estado RECIBIDA | se intenta pasarla directamente a ENTREGADA | el sistema responde 400 y enumera las transiciones válidas desde RECIBIDA (RN-015). |
| RF-039 | Estado final | que la orden ya fue entregada | se intenta cambiar su estado | el sistema rechaza el cambio: ENTREGADA no admite transiciones (RN-017). |
| RF-038 | Asignación a un rol equivocado | que se intenta asignar la orden a un usuario | ese usuario no tiene rol de mecánico | el sistema rechaza la asignación (RN-018). |
| RF-035 | Acceso horizontal | que un cliente autenticado consulta una orden | cambia el identificador de la dirección por el de otro cliente | el sistema responde 403 y no devuelve ningún dato (RNF-007). |
| RF-043 | Consulta pública | que cualquier persona tiene el código de una orden | consulta el seguimiento sin iniciar sesión | el sistema devuelve el estado y los datos de la motocicleta, y ningún nombre, correo, cotización ni factura (RN-029). |

# 6. Requisitos no funcionales

## 6.1 Catálogo general

| ID | Categoría | Requisito resumido | Prioridad | Método | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt y nunca en claro. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-002 | Seguridad | La sesión se sostiene con un JWT firmado con vigencia limitada. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-003 | Seguridad | Los tokens de correo se generan con 256 bits de entropía y se guardan cifrados. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-004 | Seguridad | Los tokens de correo son de un solo uso y caducan. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-005 | Seguridad | Los formularios de recuperación no revelan si un correo está registrado. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-006 | Seguridad | Las rutas sensibles limitan el número de intentos por origen y correo. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-007 | Seguridad | Un cliente no puede acceder a información de otro cliente. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-008 | Seguridad | La consulta pública expone una proyección mínima de datos. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-009 | Seguridad | El origen permitido del navegador se declara de forma explícita. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-010 | Seguridad | Toda entrada se valida antes de llegar a la lógica de negocio. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | Verificado |
| RNF-011 | Integridad | El cambio de estado y su registro de auditoría son atómicos. | Crítica | Inspección de la transacción y prueba de fallo parcial | Verificado |
| RNF-012 | Operación | La aplicación no arranca si falta una variable de entorno obligatoria. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | Verificado |
| RNF-013 | Operación | El servidor cierra de forma ordenada al recibir una señal de término. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | Verificado |
| RNF-014 | Operación | El estado de salud del servicio comprueba la base de datos. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | Verificado |
| RNF-015 | Operación | Un fallo del servicio de correo no interrumpe la operación. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | Verificado |
| RNF-016 | Usabilidad | La interfaz se adapta a pantallas de escritorio y de teléfono. | Alta | Prueba en los perfiles de dispositivo | En verificación |
| RNF-017 | Portabilidad | El proyecto se levanta de forma idéntica en cualquier equipo del grupo. | Alta | Arranque en un equipo limpio | Pendiente |
| RNF-018 | Rendimiento | Los listados principales responden en menos de dos segundos. | Media | Medición sobre el volumen de demostración | En verificación |

## 6.2 Ficha detallada de RNF

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | RNF-007 – Aislamiento de la información entre clientes |
| Categoría | Seguridad |
| Descripción | Un usuario con rol CLIENTE solo puede acceder a las órdenes, motocicletas, citas y datos de contacto que le pertenecen. La comprobación se hace en el servidor, resolviendo el dueño del recurso y comparándolo con el cliente asociado al token, nunca con un identificador que venga en la petición. |
| Fuente y justificación | Hallazgo SEG-02 de la revisión de seguridad del 05/09/2026. Antes de la corrección, cambiar el identificador en la dirección mostraba el expediente completo de otro cliente. |
| Métrica | Porcentaje de rutas accesibles al rol CLIENTE que comprueban propiedad. |
| Umbral o meta | 100 %. Ninguna excepción. |
| Condiciones de medición | Se comprueba ruta por ruta sobre el código y con una prueba manual que altera el identificador en la dirección. |
| Método de verificación | Inspección del middleware aplicado en cada ruta y prueba de acceso denegado. |
| Evidencia esperada | Respuesta 403 sin cuerpo de datos al solicitar un recurso ajeno. |
| Responsable | Harryson [apellidos por completar] |
| Prioridad | Crítica |
| Versión objetivo | v1.0 |
| Estado | Aprobado e implementado |

## 6.3 Catálogo mínimo por categoría

| Categoría | Aspectos a definir | Ejemplo verificable |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Tiempo de respuesta, concurrencia, volumen. | El percentil 95 de consultas comunes será ≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes en ambiente de prueba. |
| Disponibilidad | Horario o porcentaje objetivo, mantenimiento. | Disponible 99 % durante horario de atención mensual. |
| Seguridad | Acceso, secretos, sesiones, cifrado, auditoría. | Ningún endpoint protegido responderá sin autorización válida. |
| Usabilidad | Éxito de tareas, errores, aprendizaje. | Al menos 8 de 10 usuarios completan el flujo crítico sin ayuda. |
| Accesibilidad | Teclado, foco, contraste, semántica. | Flujos críticos operables con teclado y contraste conforme a WCAG AA aplicable. |
| Compatibilidad | Navegadores, dispositivos, SO. | Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox. |
| Mantenibilidad | Calidad, modularidad, documentación. | Lint y pruebas pasan; módulos críticos cuentan con documentación técnica. |
| Portabilidad | Instalación reproducible. | Puede instalarse en ambiente limpio con la guía oficial. |
| Privacidad | Minimización, acceso, retención. | Solo se recolectan campos necesarios y se restringe acceso por rol. |
| Recuperación | Backup, RPO, RTO. | Restauración probada con RPO de 24 h y RTO de 2 h. |

Advertencia No todos los umbrales de ejemplo aplican a todos los proyectos. Deben justificarse según contexto, riesgo, infraestructura y nivel formativo.

# 7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio se centralizan aquí para evitar que aparezcan con versiones distintas en historias, casos de uso, base de datos y código.

## 7.1 Catálogo de reglas

| ID | Nombre | Regla | Fuente | Excepciones | Requisitos asociados | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RN-001 | Registro público limitado a cliente | El registro público crea cuentas exclusivamente con rol CLIENTE. | auth.validator.js rechaza cualquier otro valor y auth.service.js fuerza el rol. | Ninguna | RF-001 | Aprobado |
| RN-002 | El rol no se acepta desde el cliente | El rol de una cuenta nunca se toma del cuerpo de la petición de registro. | El servicio de registro no recibe el campo rol como parámetro. | Ninguna | RF-001 | Aprobado |
| RN-003 | Cuenta desactivada sin acceso | Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión ni operar con un token vigente. | El middleware de autenticación consulta el estado en cada petición. | Ninguna | RF-002, RF-014 | Aprobado |
| RN-004 | Protección del último administrador | No se puede desactivar la última cuenta de administrador activa. | usuario.service.js cuenta los administradores activos antes de desactivar. | Ninguna | RF-014 | Aprobado |
| RN-005 | Sin autodesactivación | Un administrador no puede desactivar su propia cuenta. | usuario.service.js compara el identificador del solicitante con el objetivo. | Ninguna | RF-014 | Aprobado |
| RN-006 | Alta de personal reservada al administrador | Las cuentas de personal solo las crea un administrador. | El módulo de usuarios rechaza la creación de cuentas con rol CLIENTE. | Ninguna | RF-012 | Aprobado |
| RN-007 | Cuenta de cliente con ficha asociada | Las cuentas de cliente se crean desde el módulo de clientes, junto con su perfil. | Evita cuentas huérfanas sin ficha de cliente asociada. | Ninguna | RF-015 | Aprobado |
| RN-008 | Token de un solo uso | Un token de correo solo puede usarse una vez. | Se marca la fecha de uso en la misma transacción que aplica el cambio. | Ninguna | RF-006, RF-007 | Aprobado |
| RN-009 | Invalidación de tokens anteriores | Al emitir un token nuevo se invalidan los anteriores del mismo tipo. | recuperacion.service.js invalida los vigentes antes de emitir. | Ninguna | RF-005, RF-008 | Aprobado |
| RN-010 | Error uniforme de token | Los tokens caducados, usados o de otro tipo producen el mismo error. | Impide deducir por el mensaje si un token existió. | Ninguna | RF-006, RF-007 | Aprobado |
| RN-011 | Unicidad de la placa | La placa de la motocicleta es única en todo el sistema. | Restricción de unicidad en el esquema de datos. | Ninguna | RF-020 | Aprobado |
| RN-012 | Unicidad del código de orden | El código público de la orden es único e irrepetible. | Formato OT-AAAA-XXXXXX con restricción de unicidad. | Ninguna | RF-033 | Aprobado |
| RN-013 | La motocicleta pertenece al cliente de la orden | Una motocicleta solo puede asociarse a una orden de su propio dueño. | El servicio compara el cliente de la orden con el dueño de la motocicleta. | Ninguna | RF-033 | Aprobado |
| RN-014 | Estado inicial de la orden | Toda orden nace en estado RECIBIDA. | Valor por defecto del esquema y primer asiento del historial. | Ninguna | RF-033 | Aprobado |
| RN-015 | Transiciones válidas de estado | El estado de la orden solo avanza por transiciones declaradas como válidas. | RECIBIDA a EN_DIAGNOSTICO, a EN_COTIZACION, a APROBADA, a EN_REPARACION, a LISTA, a ENTREGADA. | Ninguna | RF-039 | Aprobado |
| RN-016 | Cancelación desde estados no terminales | Cualquier estado no terminal puede pasar a CANCELADA, salvo LISTA. | Desde LISTA la única transición posible es ENTREGADA. | Ninguna | RF-039 | Aprobado |
| RN-017 | Estados finales sin retorno | ENTREGADA y CANCELADA son estados finales y no admiten más cambios. | La tabla de transiciones los declara sin destinos posibles. | Ninguna | RF-039 | Aprobado |
| RN-018 | Solo un mecánico puede ser asignado | Solo puede asignarse como mecánico un usuario con rol MECANICO. | El servicio valida el rol antes de asignar. | Ninguna | RF-038 | Aprobado |
| RN-019 | Sin asignación en estados finales | No se asigna mecánico a una orden entregada o cancelada. | El servicio rechaza la asignación en estados finales. | Ninguna | RF-038 | Aprobado |
| RN-020 | Autoría del cambio de estado | Cada cambio de estado deja constancia de quién lo hizo. | El identificador del usuario autenticado se registra en el historial. | Ninguna | RF-061 | Aprobado |
| RN-021 | Historial independiente del autor | El historial de una orden se conserva aunque su autor sea dado de baja. | La relación con el usuario es opcional para no perder el asiento. | Ninguna | RF-062 | Aprobado |
| RN-022 | Notificación selectiva al cliente | Solo se notifica al cliente en los estados que le afectan. | EN_COTIZACION, EN_REPARACION, LISTA y ENTREGADA. Los demás son movimientos internos. | Ninguna | RF-063 | Aprobado |
| RN-023 | El correo no condiciona la operación | Un fallo de correo nunca impide que la orden avance. | La notificación se envía después del cambio y sin condicionarlo. | Ninguna | RF-063 | Aprobado |
| RN-024 | Unicidad del código de repuesto | El código del repuesto es único en el catálogo. | Restricción de unicidad en el esquema de datos. | Ninguna | RF-051 | Aprobado |
| RN-025 | Criterio de existencia bajo mínimo | Un repuesto está bajo mínimo cuando su existencia es menor que su mínimo definido. | Criterio único para la alerta del panel y del listado. | Ninguna | RF-053 | Aprobado |
| RN-026 | Unicidad del número de factura | El número de factura es único en todo el sistema. | Restricción de unicidad en el esquema de datos. | Ninguna | RF-058 | Aprobado |
| RN-027 | Una factura y un diagnóstico por orden | Una orden tiene como máximo una factura y un diagnóstico. | Relaciones uno a uno declaradas en el esquema. | Ninguna | RF-045, RF-058 | Aprobado |
| RN-028 | Cálculo del total de la cotización | El total de la cotización es la mano de obra más los ítems cotizados. | Cada ítem aporta su cantidad por su precio unitario. | Ninguna | RF-050 | Aprobado |
| RN-029 | Consulta pública sin datos sensibles | La consulta pública nunca expone datos personales ni económicos. | El repositorio usa una proyección explícita de campos permitidos. | Ninguna | RF-043 | Aprobado |
| RN-030 | Traducción de estados a pasos del cliente | Los ocho estados internos se presentan al cliente como cinco pasos. | Recibimos tu moto, la estamos revisando, en reparación, lista para recoger y entregada. | Ninguna | RF-044 | Aprobado |

## 7.2 Ficha de regla de negocio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | RN-015 – Transiciones válidas del estado de la orden |
| Descripción formal | Una orden solo puede pasar de su estado actual a un estado declarado como destino válido: RECIBIDA a EN_DIAGNOSTICO; EN_DIAGNOSTICO a EN_COTIZACION; EN_COTIZACION a APROBADA; APROBADA a EN_REPARACION; EN_REPARACION a LISTA; LISTA a ENTREGADA. Cualquier estado no terminal salvo LISTA admite además pasar a CANCELADA. |
| Motivo o política | El estado ordena el trabajo del taller y es lo que ve el cliente. Sin control de transiciones, una orden podría marcarse como entregada sin haber pasado por reparación, y el historial dejaría de ser una traza fiable. |
| Fuente autorizada | Definición del producto y flujo real de atención del taller. |
| Condición de aplicación | Se aplica en cada solicitud de cambio de estado, antes de escribir nada. |
| Excepciones | Ninguna. No existe forma de saltar la validación desde la interfaz ni desde la API. |
| Datos involucrados | Tablas ordenes_trabajo e historial_estados_orden. |
| Actor responsable | Administrador, Recepcionista y Mecánico, según la etapa. |
| Requisitos relacionados | RF-039, RF-061 y RF-044 |
| Casos de prueba relacionados | Intento de pasar de RECIBIDA a ENTREGADA: debe rechazarse. Intento de cambiar una orden ENTREGADA: debe rechazarse por ser estado final. |
| Estado y versión | Aprobado, versión 1.5 |

## 7.3 Tipos de reglas

| Tipo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Cálculo | El total de la cotización es la mano de obra más la suma de cantidad por precio unitario de cada ítem (RN-028). |
| Validación | La placa de una motocicleta no puede repetirse en el sistema (RN-011). |
| Autorización | Solo un administrador puede crear cuentas de personal (RN-006). |
| Derivación | Los ocho estados internos de la orden se presentan al cliente como cinco pasos (RN-030). |
| Integridad | Una orden no puede abrirse sobre una motocicleta que no pertenece a su cliente (RN-013). |
| Temporal | Un enlace de restablecimiento caduca una hora después de emitirse (RN-008). |

# 8. Actores, roles y permisos

## 8.1 Catálogo de actores

| ID | Actor | Tipo | Objetivo | Requisitos relacionados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Administrador | Humano | Supervisa la operación, gestiona las cuentas del personal y consulta los indicadores. No opera el taller en el día a día. | 55 requisitos (p. ej. RF-002, RF-035, RF-067) |
| ACT-02 | Recepcionista | Humano | Atiende al cliente, registra clientes y motocicletas, agenda citas, abre órdenes de trabajo, asigna mecánico y genera la factura. | 46 requisitos (p. ej. RF-002, RF-034, RF-067) |
| ACT-03 | Mecánico | Humano | Consulta las órdenes asignadas, registra el diagnóstico, arma la cotización y hace avanzar el estado de la reparación. | 29 requisitos (p. ej. RF-002, RF-037, RF-066) |
| ACT-04 | Cliente | Humano | Consulta sus motocicletas, sus citas y el avance de sus órdenes desde el portal. Solo ve lo suyo. | 22 requisitos (p. ej. RF-002, RF-026, RF-066) |
| ACT-05 | Consultante público | Humano no autenticado | Cualquier persona con el código de una orden. Consulta el avance sin iniciar sesión y sin ver datos personales ni económicos. | 5 requisitos (p. ej. RF-001, RF-042, RF-044) |

## 8.2 Matriz de roles y permisos

| Recurso / acción | Administrador | Recepcionista | Mecánico | Cliente | Regla o restricción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultar | Usuarios, indicadores y toda la operación | Clientes, motocicletas, citas, órdenes, inventario y facturas | Órdenes asignadas, inventario y diagnósticos | Solo lo propio | El cliente pasa por comprobación de propiedad (RNF-007) |
| Crear | Cuentas de personal y cualquier recurso operativo | Clientes, motocicletas, citas, órdenes, movimientos y facturas | Diagnósticos e ítems de cotización | Sus propias citas | El rol nunca se acepta desde la petición (RN-002) |
| Actualizar | Nombre y rol de las cuentas; cualquier recurso operativo | Clientes, motocicletas, citas y órdenes | Diagnóstico y estado de sus órdenes | Sus propias citas | El avance de estado respeta RN-015 |
| Desactivar / eliminar | Usuarios, motocicletas, repuestos y órdenes | Citas | No | No | RN-004 y RN-005 protegen la última cuenta de administrador |
| Consultar seguimiento público | Sí | Sí | Sí | Sí | No requiere sesión; proyección reducida (RN-029) |
| Aprobar entregables | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | La aprobación académica la realiza el instructor |

## 8.3 Principios de autorización

- Los permisos se validan en el servidor o componente confiable, no solo ocultando botones.

- Se aplica mínimo privilegio.

- Las acciones sensibles deben quedar auditadas cuando el riesgo lo justifique.

- Los mensajes de error no deben revelar información sensible.

- Las excepciones de acceso deben estar justificadas por una regla aprobada.

# 9. Requisitos de datos

## 9.1 Catálogo de datos

| ID | Dato / entidad | Propósito | Fuente | Sensibilidad | Retención | Requisitos asociados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAT-01 | Usuario | Cuenta de acceso al sistema. | Registro del personal del taller | Alta: datos personales y credenciales | Mientras la cuenta esté activa | RF-001 a RF-014 |
| DAT-02 | TokenSeguridad | Token de un solo uso para los flujos de correo. | Sistema | Alta: material de autenticación | Hasta su uso o caducidad | RF-005 a RF-008 |
| DAT-03 | Cliente | Ficha del cliente asociada uno a uno con su cuenta de usuario. | Registro del personal del taller | Alta: datos personales de contacto | Mientras el cliente esté vinculado | RF-015 a RF-019 |
| DAT-04 | Motocicleta | Motocicleta de un cliente. | Registro del personal del taller | Media: identifica un bien del cliente | Mientras exista el cliente | RF-020 a RF-025 |
| DAT-05 | Cita | Cita de servicio de una motocicleta. | Registro del personal del taller | Baja | Histórico por período | RF-026 a RF-032 |
| DAT-06 | OrdenTrabajo | Orden de reparación. | Registro del personal del taller | Media: describe el servicio contratado | Permanente como histórico del taller | RF-033 a RF-044 |
| DAT-07 | HistorialEstadoOrden | Asiento de auditoría de cada cambio de estado: estado anterior, estado nuevo, autor, nota y fecha. | Sistema | Baja | Permanente: es la traza de auditoría | RF-061, RF-062 |
| DAT-08 | Diagnostico | Diagnóstico técnico de una orden. | Registro del personal del taller | Media: información técnica del servicio | Con la orden | RF-045 a RF-047 |
| DAT-09 | ItemCotizacion | Renglón del presupuesto. | Registro del personal del taller | Media: información económica | Con el diagnóstico | RF-048 a RF-050 |
| DAT-10 | Repuesto | Artículo del inventario. | Registro del personal del taller | Baja | Mientras esté en catálogo | RF-051 a RF-055 |
| DAT-11 | MovimientoInventario | Entrada o salida de existencias de un repuesto, con cantidad y motivo. | Registro del personal del taller | Baja | Permanente como histórico | RF-056, RF-057 |
| DAT-12 | Factura | Factura de una orden. | Registro del personal del taller | Alta: información económica del cliente | Permanente por soporte del cobro | RF-058 a RF-060 |

## 9.2 Reglas de calidad de datos

| Dimensión | Regla o métrica | Método de validación |
| --- | --- | --- |
| Completitud | Toda orden tiene cliente, motocicleta, estado y descripción del problema. | Restricciones NOT NULL y llaves foráneas del esquema |
| Exactitud | Los importes se almacenan con dos decimales exactos. | Tipo decimal de precisión fija en mano de obra, precios, subtotal y total |
| Unicidad | No se repiten correos, placas, códigos de orden, códigos de repuesto ni números de factura. | Restricciones de unicidad en el esquema (RN-011, RN-012, RN-024, RN-026) |
| Consistencia | La motocicleta de una orden pertenece al cliente de esa orden. | Validación en el servicio antes de crear la orden (RN-013) |
| Validez | El estado de una orden solo toma valores del conjunto declarado. | Tipo enumerado en el esquema y tabla de transiciones válidas |
| Actualidad | La fecha de modificación de la orden refleja el último cambio. | Se actualiza automáticamente al persistir |

## 9.3 Privacidad y ciclo de vida

| Dato | Finalidad | Base o autorización | Acceso permitido | Retención | Eliminación / anonimización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre, correo, teléfono y dirección del cliente | Identificar al cliente, contactarlo sobre su reparación y autenticarlo en el portal | Autorización expresa al registrarse o al ser registrado en recepción, conforme a la Ley 1581 de 2012 | El propio cliente y el personal del taller. Nunca la consulta pública | Mientras el cliente esté vinculado al taller | Eliminación de la cuenta y sus datos asociados a solicitud del titular |

# 10. Interfaces e integraciones externas

## 10.1 Catálogo

| ID | Sistema / interfaz | Tipo | Propósito | Datos intercambiados | Disponibilidad esperada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-01 | Google reCAPTCHA | Servicio web (HTTPS) | Verificar que el registro y el inicio de sesión los hace una persona | Token de verificación y clave secreta; ninguna información del usuario | Alta, del proveedor | Harryson [apellidos por completar] |
| INT-02 | Proveedor de correo saliente (SMTP) | Protocolo SMTP | Entregar los correos de recuperación, activación y aviso de estado | Dirección de correo del destinatario y contenido del mensaje | Sujeta al límite diario del plan gratuito | Harryson [apellidos por completar] |

## 10.2 Ficha de integración

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | INT-02 – Proveedor de correo saliente |
| Propósito | Entregar al usuario los enlaces de recuperación de contraseña y activación de cuenta, y avisar al cliente cuando su orden cambia de estado. |
| Tipo de interfaz | Salida por SMTP autenticado |
| Protocolo y formato | SMTP sobre TLS; mensajes en HTML con alternativa en texto plano |
| Datos enviados | Dirección del destinatario, asunto y cuerpo del mensaje con el enlace |
| Datos recibidos | Confirmación de entrega al servidor de correo |
| Frecuencia | Por evento: cada solicitud de recuperación, activación o cambio de estado notificable |
| Autenticación | Usuario y contraseña del proveedor, almacenados en variables de entorno |
| Manejo de errores | El envío se realiza sin bloquear la operación. Si falla, se registra en el servidor y la operación continúa (RN-023). El enlace se imprime además en la consola del servidor como respaldo. |
| Responsable técnico | Harryson [apellidos por completar] |
| Disponibilidad esperada | Sujeta al proveedor; el plan gratuito limita el volumen diario |
| Requisitos asociados | RF-063 a RF-066 y RNF-015 |
| Estado | Implementado; pendiente de configurar el proveedor real |

# 11. Priorización y versiones

## 11.1 Método recomendado

| Categoría | Criterio |
| --- | --- |
| Must | Sin este requisito no hay producto que sustentar. |
| Should | Aporta valor claro y se construye si el tiempo lo permite. |
| Could | Mejora la experiencia pero no afecta el flujo principal. |
| Won't | Queda declarado fuera del alcance de esta versión. |

## 11.2 Matriz de priorización

| ID | Valor | Urgencia | Riesgo | Esfuerzo | Dependencias | Prioridad final | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-002 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-003 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-004 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-005 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-006 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-007 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-008 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-009 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-010 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-011 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-012 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-013 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-014 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-015 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-016 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-017 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-018 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-019 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-020 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-021 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-022 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-023 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-024 | B | M | B | M | — | Could | v1.0 |
| RF-025 | B | M | B | M | — | Could | v1.0 |
| RF-026 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-027 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-028 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-029 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-030 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-031 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-032 | B | M | B | M | — | Could | v1.0 |
| RF-033 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-034 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-035 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-036 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-037 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-038 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-039 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-040 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-041 | B | M | B | M | — | Could | v1.0 |
| RF-042 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-043 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-044 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-045 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-046 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-047 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-048 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-049 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-050 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-051 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-052 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-053 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-054 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-055 | B | M | B | M | — | Could | v1.0 |
| RF-056 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-057 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-058 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-059 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-060 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-061 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-062 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-063 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-064 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-065 | A | A | A | M | — | Must | v1.0 |
| RF-066 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |
| RF-067 | M | M | B | M | — | Should | v1.0 |

## 11.3 Roadmap de requisitos

| Versión | Alcance | Fecha objetivo | Criterio de salida | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Los trece módulos del alcance | Entrega el 20/09/2026 | Los cuatro roles completan su flujo principal | En construcción |
| v1.1 | Fotografías de evidencia y reportes exportables en PDF | Posterior a la entrega | El cliente ve fotos del trabajo realizado | Planificada |
| v2.0 | Descuento automático de inventario, paginación y pruebas automatizadas | Sin fecha | El sistema soporta volumen real de operación | Prevista |

# 12. Gestión de cambios

## 12.1 Principios

- Ningún cambio aprobado se incorpora sin analizar impacto.

- Los cambios urgentes también se registran.

- No se borra el historial; se versiona o marca como obsoleto.

- El producto, backlog, pruebas, diseño y arquitectura deben actualizarse de manera coordinada.

## 12.2 Solicitud de cambio

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | CR-### |
| Fecha | Fecha de la solicitud |
| Solicitante | Quién lo pide y en calidad de qué |
| Descripción del cambio | Qué se quiere cambiar, en una frase verificable |
| Motivo | Qué problema resuelve o qué indicación atiende |
| Requisitos afectados | RF, RNF y RN que se agregan, modifican o retiran |
| Documentos afectados | Entregables que hay que actualizar |
| Impacto en alcance | Qué entra y qué sale |
| Impacto en tiempo | Horas estimadas y efecto sobre el cronograma |
| Impacto en riesgo | Riesgos que aparecen o se agravan |
| Decisión | Aprobado, devuelto o rechazado |
| Responsable de la decisión | Quién decide |
| Versión resultante | Versión del documento que incorpora el cambio |

## 12.3 Registro consolidado

| ID | Fecha | Cambio | Impacto | Decisión | Responsable | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 26/08/2026 | Incorporar el módulo de gestión de usuarios para que el taller administre su propio personal. | Agrega RF-010 a RF-014 y RN-004 a RN-007. Nueva pantalla de usuarios. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.1 |
| CR-002 | 05/09/2026 | Cerrar los hallazgos de la revisión de seguridad SEG-01 a SEG-07. | Agrega RNF-005, RNF-007 y RNF-008. Modifica el registro público, las rutas accesibles al cliente y la consulta pública. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.2 |
| CR-003 | 18/09/2026 | Incorporar la auditoría de cambios de estado y la línea de tiempo visible para el cliente. | Agrega RF-044, RF-061, RF-062, RN-020, RN-021 y RN-030. Nueva entidad HistorialEstadoOrden y migración del esquema. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.3 |
| CR-004 | 10/09/2026 | Incorporar recuperación de contraseña y verificación de correo, por indicación del instructor. | Agrega RF-005 a RF-009 y RF-063 a RF-066, con RN-008 a RN-010. Nueva entidad TokenSeguridad y dependencia de un proveedor de correo. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.4 |
| CR-005 | 11/09/2026 | Declarar como requisito la reproducibilidad del entorno entre los equipos del grupo. | Agrega RNF-017. Introduce el empaquetado en contenedores como entregable técnico. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.5 |
| CR-006 | 11/09/2026 | Declarar formalmente las exclusiones EXC-01 a EXC-07 tras la reunión con el instructor. | Sin impacto en el código. Deja por escrito qué no se construye y por qué. | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 1.5 |

# 13. Trazabilidad y cobertura

## 13.1 Cadena mínima

Cadena de trazabilidad Problema → Objetivo → Actor → Módulo del alcance → Requisito funcional → Regla de negocio → Historia de usuario → Pantalla → Componente del código → Caso de prueba → Evidencia. Un requisito sin evidencia no está terminado, por mucho que el código exista.

## 13.2 Matriz resumida

| RF/RNF | Origen | Reglas | HU/CU | Diseño | Componente | Prueba | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | PRO-01 / ACT-05 | RN-001, RN-002 | HU-001 | UI-001 | auth.controller, auth.service | CP-001 | Registro rechaza rol distinto de cliente | Implementado |
| RF-002 | OBJ-04 / ACT-01 | RN-003 | HU-002 | UI-001 | auth.middleware, jwt.js | CP-002 | Inicio de sesión por rol | Implementado |
| RF-005 | OBJ-04 / ACT-04 | RN-009, RN-010 | HU-005 | UI-002 | recuperacion.service | CP-005 | Enlace recibido y respuesta neutra | Implementado |
| RF-006 | OBJ-04 / ACT-04 | RN-008 | HU-006 | UI-003 | recuperacion.service | CP-006 | Token de un solo uso | Implementado |
| RF-014 | OBJ-05 / ACT-01 | RN-004, RN-005 | HU-014 | UI-010 | usuario.service | CP-014 | Último administrador protegido | Implementado |
| RF-033 | PRO-01 / ACT-02 | RN-012, RN-013, RN-014 | HU-033 | UI-006 | ordenTrabajo.service | CP-033 | Código público generado | Implementado |
| RF-038 | OBJ-02 / ACT-02 | RN-018, RN-019 | HU-038 | UI-007 | ordenTrabajo.service | CP-038 | Asignación solo a mecánicos | Implementado |
| RF-039 | OBJ-02 / ACT-03 | RN-015 a RN-017 | HU-039 | UI-007 | ordenTrabajo.service | CP-039 | Transición inválida rechazada | Implementado |
| RF-042 | PRO-02 / ACT-05 | RN-029 | HU-042 | UI-012 | ordenTrabajo.repository | CP-042 | Consulta sin sesión | Implementado |
| RF-043 | PRO-02 / ACT-05 | RN-029 | HU-043 | UI-012 | camposPublicos | CP-043 | Proyección sin datos personales | Implementado |
| RF-044 | PRO-02 / ACT-04 | RN-030 | HU-044 | UI-011 | LineaTiempoOrden.jsx | CP-044 | Cinco pasos con fecha | Implementado |
| RF-053 | OBJ-03 / ACT-02 | RN-025 | HU-053 | UI-009 | repuesto.repository | CP-053 | Alerta de existencias | Implementado |
| RF-058 | OBJ-03 / ACT-02 | RN-026, RN-027 | HU-058 | UI-008 | factura.service | CP-058 | Número único de factura | Implementado |
| RF-061 | OBJ-02 / ACT-01 | RN-020, RN-021 | HU-061 | UI-007 | historialOrden.repository | CP-061 | Asiento con autor y fecha | Implementado |
| RF-063 | PRO-02 / ACT-04 | RN-022, RN-023 | HU-063 | — | correo.service | CP-063 | Aviso en estados notificables | Parcial |
| RF-067 | OBJ-05 / ACT-01 | RN-025 | HU-067 | UI-004 | dashboard.service | CP-067 | Indicadores del panel | Implementado |

## 13.3 Reglas de cobertura

- Todo requisito aprobado debe tener origen y responsable de validación.

- Todo requisito implementado debe relacionarse con código o componente.

- Todo requisito crítico debe tener al menos una prueba.

- Todo requisito verificado debe tener evidencia accesible.

- Las exclusiones y requisitos rechazados conservan justificación.

# 14. Validación y aprobación

## 14.1 Técnicas de validación

| Técnica | Descripción |
| --- | --- |
| Inspección | Lectura del catálogo contra el código fuente, requisito por requisito. |
| Demostración | Ejecución del flujo completo con los cuatro roles sobre el producto en marcha. |
| Prueba de acceso denegado | Intento deliberado de acceder a recursos ajenos alterando la dirección. |
| Revisión por pares | Los tres integrantes revisan de forma cruzada lo que no escribieron. |
| Validación con el cliente | El instructor, como representante funcional, aprueba o devuelve el documento. |
| Verificación de trazabilidad | Comprobación de que cada requisito llega hasta una evidencia. |

## 14.2 Registro de observaciones

| ID | Sección / requisito | Observación | Severidad | Responsable | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBS-001 | Sección 5.1 | Los requisitos de notificación por correo figuran como implementados, pero no se ha configurado un proveedor real: los mensajes no llegan al destinatario. Se marcan como Parcial hasta configurarlo. | Mayor | Harryson [apellidos por completar] | 13/09/2026 | Abierta |
| OBS-002 | Sección 5.1 | RF-003 depende de que se conecte el componente visual del reCAPTCHA en el inicio de sesión. La verificación del servidor ya está construida. | Mayor | Harryson [apellidos por completar] | 13/09/2026 | Abierta |
| OBS-003 | Sección 9 | La migración que crea las tablas de tokens de seguridad e historial de estados no figura en el control de migraciones del repositorio. Hay que verificar su aplicación sobre la base compartida. | Mayor | Harryson [apellidos por completar] | 12/09/2026 | Abierta |
| OBS-004 | Encabezado | Faltan los apellidos de los tres integrantes del equipo en todos los entregables. Deben completarse antes de la entrega. | Menor | Harryson [apellidos por completar] | 20/09/2026 | Abierta |

## 14.3 Acta de aprobación

| Declaración | Resultado |
| --- | --- |
| El alcance representa la versión acordada con el instructor. | Sí |
| Los requisitos funcionales son claros, atómicos y verificables. | Sí |
| Los requisitos no funcionales tienen métrica y método de verificación. | Sí |
| Las reglas de negocio están centralizadas y trazadas a requisitos. | Sí |
| Los roles y permisos están definidos y se validan en el servidor. | Sí |
| Las observaciones abiertas están registradas con responsable y fecha. | Sí |

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Firma / evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cliente / Product Owner | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente |  |
| Líder técnico | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 |  |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente |  |

# 15. Lista de verificación

| N.° | Verificación | Cumple | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El alcance distingue producto, proyecto, MVP y exclusiones. | Sí | Secciones 4.2 a 4.5 |
| 2 | Cada requisito tiene identificador, prioridad, estado y módulo. | Sí | 67 requisitos funcionales en la sección 5.1 |
| 3 | Los requisitos son claros, atómicos y verificables. | Sí | Sección 5.4: doce escenarios en formato Dado/Cuando/Entonces |
| 4 | Los requisitos no funcionales incluyen métrica y método. | Sí | 18 requisitos no funcionales en la sección 6.1 |
| 5 | Las reglas de negocio están centralizadas. | Sí | 30 reglas en la sección 7.1, todas verificadas en el código |
| 6 | Los roles y permisos están definidos y se validan en servidor. | Sí | Sección 8.2: matriz de cinco actores por acción |
| 7 | Los datos personales y su finalidad están identificados. | Sí | Sección 9: 12 entidades con sensibilidad y retención |
| 8 | Las interfaces externas tienen manejo de fallos declarado. | Sí | Sección 10.2: el fallo de correo no interrumpe la operación |
| 9 | Existe priorización y asignación a versiones. | Sí | Sección 11.2: MoSCoW sobre el catálogo completo |
| 10 | Existe procedimiento de gestión de cambios. | Sí | Sección 12.3: seis cambios registrados con impacto y decisión |
| 11 | La trazabilidad llega hasta componente y evidencia. | Sí | Sección 13.2 |
| 12 | Las observaciones pendientes están registradas. | Sí | Sección 14.2: cuatro observaciones abiertas con responsable y fecha |

# Anexos

## Anexo A. Plantilla rápida de requisito funcional

| ID | Nombre | Descripción | Actor | Prioridad | Reglas | Criterios de aceptación | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Registro público de cliente | El sistema permite que una persona cree su cuenta indicando nombre, correo y contraseña. La cuenta se crea siempre con rol CLIENTE. | Consultante público | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-002 | Inicio de sesión | El sistema autentica al usuario con correo y contraseña y devuelve un token de sesión con su rol. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-003 | Verificación anti-automatización | El registro y el inicio de sesión exigen superar una verificación reCAPTCHA validada contra el servicio de Google. | Consultante público | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Parcial |
| RF-004 | Consulta del perfil autenticado | El usuario autenticado puede consultar su identidad, nombre y rol vigentes. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-005 | Solicitud de restablecimiento de contraseña | El usuario solicita un enlace de restablecimiento indicando su correo. La respuesta es idéntica exista o no la cuenta. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-006 | Restablecimiento de contraseña | Con un enlace válido y sin usar, el usuario define una contraseña nueva de mínimo ocho caracteres. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-007 | Verificación de correo y activación de cuenta | El cliente cuya cuenta creó el taller confirma su correo y define su propia contraseña mediante un enlace de activación. | Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-008 | Reenvío del enlace de verificación | El usuario puede solicitar un enlace de verificación nuevo; el anterior queda invalidado. | Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-009 | Cierre de sesiones al cambiar la contraseña | Al cambiar la contraseña, los tokens emitidos antes del cambio dejan de ser válidos. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-010 | Listado de usuarios | El administrador consulta las cuentas del sistema con filtro por rol y por estado de activación. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-011 | Consulta de un usuario | El administrador consulta el detalle de una cuenta sin exponer el hash de la contraseña. | Administrador | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-012 | Creación de cuentas de personal | El administrador crea cuentas con rol ADMINISTRADOR, RECEPCIONISTA o MECANICO. | Administrador | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-013 | Actualización de nombre y rol | El administrador modifica el nombre y el rol de una cuenta existente. | Administrador | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-014 | Activación y desactivación de cuentas | El administrador activa o desactiva una cuenta sin eliminarla, conservando su historial. | Administrador | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-015 | Registro de cliente | La recepcionista registra un cliente con su teléfono y dirección, y le crea la cuenta de acceso asociada. | Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-016 | Listado de clientes | El personal consulta la lista de clientes registrados. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-017 | Consulta de cliente | El personal consulta la ficha de un cliente. El cliente solo puede consultar la suya. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-018 | Actualización de datos de contacto | La recepcionista actualiza el teléfono y la dirección del cliente. | Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-019 | Consulta del propio perfil | El cliente autenticado obtiene su perfil sin conocer su identificador interno. | Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-020 | Registro de motocicleta | El personal registra una motocicleta con placa, marca, modelo, año y color, asociada a un cliente. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-021 | Listado de motocicletas | El personal consulta el parque de motocicletas registrado. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-022 | Consulta de motocicleta | Se consulta el detalle de una motocicleta. El cliente solo accede a las suyas. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-023 | Listado de motocicletas por cliente | Se obtienen las motocicletas de un cliente. El cliente solo obtiene las propias. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-024 | Actualización de motocicleta | El personal corrige los datos de una motocicleta registrada. | Administrador, Recepcionista | Baja | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-025 | Baja de motocicleta | El administrador retira del sistema una motocicleta registrada. | Administrador | Baja | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-026 | Agendamiento de cita | Se agenda una cita indicando cliente, motocicleta, fecha, hora y motivo. El cliente puede agendar la suya. | Administrador, Recepcionista, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-027 | Listado de citas | El personal consulta la agenda de citas del taller. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-028 | Consulta de cita | Se consulta el detalle de una cita. El cliente solo accede a las suyas. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-029 | Listado de citas por cliente | Se obtienen las citas de un cliente. El cliente solo obtiene las propias. | Administrador, Recepcionista, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-030 | Cambio de estado de la cita | La recepcionista confirma, cancela o marca como completada una cita. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-031 | Reprogramación de cita | Se modifica la fecha, la hora o el motivo de una cita. El cliente puede reprogramar la suya. | Administrador, Recepcionista, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-032 | Cancelación de cita | La recepcionista retira una cita de la agenda. | Administrador, Recepcionista | Baja | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-033 | Apertura de orden de trabajo | La recepcionista abre una orden indicando cliente, motocicleta y descripción del problema. El sistema genera un código público único. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-034 | Listado de órdenes | El personal consulta las órdenes del taller con su estado actual. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-035 | Consulta de orden | Se consulta el expediente completo de una orden. El cliente solo accede a las suyas. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-036 | Listado de órdenes por cliente | Se obtienen las órdenes de un cliente. Es la vista que alimenta el portal del cliente. | Administrador, Recepcionista, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-037 | Listado de órdenes por mecánico | El mecánico consulta las órdenes que tiene asignadas. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-038 | Asignación de mecánico | La recepcionista asigna a la orden un usuario con rol de mecánico. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-039 | Avance del estado de la orden | El personal hace avanzar la orden respetando las transiciones válidas de la máquina de estados, con nota opcional. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-040 | Actualización de la orden | El personal corrige la descripción del problema y las observaciones de una orden abierta. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-041 | Eliminación de orden | El administrador retira del sistema una orden registrada por error. | Administrador | Baja | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-042 | Consulta pública por código | Cualquier persona con el código de la orden consulta su avance sin iniciar sesión. | Consultante público | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-043 | Proyección reducida de la consulta pública | La consulta pública devuelve únicamente estado, descripción del problema, fechas y datos básicos de la motocicleta. Nunca nombres, correos, cotización ni factura. | Consultante público | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-044 | Línea de tiempo del avance | El avance se presenta al cliente como cinco pasos legibles con su fecha, derivados de los ocho estados internos. | Cliente, Consultante público | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-045 | Registro del diagnóstico | El mecánico registra el diagnóstico técnico de la orden y el valor de la mano de obra. | Administrador, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-046 | Consulta del diagnóstico | El personal consulta el diagnóstico asociado a una orden. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-047 | Actualización del diagnóstico | El mecánico corrige la descripción o el valor de la mano de obra antes de la aprobación. | Administrador, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-048 | Adición de ítems a la cotización | El mecánico agrega repuestos o conceptos a la cotización, con cantidad y precio unitario. | Administrador, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-049 | Retiro de ítems de la cotización | El mecánico retira un ítem de la cotización antes de que el cliente la apruebe. | Administrador, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-050 | Cálculo del total de la cotización | El sistema calcula el total sumando la mano de obra y los ítems cotizados. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-051 | Registro de repuesto | El personal registra un repuesto con código único, nombre, precio, existencia y existencia mínima. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-052 | Listado de repuestos | El personal consulta el inventario de repuestos con sus existencias. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-053 | Alerta de existencias bajo mínimo | El sistema identifica los repuestos cuya existencia está por debajo de su mínimo definido. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-054 | Actualización de repuesto | El personal corrige los datos y el precio de un repuesto. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-055 | Baja de repuesto | El administrador retira un repuesto del catálogo. | Administrador | Baja | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-056 | Registro de movimiento de inventario | El personal registra entradas y salidas de existencias indicando cantidad y motivo. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-057 | Consulta de movimientos | El personal consulta el histórico de movimientos, en general o por repuesto. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-058 | Generación de factura | La recepcionista genera la factura de la orden con número único, subtotal, total y método de pago. | Administrador, Recepcionista | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-059 | Listado de facturas | El personal consulta las facturas emitidas por el taller. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-060 | Consulta de factura por orden | El personal consulta la factura asociada a una orden concreta. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-061 | Registro del cambio de estado | Cada cambio de estado queda registrado con estado anterior, estado nuevo, autor, fecha y nota, en la misma transacción que el cambio. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-062 | Consulta del historial de la orden | El personal consulta la secuencia completa de cambios de estado de una orden. | Administrador, Recepcionista, Mecánico | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |
| RF-063 | Aviso al cliente por cambio de estado | El sistema avisa al cliente por correo cuando la orden pasa a cotización, reparación, lista o entregada. | Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Parcial |
| RF-064 | Correo de restablecimiento de contraseña | El sistema envía el enlace de restablecimiento al correo registrado. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Parcial |
| RF-065 | Correo de activación de cuenta | El sistema envía al cliente el enlace para confirmar su correo y definir su contraseña. | Cliente | Alta | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Parcial |
| RF-066 | Aviso de contraseña modificada | El sistema notifica al usuario cuando su contraseña ha sido cambiada. | Administrador, Recepcionista, Mecánico, Cliente | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Parcial |
| RF-067 | Panel de indicadores operativos | Administración y recepción consultan un resumen con órdenes por estado, citas próximas y repuestos bajo mínimo. | Administrador, Recepcionista | Media | Ver sección 7 | Ver sección 5.4 | v1.0 | Implementado |

## Anexo B. Plantilla rápida de requisito no funcional

| ID | Categoría | Requisito | Métrica / umbral | Prioridad | Método de verificación | Versión | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt y nunca en claro. | Ninguna contraseña legible en la base de datos ni en registros. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-002 | Seguridad | La sesión se sostiene con un JWT firmado con vigencia limitada. | Vigencia de 8 horas, configurable por variable de entorno. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-003 | Seguridad | Los tokens de correo se generan con 256 bits de entropía y se guardan cifrados. | Se almacena el SHA-256; el valor en claro solo existe en el enlace enviado. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-004 | Seguridad | Los tokens de correo son de un solo uso y caducan. | Una hora para restablecer, 24 horas para verificar, dos horas para cambio de correo. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-005 | Seguridad | Los formularios de recuperación no revelan si un correo está registrado. | Respuesta y tiempo idénticos exista o no la cuenta. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-006 | Seguridad | Las rutas sensibles limitan el número de intentos por origen y correo. | Cinco solicitudes de recuperación y tres reenvíos cada quince minutos. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-007 | Seguridad | Un cliente no puede acceder a información de otro cliente. | Comprobación de propiedad en todas las rutas accesibles al rol CLIENTE. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-008 | Seguridad | La consulta pública expone una proyección mínima de datos. | Sin nombres, correos, teléfonos, cotización ni valores de factura. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-009 | Seguridad | El origen permitido del navegador se declara de forma explícita. | CORS configurado con la URL del frontend; nunca comodín. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-010 | Seguridad | Toda entrada se valida antes de llegar a la lógica de negocio. | Validadores declarados en los 60 endpoints con cuerpo o parámetros. | Crítica | Prueba de acceso e inspección del código | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-011 | Integridad | El cambio de estado y su registro de auditoría son atómicos. | Ambas escrituras ocurren dentro de la misma transacción de base de datos. | Crítica | Inspección de la transacción y prueba de fallo parcial | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-012 | Operación | La aplicación no arranca si falta una variable de entorno obligatoria. | Validación al inicio con mensaje explícito y salida del proceso. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-013 | Operación | El servidor cierra de forma ordenada al recibir una señal de término. | Cierre de la conexión a base de datos y salida forzada a los diez segundos. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-014 | Operación | El estado de salud del servicio comprueba la base de datos. | El endpoint de salud ejecuta una consulta real contra PostgreSQL. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-015 | Operación | Un fallo del servicio de correo no interrumpe la operación. | El envío se hace sin bloquear; el error se registra y la orden avanza igual. | Alta | Prueba de arranque y de parada del servicio | v1.0 | Verificado | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-016 | Usabilidad | La interfaz se adapta a pantallas de escritorio y de teléfono. | Sin desplazamiento horizontal desde 360 px de ancho. | Alta | Prueba en los perfiles de dispositivo | v1.0 | En verificación | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-017 | Portabilidad | El proyecto se levanta de forma idéntica en cualquier equipo del grupo. | Un solo comando de arranque con contenedores, sin configuración manual. | Alta | Arranque en un equipo limpio | v1.0 | Pendiente | Harryson [apellidos por completar] |
| RNF-018 | Rendimiento | Los listados principales responden en menos de dos segundos. | Medido sobre el volumen de datos de demostración. | Media | Medición sobre el volumen de demostración | v1.0 | En verificación | Harryson [apellidos por completar] |

## Anexo C. Criterios para rechazar un requisito

- No tiene fuente ni relación con un objetivo.

- Describe una solución técnica sin justificar la necesidad.

- No puede verificarse.

- Duplica o contradice otro requisito.

- Está fuera del alcance aprobado.

- Su costo o riesgo supera el valor sin una decisión explícita.

- Depende de una condición no disponible y no tiene alternativa.

## Anexo D. Estructura recomendada en el repositorio

/docs/requisitos/
  alcance-requisitos.docx
  trazabilidad.xlsx
  reglas-negocio.csv
  decisiones-cambio/
  anexos/