SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

BACKLOG, HISTORIAS DE USUARIO
Y CASOS DE USO

Plantilla institucional para organizar, detallar, validar y planificar el comportamiento funcional del producto

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Centro de formación | SENA – Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada (CTMA) |
| Regional | Antioquia |
| Ficha | 3114227 |
| Programa | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO |
| Equipo responsable | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Instructor(es) | Juan Carlos Quintero Romero |
| Versión | 1.5 |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |

Naturaleza del documento Este documento traduce los requisitos del catálogo a historias contadas desde quien las necesita, y a casos de uso para los flujos donde la interacción tiene pasos y excepciones que conviene escribir. No sustituye al Alcance y Especificación de Requisitos: si una historia y un requisito se contradicen, manda el requisito.

Documento complementario a Alcance y Especificación de Requisitos, Diseño UX/UI, Arquitectura, Matriz de Trazabilidad y Plan de Pruebas.

# Control documental

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Código documental | ADSO-REQ-02 |
| Nombre | Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso |
| Clasificación | Documento de análisis funcional y planificación |
| Estado | En revisión |
| Propietario | Harryson [apellidos por completar] (líder de producto) |
| Revisor funcional | Instructor de seguimiento como representante del cliente |
| Revisor técnico | Harryson [apellidos por completar] (líder técnico) |
| Ubicación oficial | https://github.com/repelindayeha-star/SGITM — carpeta /docs/requisitos |
| Periodicidad de revisión | En cada refinamiento del backlog |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19/08/2026 | Creación inicial a partir de la plantilla institucional. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.0 | 26/08/2026 | Primera versión con el alcance de los módulos del núcleo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.1 | 02/09/2026 | Incorporación del módulo de gestión de usuarios y la matriz de permisos. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.2 | 05/09/2026 | Registro de los hallazgos de seguridad SEG-01 a SEG-07 y su remediación. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.3 | 18/09/2026 | Incorporación de la auditoría de estados y la línea de tiempo del cliente. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.4 | 10/09/2026 | Incorporación de la recuperación de contraseña y la verificación de correo. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.5 | 11/09/2026 | Verificación completa contra el código y declaración de la deuda técnica conocida. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

## Registro de aprobaciones

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 | Documento elaborado y verificado contra el código. |
| Cliente / PO | Harryson [apellidos por completar] | Aprobado / Devuelto | 11/09/2026 | Revisión técnica propia. |
| Líder técnico | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto |  | Pendiente de revisión funcional. |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto |  | Pendiente de revisión académica. |

Tabla de Contenido

Control documental	2

Historial de versiones	2

Registro de aprobaciones	2

1. Propósito y principios	5

1.1 Objetivos específicos	5

1.2 Principios de consistencia	5

2. Relación con otros artefactos	6

2.1 Información que no debe repetirse	6

3. Glosario y convenciones	6

3.1 Convenciones de identificación	7

4. Modelo de producto: épicas y funcionalidades	8

4.1 Mapa de épicas	8

4.2 Catálogo de funcionalidades	8

4.3 Criterios para dividir el producto	8

5. Backlog del producto	9

5.1 Backlog maestro	9

5.2 Estados recomendados	9

5.3 Políticas del backlog	9

6. Historias de usuario	10

6.1 Plantilla detallada	10

6.2 Redacción efectiva	10

6.3 Criterios INVEST	11

7. Criterios de aceptación y escenarios BDD	12

7.1 Catálogo de criterios por historia	12

7.2 Formato Given / When / Then	12

7.3 Cobertura mínima de criterios	12

8. Definition of Ready y Definition of Done	13

8.1 Definition of Ready	13

8.2 Definition of Done	14

9. Casos de uso	15

9.1 Cuándo elaborar un caso de uso	15

9.2 Catálogo de casos de uso	15

9.3 Ficha detallada de caso de uso	15

9.4 Plantilla de flujo principal y alternativos	17

9.5 Ejemplo resumido	17

10. Diagramas y relaciones UML	17

10.1 Diagrama de contexto de casos de uso	17

10.2 Registro de diagramas	18

11. Refinamiento, estimación y priorización	19

11.1 Lista de refinamiento	19

11.2 Métodos de estimación	19

11.3 Priorización	19

12. Planificación por iteraciones o versiones	20

12.1 Roadmap funcional	20

12.2 Plan de iteración	20

12.3 Seguimiento de bloqueos	20

13. Gestión de cambios	20

13.1 Solicitud y análisis	20

13.2 Reglas de actualización	20

14. Trazabilidad, validación y aceptación	21

14.1 Matriz resumida	21

14.2 Cobertura de historias y casos de uso	21

14.3 Registro de aceptación	21

15. Indicadores y lista de verificación	22

15.1 Indicadores sugeridos	22

15.2 Lista de verificación final	22

Anexo A. Plantilla rápida de historia de usuario	24

Anexo B. Plantilla rápida de caso de uso	24

Anexo C. Convención de carpetas sugerida	25

Anexo D. Aprobación del documento	25

# 1. Propósito y principios

El documento organiza el trabajo funcional del producto, preserva la relación con los requisitos aprobados y ofrece el nivel de detalle necesario para diseño, construcción y pruebas. Debe mantenerse actualizado durante el desarrollo y reflejar únicamente funcionalidades reales o planificadas.

## 1.1 Objetivos específicos

- Organizar el producto en épicas, funcionalidades e historias de usuario.

- Priorizar el trabajo de acuerdo con valor, riesgo, dependencia y esfuerzo.

- Redactar historias claras, pequeñas, negociables y verificables.

- Definir criterios de aceptación que permitan diseñar pruebas.

- Documentar casos de uso solo cuando el proceso requiera mayor detalle.

- Establecer condiciones de preparación y terminado.

- Mantener trazabilidad con requisitos, reglas de negocio, diseño, código y pruebas.

## 1.2 Principios de consistencia

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Una historia, un requisito | Cada historia se traza a un requisito funcional del catálogo. Si no hay requisito detrás, la historia no entra al backlog. |
| El lenguaje es el del usuario | La historia se escribe con las palabras de quien la pide. «Ver en qué paso va mi moto» y no «consultar el estado de la orden». |
| Las reglas viven en un solo lugar | Las historias citan las reglas de negocio por su código; no las reescriben, para que no aparezcan con dos versiones distintas. |
| Terminada quiere decir verificada | Una historia no está hecha porque el código exista, sino cuando alguien comprobó su criterio de aceptación. |
| La estimación es relativa | Se estima en puntos comparando historias entre sí, no en horas. |

Regla de oro Una historia de usuario no es un título en una lista: es una conversación pendiente que cabe en una frase. Si al leerla el equipo no sabe quién la pide, qué quiere y para qué, no está lista para entrar a una iteración, por muy corta que sea.

# 2. Relación con otros artefactos

| Artefacto | Aporta a este documento | Recibe de este documento |
| --- | --- | --- |
| Alcance y Especificación de Requisitos | Requisitos funcionales, reglas y prioridad | Historias y criterios de aceptación que los realizan |
| Diseño UX/UI | Pantallas, flujos y estados de interfaz | Actores, necesidades y criterios narrativos |
| Arquitectura y Diseño Técnico | Viabilidad y componentes disponibles | Orden de construcción y dependencias entre historias |
| Plan de Calidad y Pruebas | Resultado de la verificación y defectos | Criterios de aceptación que se convierten en casos de prueba |
| Gestión del Proyecto | Capacidad del equipo e hitos | Estimación, iteraciones y bloqueos |

## 2.1 Información que no debe repetirse

- Descripción completa de requisitos funcionales y no funcionales.

- Catálogo oficial de reglas de negocio.

- Diseño detallado de pantallas y componentes.

- Contratos técnicos de API.

- Casos de prueba con pasos y resultados ejecutados.

- Decisiones arquitectónicas y estructura interna del código.

# 3. Glosario y convenciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Épica | Agrupación de historias que persiguen un mismo objetivo de negocio. |
| Funcionalidad | Capacidad concreta dentro de una épica, que reúne varias historias. |
| Historia de usuario | Necesidad expresada por quien la tiene, en una frase, con su motivo. |
| Criterio de aceptación | Condición observable que permite dar una historia por terminada. |
| Caso de uso | Descripción paso a paso de una interacción con flujo principal y alternativos. |
| Backlog | Lista ordenada de todo lo que falta por construir. |
| Refinamiento | Sesión en que se aclara una historia hasta dejarla lista para construir. |
| Punto de historia | Medida relativa de esfuerzo; no equivale a horas. |
| Orden de trabajo | En SIGTM, el expediente de una reparación desde la recepción hasta la entrega. |

## 3.1 Convenciones de identificación

| Elemento | Formato | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Épica | EP-## | EP-03 |
| Funcionalidad | FUN-## | FUN-07 |
| Historia de usuario | HU-### | HU-039 |
| Caso de uso | CU-## | CU-04 |
| Criterio de aceptación | CA-### | CA-039 |
| Escenario de aceptación | ESC-## | ESC-05 |

# 4. Modelo de producto: épicas y funcionalidades

## 4.1 Mapa de épicas

| ID | Épica | Objetivo de negocio o usuario | Stakeholders | Indicador asociado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Acceso e identidad | Que cada persona entre con su cuenta y vea solo lo que le corresponde | Personal del taller y clientes | Cuentas activas por rol; ningún acceso sin sesión | En construcción |
| EP-02 | Clientes y su parque de motocicletas | Que el taller tenga identificado a cada cliente y cada moto que atiende | Personal del taller y clientes | Clientes registrados con al menos una motocicleta | En construcción |
| EP-03 | Agenda y recepción | Que el trabajo entre ordenado y cada moto tenga su orden abierta | Personal del taller y clientes | Órdenes abiertas sobre citas agendadas | En construcción |
| EP-04 | Trabajo del taller | Que el mecánico registre lo que encontró, lo que cuesta y cómo avanza | Personal del taller y clientes | Órdenes con diagnóstico y cotización, con historial completo | En construcción |
| EP-05 | Inventario y cobro | Que el taller sepa qué piezas tiene y cobre lo que hizo | Personal del taller y clientes | Existencias controladas y facturas emitidas | En construcción |
| EP-06 | Visibilidad para el cliente | Que el cliente sepa cómo va su moto sin tener que llamar | Personal del taller y clientes | Consultas de seguimiento sin llamada al taller | En construcción |

## 4.2 Catálogo de funcionalidades

| ID | Funcionalidad | Épica | Descripción de valor | Requisitos asociados | Prioridad | Versión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUN-01 | Autenticación e identidad | EP-01 | Cada persona entra con su cuenta y el sistema sabe qué puede hacer | RF-001 a RF-009 | Alta | v1.0 |
| FUN-02 | Gestión de usuarios | EP-01 | El taller da de alta y de baja a su personal sin tocar la base de datos | RF-010 a RF-014 | Media | v1.0 |
| FUN-03 | Clientes | EP-02 | El cliente queda identificado una sola vez y se reutiliza en cada visita | RF-015 a RF-019 | Media | v1.0 |
| FUN-04 | Motocicletas | EP-02 | La reparación se asocia a una moto concreta, no a un nombre | RF-020 a RF-025 | Media | v1.0 |
| FUN-05 | Citas | EP-03 | El trabajo entra ordenado en vez de por orden de llegada | RF-026 a RF-032 | Media | v1.0 |
| FUN-06 | Órdenes de trabajo | EP-03 | Cada moto en el taller tiene un expediente con estado conocido | RF-033 a RF-041 | Alta | v1.0 |
| FUN-07 | Seguimiento público | EP-06 | El cliente consulta el avance sin llamar y sin tener cuenta | RF-042 a RF-044 | Alta | v1.0 |
| FUN-08 | Diagnóstico y cotización | EP-04 | El presupuesto queda escrito y el cliente sabe qué aprueba | RF-045 a RF-050 | Alta | v1.0 |
| FUN-09 | Inventario de repuestos | EP-05 | Las piezas se reponen antes de que falten | RF-051 a RF-057 | Media | v1.0 |
| FUN-10 | Facturación | EP-05 | Lo que se hizo se cobra sobre la misma información | RF-058 a RF-060 | Media | v1.0 |
| FUN-11 | Auditoría de estados | EP-04 | Se puede saber después quién movió cada orden y cuándo | RF-061 a RF-062 | Media | v1.0 |
| FUN-12 | Notificaciones por correo | EP-06 | El cliente se entera sin tener que entrar a consultar | RF-063 a RF-066 | Media | v1.0 |
| FUN-13 | Panel de indicadores | EP-06 | La administración lee la operación de un vistazo | RF-067 | Media | v1.0 |

## 4.3 Criterios para dividir el producto

- Una épica no debería ejecutarse como una sola unidad de trabajo.

- Una funcionalidad debe entregar una capacidad coherente y demostrable.

- Una historia debe ser suficientemente pequeña para completarse dentro de una iteración razonable.

- La división debe preservar valor; evitar historias organizadas únicamente por capas técnicas.

- Las tareas técnicas apoyan historias o requisitos, pero no sustituyen el valor funcional.

Ejemplo de división Épica EP-03, «Agenda y recepción», se divide en dos funcionalidades: agendar citas y abrir órdenes de trabajo. La segunda se divide a su vez en historias: abrir la orden, asignar mecánico, hacer avanzar el estado, corregir la descripción y anular. Cada una cabe en una iteración y se puede verificar sola. Si una historia no cabe, no es una historia: es una funcionalidad que todavía no se ha dividido.

# 5. Backlog del producto

## 5.1 Backlog maestro

| Orden | ID | Tipo | Título | Épica / módulo | RF asociado | Prioridad | Estimación | Iteración | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-001 | Historia | Registro público de cliente | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-001 | Alta | 5 | IT-1 | Dayana | Implementado |
| 2 | HU-002 | Historia | Inicio de sesión | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-002 | Alta | 5 | IT-1 | Harryson | Implementado |
| 3 | HU-003 | Historia | Verificación anti-automatización | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-003 | Alta | 5 | IT-1 | Dayana | Parcial |
| 4 | HU-004 | Historia | Consulta del perfil autenticado | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-004 | Media | 3 | IT-1 | Harryson | Implementado |
| 5 | HU-005 | Historia | Solicitud de restablecimiento de contraseña | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-005 | Alta | 5 | IT-1 | Harryson | Implementado |
| 6 | HU-006 | Historia | Restablecimiento de contraseña | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-006 | Alta | 5 | IT-1 | Harryson | Implementado |
| 7 | HU-007 | Historia | Verificación de correo y activación de cuenta | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-007 | Alta | 5 | IT-1 | Dayana | Implementado |
| 8 | HU-008 | Historia | Reenvío del enlace de verificación | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-008 | Media | 3 | IT-1 | Dayana | Implementado |
| 9 | HU-009 | Historia | Cierre de sesiones al cambiar la contraseña | EP-01 / Autenticación e identidad | RF-009 | Alta | 5 | IT-1 | Harryson | Implementado |
| 10 | HU-010 | Historia | Listado de usuarios | EP-01 / Gestión de usuarios | RF-010 | Media | 2 | IT-1 | Jessica | Implementado |
| 11 | HU-011 | Historia | Consulta de un usuario | EP-01 / Gestión de usuarios | RF-011 | Media | 2 | IT-1 | Jessica | Implementado |
| 12 | HU-012 | Historia | Creación de cuentas de personal | EP-01 / Gestión de usuarios | RF-012 | Alta | 3 | IT-1 | Jessica | Implementado |
| 13 | HU-013 | Historia | Actualización de nombre y rol | EP-01 / Gestión de usuarios | RF-013 | Media | 2 | IT-1 | Jessica | Implementado |
| 14 | HU-014 | Historia | Activación y desactivación de cuentas | EP-01 / Gestión de usuarios | RF-014 | Alta | 3 | IT-1 | Jessica | Implementado |
| 15 | HU-015 | Historia | Registro de cliente | EP-02 / Clientes | RF-015 | Alta | 3 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 16 | HU-016 | Historia | Listado de clientes | EP-02 / Clientes | RF-016 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 17 | HU-017 | Historia | Consulta de cliente | EP-02 / Clientes | RF-017 | Media | 2 | IT-2 | Harryson | Implementado |
| 18 | HU-018 | Historia | Actualización de datos de contacto | EP-02 / Clientes | RF-018 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 19 | HU-019 | Historia | Consulta del propio perfil | EP-02 / Clientes | RF-019 | Alta | 3 | IT-2 | Dayana | Implementado |
| 20 | HU-020 | Historia | Registro de motocicleta | EP-02 / Motocicletas | RF-020 | Alta | 3 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 21 | HU-021 | Historia | Listado de motocicletas | EP-02 / Motocicletas | RF-021 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 22 | HU-022 | Historia | Consulta de motocicleta | EP-02 / Motocicletas | RF-022 | Media | 2 | IT-2 | Harryson | Implementado |
| 23 | HU-023 | Historia | Listado de motocicletas por cliente | EP-02 / Motocicletas | RF-023 | Media | 2 | IT-2 | Harryson | Implementado |
| 24 | HU-024 | Historia | Actualización de motocicleta | EP-02 / Motocicletas | RF-024 | Baja | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 25 | HU-025 | Historia | Baja de motocicleta | EP-02 / Motocicletas | RF-025 | Baja | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 26 | HU-026 | Historia | Agendamiento de cita | EP-03 / Citas | RF-026 | Alta | 3 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 27 | HU-027 | Historia | Listado de citas | EP-03 / Citas | RF-027 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 28 | HU-028 | Historia | Consulta de cita | EP-03 / Citas | RF-028 | Media | 2 | IT-2 | Harryson | Implementado |
| 29 | HU-029 | Historia | Listado de citas por cliente | EP-03 / Citas | RF-029 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 30 | HU-030 | Historia | Cambio de estado de la cita | EP-03 / Citas | RF-030 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 31 | HU-031 | Historia | Reprogramación de cita | EP-03 / Citas | RF-031 | Media | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 32 | HU-032 | Historia | Cancelación de cita | EP-03 / Citas | RF-032 | Baja | 2 | IT-2 | Jessica | Implementado |
| 33 | HU-033 | Historia | Apertura de orden de trabajo | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-033 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 34 | HU-034 | Historia | Listado de órdenes | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-034 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 35 | HU-035 | Historia | Consulta de orden | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-035 | Alta | 5 | IT-3 | Harryson | Implementado |
| 36 | HU-036 | Historia | Listado de órdenes por cliente | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-036 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 37 | HU-037 | Historia | Listado de órdenes por mecánico | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-037 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 38 | HU-038 | Historia | Asignación de mecánico | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-038 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 39 | HU-039 | Historia | Avance del estado de la orden | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-039 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 40 | HU-040 | Historia | Actualización de la orden | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-040 | Media | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 41 | HU-041 | Historia | Eliminación de orden | EP-03 / Órdenes de trabajo | RF-041 | Baja | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 42 | HU-042 | Historia | Consulta pública por código | EP-06 / Seguimiento público | RF-042 | Alta | 3 | IT-4 | Dayana | Implementado |
| 43 | HU-043 | Historia | Proyección reducida de la consulta pública | EP-06 / Seguimiento público | RF-043 | Alta | 3 | IT-4 | Dayana | Implementado |
| 44 | HU-044 | Historia | Línea de tiempo del avance | EP-06 / Seguimiento público | RF-044 | Alta | 3 | IT-4 | Dayana | Implementado |
| 45 | HU-045 | Historia | Registro del diagnóstico | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-045 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 46 | HU-046 | Historia | Consulta del diagnóstico | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-046 | Media | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 47 | HU-047 | Historia | Actualización del diagnóstico | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-047 | Media | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 48 | HU-048 | Historia | Adición de ítems a la cotización | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-048 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 49 | HU-049 | Historia | Retiro de ítems de la cotización | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-049 | Media | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 50 | HU-050 | Historia | Cálculo del total de la cotización | EP-04 / Diagnóstico y cotización | RF-050 | Alta | 5 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 51 | HU-051 | Historia | Registro de repuesto | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-051 | Alta | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 52 | HU-052 | Historia | Listado de repuestos | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-052 | Alta | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 53 | HU-053 | Historia | Alerta de existencias bajo mínimo | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-053 | Alta | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 54 | HU-054 | Historia | Actualización de repuesto | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-054 | Media | 2 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 55 | HU-055 | Historia | Baja de repuesto | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-055 | Baja | 2 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 56 | HU-056 | Historia | Registro de movimiento de inventario | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-056 | Alta | 3 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 57 | HU-057 | Historia | Consulta de movimientos | EP-05 / Inventario de repuestos | RF-057 | Media | 2 | IT-3 | Jessica | Implementado |
| 58 | HU-058 | Historia | Generación de factura | EP-05 / Facturación | RF-058 | Alta | 3 | IT-4 | Jessica | Implementado |
| 59 | HU-059 | Historia | Listado de facturas | EP-05 / Facturación | RF-059 | Media | 2 | IT-4 | Jessica | Implementado |
| 60 | HU-060 | Historia | Consulta de factura por orden | EP-05 / Facturación | RF-060 | Media | 2 | IT-4 | Jessica | Implementado |
| 61 | HU-061 | Historia | Registro del cambio de estado | EP-04 / Auditoría de estados | RF-061 | Alta | 3 | IT-4 | Jessica | Implementado |
| 62 | HU-062 | Historia | Consulta del historial de la orden | EP-04 / Auditoría de estados | RF-062 | Alta | 3 | IT-4 | Jessica | Implementado |
| 63 | HU-063 | Historia | Aviso al cliente por cambio de estado | EP-06 / Notificaciones por correo | RF-063 | Alta | 3 | IT-4 | Dayana | Parcial |
| 64 | HU-064 | Historia | Correo de restablecimiento de contraseña | EP-06 / Notificaciones por correo | RF-064 | Alta | 3 | IT-4 | Harryson | Parcial |
| 65 | HU-065 | Historia | Correo de activación de cuenta | EP-06 / Notificaciones por correo | RF-065 | Alta | 3 | IT-4 | Dayana | Parcial |
| 66 | HU-066 | Historia | Aviso de contraseña modificada | EP-06 / Notificaciones por correo | RF-066 | Media | 2 | IT-4 | Harryson | Parcial |
| 67 | HU-067 | Historia | Panel de indicadores operativos | EP-06 / Panel de indicadores | RF-067 | Media | 2 | IT-4 | Jessica | Implementado |

## 5.2 Estados recomendados

| Estado | Significado | Condición para avanzar |
| --- | --- | --- |
| Propuesta | Alguien la planteó; falta entenderla | Que tenga requisito asociado y motivo claro |
| Refinada | Se entiende qué pide y para qué | Que tenga criterios de aceptación escritos |
| Lista | Cumple la definición de preparada | Que quepa en una iteración y no dependa de nada abierto |
| En construcción | Alguien la está haciendo | Que el código exista y compile |
| En verificación | Construida, pendiente de comprobar | Que se ejecute su criterio de aceptación |
| Terminada | Verificada contra su criterio | Cumple la definición de terminada |
| Descartada | Se decidió no hacerla | Queda registrada con el motivo |
| Bloqueada | No puede avanzar por algo externo | Que se resuelva el impedimento |

## 5.3 Políticas del backlog

- El orden representa prioridad real, no solo numeración.

- No deben planificarse elementos sin responsable de validación.

- Las historias bloqueadas conservan su estado y registran el impedimento.

- Los cambios relevantes se documentan con impacto en alcance, plazo, arquitectura y pruebas.

- La herramienta digital es la fuente operativa; este documento conserva estructura, reglas y cortes aprobados.

# 6. Historias de usuario

## 6.1 Plantilla detallada

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-039 |
| Título | Avance del estado de la orden |
| Épica | EP-03 – Agenda y recepción |
| Narrativa | Como recepcionista, quiero hacer avanzar la orden al siguiente estado, para que todos sepan en qué punto va cada reparación. |
| Requisito asociado | RF-039 |
| Reglas de negocio | RN-015, RN-016, RN-017, RN-020 y RN-022 |
| Actor principal | Recepcionista y mecánico |
| Precondición | La orden existe y su estado actual admite al menos una transición. |
| Disparador | El usuario elige el estado destino desde el detalle de la orden. |
| Valor que aporta | Es el dato que ordena el trabajo del taller y el que el cliente pregunta. |
| Criterios de aceptación | CA-039-A, CA-039-B y CA-039-C de la sección 7.1 |
| Dependencias | HU-033 (abrir la orden) debe estar terminada. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Iteración | IT-3 |
| Responsable | Harryson en el servidor; Jessica en la pantalla |
| Pantallas | Detalle de la orden |
| Estado | Terminada |

## 6.2 Redacción efectiva

| Problema frecuente | Corrección recomendada |
| --- | --- |
| «Como usuario quiero gestionar órdenes.» | «Como recepcionista, quiero hacer avanzar la orden al siguiente estado, para que todos sepan en qué punto va cada reparación.» |
| «El sistema debe tener una pantalla de inventario.» | «Como recepcionista, quiero saber qué repuestos están por debajo de su mínimo, para reponerlos antes de quedarme sin ellos.» |
| «Hacer el CRUD de clientes.» | «Como recepcionista, quiero registrar a un cliente nuevo con sus datos de contacto, para poder abrirle una orden cuando traiga su moto.» |
| «Como administrador quiero todo el control.» | «Como administrador, quiero activar o desactivar una cuenta sin borrarla, para dar de baja a quien ya no trabaja aquí sin perder su historial.» |

## 6.3 Criterios INVEST

| Criterio | Pregunta de revisión |
| --- | --- |
| Independiente | ¿Se puede construir y verificar sin esperar a otra historia? |
| Negociable | ¿Describe la necesidad y no la solución técnica concreta? |
| Valiosa | ¿Alguien nota la diferencia cuando esté hecha? |
| Estimable | ¿El equipo sabe lo suficiente para estimarla? |
| Pequeña | ¿Cabe holgadamente en una iteración? |
| Verificable | ¿Existe una comprobación que diga sí o no, sin discusión? |

# 7. Criterios de aceptación y escenarios BDD

## 7.1 Catálogo de criterios por historia

| ID | Historia | Condición de aceptación | Tipo | Prioridad | Caso de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-001 | HU-001 | El registro crea la cuenta siempre con rol cliente, aunque la petición pida otro rol. | Seguridad | Alta | CP-001 |
| CA-002 | HU-002 | Con credenciales correctas se devuelve el token y el rol del usuario. | Funcional | Alta | CP-002 |
| CA-003 | HU-002 | Una cuenta desactivada no puede entrar aunque la contraseña sea correcta. | Seguridad | Alta | CP-003 |
| CA-004 | HU-005 | La respuesta es idéntica exista o no el correo indicado. | Seguridad | Alta | CP-005 |
| CA-005 | HU-006 | Un enlace ya usado devuelve el mismo error que uno inexistente. | Seguridad | Alta | CP-006 |
| CA-006 | HU-009 | Tras cambiar la contraseña, la sesión abierta en otro navegador deja de servir. | Seguridad | Alta | CP-009 |
| CA-007 | HU-014 | No se puede desactivar la última cuenta de administrador activa. | Negocio | Alta | CP-014 |
| CA-008 | HU-014 | Un administrador no puede desactivar su propia cuenta. | Negocio | Media | CP-015 |
| CA-009 | HU-020 | No se admite una placa que ya existe en el sistema. | Negocio | Alta | CP-020 |
| CA-010 | HU-033 | Al abrir la orden se genera un código único con formato OT-AAAA-XXXXXX. | Funcional | Alta | CP-033 |
| CA-011 | HU-033 | No se admite una motocicleta que no pertenece al cliente indicado. | Negocio | Alta | CP-034 |
| CA-012 | HU-038 | Solo puede asignarse un usuario con rol de mecánico. | Negocio | Alta | CP-038 |
| CA-013 | HU-038 | No se asigna mecánico a una orden entregada o cancelada. | Negocio | Media | CP-039 |
| CA-014 | HU-039 | Una transición no declarada se rechaza indicando las válidas. | Negocio | Alta | CP-040 |
| CA-015 | HU-039 | Una orden entregada no admite ningún cambio de estado. | Negocio | Alta | CP-041 |
| CA-016 | HU-039 | Cada cambio deja un asiento con autor, estado anterior y fecha. | Integridad | Alta | CP-042 |
| CA-017 | HU-042 | La consulta por código funciona sin iniciar sesión. | Funcional | Alta | CP-043 |
| CA-018 | HU-043 | La respuesta pública no contiene nombres, correos, cotización ni factura. | Seguridad | Alta | CP-044 |
| CA-019 | HU-044 | El avance se presenta como cinco pasos con su fecha. | Usabilidad | Alta | CP-045 |
| CA-020 | HU-053 | Se listan los repuestos cuya existencia es menor que su mínimo. | Funcional | Alta | CP-053 |

## 7.2 Formato Given / When / Then

| ID escenario | Nombre | Dado | Cuando | Entonces | Reglas / datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESC-01 | Registro con rol elevado | que un visitante usa el registro público | envía la solicitud incluyendo el rol ADMINISTRADOR | el sistema rechaza la solicitud y no crea ninguna cuenta | RN-001, RN-002 |
| ESC-02 | Entrada con cuenta desactivada | que la cuenta fue desactivada | intenta entrar con la contraseña correcta | el sistema rechaza el acceso | RN-003 |
| ESC-03 | Enlace de recuperación reutilizado | que ya se restableció la contraseña con ese enlace | se vuelve a abrir el mismo enlace | el sistema responde con el error genérico de enlace no válido | RN-008, RN-010 |
| ESC-04 | Último administrador | que solo queda una cuenta de administrador activa | se intenta desactivarla | el sistema rechaza la operación | RN-004 |
| ESC-05 | Moto de otro cliente | que se abre una orden para un cliente | se elige una motocicleta que no es suya | el sistema rechaza la creación | RN-013 |
| ESC-06 | Salto de estado | que la orden está en RECIBIDA | se intenta pasarla a ENTREGADA | el sistema responde 400 y enumera las transiciones válidas | RN-015 |
| ESC-07 | Estado final | que la orden ya fue entregada | se intenta cambiar su estado | el sistema rechaza el cambio | RN-017 |
| ESC-08 | Asignación a rol equivocado | que se intenta asignar la orden a un usuario | ese usuario no tiene rol de mecánico | el sistema rechaza la asignación | RN-018 |
| ESC-09 | Acceso horizontal | que un cliente consulta una orden | cambia el identificador por el de otro cliente | el sistema responde 403 sin devolver datos | RNF-007 |
| ESC-10 | Consulta pública | que alguien tiene el código de una orden | consulta el seguimiento sin sesión | ve el avance y la moto, y ningún dato personal ni económico | RN-029 |
| ESC-11 | Aviso al cliente | que la orden pasa a LISTA | se confirma el cambio de estado | el cliente recibe un correo con el enlace de seguimiento | RN-022 |

## 7.3 Cobertura mínima de criterios

- Flujo exitoso principal.

- Datos obligatorios, formatos y límites relevantes.

- Reglas de negocio críticas.

- Permisos permitidos y denegados.

- Estados vacíos, carga, error y confirmación cuando exista interfaz.

- Concurrencia, duplicidad o idempotencia cuando el riesgo lo justifique.

- Integraciones indisponibles o respuestas inválidas cuando aplique.

Cuidado con el exceso No toda historia necesita escenarios en formato Dado/Cuando/Entonces. El formato se gana su sitio cuando hay una regla que puede interpretarse de dos maneras, o un caso de error que conviene fijar por escrito. Para «ver la lista de clientes» el formato estorba más de lo que aclara.

# 8. Definition of Ready y Definition of Done

## 8.1 Definition of Ready

| N.° | Condición | Cumple | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | La historia está trazada a un requisito funcional del catálogo. | Sí | Columna RF del backlog |
| 2 | Se entiende quién la pide, qué quiere y para qué. | Sí | Narrativa escrita |
| 3 | Tiene al menos un criterio de aceptación verificable. | Sí | Sección 7.1 |
| 4 | Las reglas de negocio que la gobiernan están identificadas. | Sí | Códigos RN citados |
| 5 | Cabe holgadamente en una iteración. | Sí | Estimación de 5 puntos o menos |
| 6 | No depende de ninguna historia sin terminar. | Sí | Columna de dependencias |
| 7 | Está claro en qué pantalla se ve. | Sí | Referencia al diseño UX/UI |

## 8.2 Definition of Done

| N.° | Condición | Cumple | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El código está construido y en el repositorio. | Sí | Historial del repositorio |
| 2 | Todos sus criterios de aceptación se comprobaron. | Sí | Plan de calidad, sección de casos |
| 3 | Los permisos por rol se verificaron en el servidor. | Sí | Plan de calidad, escenarios de autorización |
| 4 | La pantalla funciona en escritorio y en teléfono. | Parcial | Verificación en curso |
| 5 | El comportamiento ante error es el esperado. | Sí | Plan de calidad, estrategia de errores |
| 6 | La documentación afectada quedó actualizada. | Sí | Este documento y el catálogo de requisitos |
| 7 | No introduce deuda técnica sin registrar. | Sí | Arquitectura, sección de deuda |
| 8 | Otro integrante revisó el trabajo. | Parcial | Revisión cruzada en curso |
| 9 | Existe prueba automatizada que la cubra. | No | Deuda DT-07: no hay pruebas automatizadas |

# 9. Casos de uso

## 9.1 Cuándo elaborar un caso de uso

| Sí conviene | No suele ser necesario |
| --- | --- |
| Un flujo con varios pasos y excepciones que conviene fijar | Una consulta simple de un listado |
| Una interacción entre varios actores | Una edición de un campo |
| Un proceso con reglas que se aplican en distinto momento | Una pantalla informativa |
| Un flujo cuya secuencia importa para la corrección | Una acción sin alternativas posibles |

## 9.2 Catálogo de casos de uso

| ID | Nombre | Actor principal | Objetivo | Historias / requisitos | Prioridad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Abrir una orden de trabajo | Recepcionista | Registrar la entrada de una motocicleta al taller y generar su código de seguimiento | HU-033 / RF-033 | Alta | Implementado |
| CU-02 | Hacer avanzar la reparación | Recepcionista y mecánico | Mover la orden por los estados válidos dejando constancia de cada cambio | HU-039, HU-061 / RF-039, RF-061 | Alta | Implementado |
| CU-03 | Diagnosticar y cotizar | Mecánico | Registrar lo encontrado y el presupuesto que el cliente debe aprobar | HU-045 a HU-050 / RF-045 a RF-050 | Alta | Implementado |
| CU-04 | Consultar el avance sin cuenta | Consultante público | Saber en qué paso va una motocicleta usando solo el código de la orden | HU-042 a HU-044 / RF-042 a RF-044 | Alta | Implementado |
| CU-05 | Recuperar el acceso | Cualquier usuario | Volver a entrar al sistema cuando se olvidó la contraseña | HU-005, HU-006 / RF-005, RF-006 | Alta | Implementado |
| CU-06 | Administrar el personal | Administrador | Dar de alta y de baja cuentas del taller sin perder su historial | HU-012 a HU-014 / RF-012 a RF-014 | Media | Implementado |
| CU-07 | Facturar una orden | Recepcionista | Emitir el comprobante de lo que se hizo y cómo se pagó | HU-058 / RF-058 | Media | Implementado |

## 9.3 Ficha detallada de caso de uso

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-02 – Hacer avanzar la reparación |
| Descripción | El personal del taller mueve una orden de trabajo por los estados de la reparación, dejando en cada paso constancia de quién lo hizo y cuándo. |
| Actor principal | Recepcionista (ACT-02) y mecánico (ACT-03) |
| Actores secundarios | Cliente (ACT-04), que recibe el aviso por correo |
| Objetivo | Que el estado de cada motocicleta sea un dato conocido y auditable, no algo que solo sabe quien la está arreglando. |
| Alcance | Desde que la orden existe hasta que llega a un estado final. |
| Nivel | Objetivo de usuario |
| Precondiciones | La orden existe. El usuario está autenticado con rol de administrador, recepcionista o mecánico. |
| Disparador | El usuario elige el estado destino en el detalle de la orden. |
| Postcondición en éxito | La orden queda en el estado nuevo, el historial tiene un asiento más y, si el estado lo amerita, el cliente recibe un correo. |
| Postcondición en fallo | Nada cambia: ni el estado ni el historial. |
| Reglas de negocio | RN-015, RN-016, RN-017, RN-020, RN-021, RN-022 y RN-023 |
| Requisitos asociados | RF-039, RF-061, RF-062 y RF-063 |
| Frecuencia de uso | Varias veces por orden; es la acción más repetida del sistema. |
| Prioridad | Alta |
| Componentes | Servicio de órdenes, repositorio de órdenes, repositorio de historial y servicio de correo |
| Datos de entrada | Identificador de la orden, estado destino y nota opcional |
| Datos de salida | Orden actualizada con su historial ampliado |
| Excepciones | Transición no válida, orden inexistente y fallo del proveedor de correo |
| Casos de prueba | CP-040, CP-041 y CP-042 |
| Estado | Implementado y verificado |

## 9.4 Plantilla de flujo principal y alternativos

| Paso | Actor | Acción del actor | Respuesta del sistema | Regla / dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepcionista o mecánico | Abre el detalle de la orden y elige el estado destino | Muestra solo los estados a los que la orden puede pasar desde su estado actual | RN-015 |
| 2 | Recepcionista o mecánico | Escribe una nota opcional y confirma | Comprueba que la transición esté declarada como válida | RN-015, RN-016 |
| 3 | Sistema | — | Dentro de una sola transacción, actualiza el estado y escribe el asiento con autor, estado anterior, estado nuevo y nota | RN-020, RNF-011 |
| 4 | Sistema | — | Terminada la transacción, y sin condicionarla, envía el aviso al cliente si el estado está entre los notificables | RN-022, RN-023 |

| ID alternativo | Paso origen | Condición | Flujo alternativo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2a | 2 | El estado destino no figura entre las transiciones válidas | El sistema rechaza el cambio y enumera las transiciones posibles desde el estado actual | Nada cambia en la orden ni en el historial |
| 3a | 3 | Falla la escritura del asiento de auditoría | La transacción se revierte completa | El estado de la orden tampoco cambia |
| 4a | 4 | El proveedor de correo no responde | El error se registra en el servidor | La orden queda avanzada igual; el cliente no recibe aviso |

## 9.5 Ejemplo resumido

CU-01: Abrir una orden de trabajo La recepcionista elige el cliente y una de sus motocicletas, describe el problema por el que la traen y confirma. El sistema comprueba que la motocicleta sea de ese cliente, genera un código público con formato OT-AAAA-XXXXXX, crea la orden en estado RECIBIDA y escribe el primer asiento del historial. Si la motocicleta pertenece a otro cliente, rechaza la creación. El código es lo que después permite al cliente consultar el avance sin tener cuenta.

# 10. Diagramas y relaciones UML

## 10.1 Diagrama de contexto de casos de uso

Incluya un diagrama legible con actores externos y casos de uso de alto nivel. No convierta el diagrama en una lista de cada botón o pantalla.

| Elemento | Criterio |
| --- | --- |
| Actores | Los cinco del catálogo: administrador, recepcionista, mecánico, cliente y consultante público |
| Frontera del sistema | SIGTM como una sola caja; los sistemas externos quedan fuera |
| Casos de uso incluidos | Los siete del catálogo de la sección 9.2 |
| Relaciones | Asociación entre actor y caso de uso; inclusión donde un caso siempre usa otro |
| Qué no incluir | Pantallas, tablas de base de datos ni llamadas a la API |
| Herramienta | Draw.io, con el archivo fuente versionado junto a la imagen |

## 10.2 Registro de diagramas

| ID | Nombre | Herramienta / fuente | Versión | Ubicación | Artefactos relacionados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIA-CU-01 | Diagrama de contexto de casos de uso | Draw.io | 1.5 | /docs/requisitos/diagramas | CU-01 a CU-07 |
| DIA-CU-02 | Diagrama de secuencia del avance de estado | Draw.io | 1.5 | /docs/requisitos/diagramas | CU-02, SEC-01 |
| DIA-CU-03 | Máquina de estados de la orden | Draw.io | 1.5 | /docs/requisitos/diagramas | CU-02, RN-015 |
| DIA-CU-04 | Mapa de historias por épica | Draw.io | 1.5 | /docs/requisitos/diagramas | EP-01 a EP-06 |

# 11. Refinamiento, estimación y priorización

## 11.1 Lista de refinamiento

| ID | Pregunta | Resultado / decisión | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | ¿El cliente debe poder cancelar su propia cita o solo la recepción? | Solo la recepción cancela; el cliente puede reprogramar | Harryson [apellidos por completar] | 02/09/2026 |
| REF-02 | ¿Qué estados de la orden merecen aviso por correo al cliente? | Solo cotización, reparación, lista y entregada. Avisar de todo entrena a ignorar los correos | Harryson [apellidos por completar] | 10/09/2026 |
| REF-03 | ¿Cuántos pasos ve el cliente en la línea de tiempo? | Cinco, derivados de los ocho estados internos | Dayana [apellidos por completar] | 18/09/2026 |
| REF-04 | ¿El administrador opera el taller o solo supervisa? | Solo supervisa: gestiona cuentas y consulta indicadores | Harryson [apellidos por completar] | 02/09/2026 |

## 11.2 Métodos de estimación

| Método | Uso recomendado | Precaución |
| --- | --- | --- |
| Puntos de historia | Comparar historias entre sí tomando una conocida como referencia | No convertirlos a horas: pierden su sentido |
| Estimación por afinidad | Agrupar rápidamente muchas historias por tamaño parecido | Sirve para ordenar el backlog, no para comprometer fechas |
| Descomposición | Partir lo que no se sabe estimar hasta que se pueda | Si sigue sin poder estimarse, falta información, no técnica |

## 11.3 Priorización

| Factor | Pregunta | Valoración |
| --- | --- | --- |
| Valor | ¿Alguien nota la diferencia cuando esté hecho? | Alto, medio o bajo |
| Urgencia | ¿Bloquea otras historias o la sustentación? | Alta, media o baja |
| Riesgo | ¿Hay algo que no sabemos hacer todavía? | Alto, medio o bajo |
| Esfuerzo | ¿Cuánto cuesta comparado con una historia conocida? | Puntos |
| Dependencia | ¿Necesita que algo esté terminado antes? | Sí o no |

# 12. Planificación por iteraciones o versiones

## 12.1 Roadmap funcional

| Versión / iteración | Objetivo | Épicas / funcionalidades | Historias clave | Criterio de salida | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-1 | Que cada persona entre con su cuenta y su rol | EP-01 | HU-001 a HU-014 | Los cuatro roles entran y ven lo suyo | 26/08/2026 |
| IT-2 | Que el taller tenga identificados clientes, motos y citas | EP-02, EP-03 | HU-015 a HU-032 | Se puede registrar un cliente con su moto y agendarle una cita | 02/09/2026 |
| IT-3 | Que una orden recorra el taller de punta a punta | EP-03, EP-04, EP-05 | HU-033 a HU-041, HU-045 a HU-057 | Una orden llega de RECIBIDA a LISTA con diagnóstico y cotización | 18/09/2026 |
| IT-4 | Que el cliente vea el avance y el taller lea su operación | EP-05, EP-06 | HU-042 a HU-044, HU-058 a HU-067 | El cliente consulta su orden sin llamar | 18/09/2026 |

## 12.2 Plan de iteración

| ID | Historia / tarea | Estimación | Responsable | Dependencias | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-042 | Consulta pública por código | 3 | Dayana | HU-033 | Terminada | Plan de calidad |
| HU-043 | Proyección reducida de la consulta pública | 3 | Dayana | HU-033 | Terminada | Plan de calidad |
| HU-044 | Línea de tiempo del avance | 3 | Dayana | HU-033 | Terminada | Plan de calidad |
| HU-058 | Generación de factura | 3 | Jessica | — | Terminada | Plan de calidad |
| HU-059 | Listado de facturas | 2 | Jessica | — | Terminada | Plan de calidad |
| HU-060 | Consulta de factura por orden | 2 | Jessica | — | Terminada | Plan de calidad |
| HU-061 | Registro del cambio de estado | 3 | Jessica | HU-033 | Terminada | Plan de calidad |
| HU-062 | Consulta del historial de la orden | 3 | Jessica | HU-033 | Terminada | Plan de calidad |
| HU-063 | Aviso al cliente por cambio de estado | 3 | Dayana | — | En verificación | Pendiente |
| HU-064 | Correo de restablecimiento de contraseña | 3 | Harryson | — | En verificación | Pendiente |
| HU-065 | Correo de activación de cuenta | 3 | Dayana | — | En verificación | Pendiente |
| HU-066 | Aviso de contraseña modificada | 2 | Harryson | — | En verificación | Pendiente |
| HU-067 | Panel de indicadores operativos | 2 | Jessica | — | Terminada | Plan de calidad |

## 12.3 Seguimiento de bloqueos

| ID | Elemento afectado | Impedimento | Impacto | Responsable de resolver | Fecha límite | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLQ-01 | HU-063 a HU-066 | No hay proveedor de correo configurado: los mensajes no llegan al destinatario | Las historias de notificación no se pueden verificar de punta a punta | Harryson [apellidos por completar] | 13/09/2026 | Abierto |
| BLQ-02 | HU-005 a HU-009 | La migración que crea la tabla de tokens puede no estar aplicada | La recuperación de contraseña falla en ejecución | Harryson [apellidos por completar] | 12/09/2026 | Abierto |
| BLQ-03 | HU-003 | El formulario de inicio de sesión envía un valor de prueba en lugar del token del captcha | La verificación anti-automatización no se ejerce | Harryson [apellidos por completar] | 13/09/2026 | Abierto |

# 13. Gestión de cambios

## 13.1 Solicitud y análisis

| ID cambio | Origen | Descripción | Elementos afectados | Impacto | Decisión | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Revisión de seguridad | Incorporar historias de control de acceso que no estaban en el backlog inicial | HU-001, HU-035 y sus criterios | Tres historias nuevas y cambio en las rutas existentes | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 05/09/2026 |
| CB-02 | Indicación del instructor | Incorporar recuperación de contraseña y verificación de correo | HU-005 a HU-009 y HU-063 a HU-066 | Nueve historias nuevas y una entidad nueva en el modelo | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 10/09/2026 |
| CB-03 | Propuesta del equipo | Incorporar la línea de tiempo visible para el cliente | HU-044 y HU-061 | Dos historias nuevas y una entidad de auditoría | Aprobado | Harryson [apellidos por completar] | 18/09/2026 |

## 13.2 Reglas de actualización

- Actualizar primero la fuente de verdad afectada: requisito, regla o alcance.

- Actualizar backlog, historias, casos de uso y criterios relacionados.

- Revisar diseño, arquitectura, datos y pruebas.

- Registrar versión, responsable y aprobación.

- Comunicar el cambio y replanificar cuando modifique compromisos.

- Conservar trazabilidad de elementos reemplazados u obsoletos.

# 14. Trazabilidad, validación y aceptación

## 14.1 Matriz resumida

| HU / CU | RF / RNF | RN | Actor | UI | Componente / API | Caso de prueba | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | RF-001 | RN-002 | visitante | UI-001 | Autenticación e identidad | CP-001 | v1.0 | Terminada |
| HU-002 | RF-002 | RN-003 | usuario del sistema | UI-001 | Autenticación e identidad | CP-002 | v1.0 | Terminada |
| HU-005 | RF-005 | RN-009 | usuario del sistema | UI-001 | Autenticación e identidad | CP-005 | v1.0 | Terminada |
| HU-006 | RF-006 | RN-010 | usuario del sistema | UI-001 | Autenticación e identidad | CP-006 | v1.0 | Terminada |
| HU-009 | RF-009 | — | usuario del sistema | UI-001 | Autenticación e identidad | CP-009 | v1.0 | Terminada |
| HU-012 | RF-012 | RN-006 | administrador | UI-010 | Gestión de usuarios | CP-012 | v1.0 | Terminada |
| HU-014 | RF-014 | RN-005 | administrador | UI-010 | Gestión de usuarios | CP-014 | v1.0 | Terminada |
| HU-015 | RF-015 | RN-007 | recepcionista | UI-005 | Clientes | CP-015 | v1.0 | Terminada |
| HU-020 | RF-020 | RN-011 | recepcionista | UI-005 | Motocicletas | CP-020 | v1.0 | Terminada |
| HU-026 | RF-026 | — | recepcionista | UI-006 | Citas | CP-026 | v1.0 | Terminada |
| HU-033 | RF-033 | RN-014 | recepcionista | UI-007 | Órdenes de trabajo | CP-033 | v1.0 | Terminada |
| HU-035 | RF-035 | — | usuario del sistema | UI-007 | Órdenes de trabajo | CP-035 | v1.0 | Terminada |
| HU-038 | RF-038 | RN-019 | recepcionista | UI-007 | Órdenes de trabajo | CP-038 | v1.0 | Terminada |
| HU-039 | RF-039 | RN-017 | recepcionista | UI-007 | Órdenes de trabajo | CP-039 | v1.0 | Terminada |
| HU-042 | RF-042 | — | visitante | UI-012 | Seguimiento público | CP-042 | v1.0 | Terminada |
| HU-043 | RF-043 | RN-029 | visitante | UI-012 | Seguimiento público | CP-043 | v1.0 | Terminada |
| HU-044 | RF-044 | RN-030 | cliente | UI-012 | Seguimiento público | CP-044 | v1.0 | Terminada |
| HU-045 | RF-045 | RN-027 | mecánico | UI-008 | Diagnóstico y cotización | CP-045 | v1.0 | Terminada |
| HU-048 | RF-048 | — | mecánico | UI-008 | Diagnóstico y cotización | CP-048 | v1.0 | Terminada |
| HU-051 | RF-051 | RN-024 | recepcionista | UI-009 | Inventario de repuestos | CP-051 | v1.0 | Terminada |
| HU-053 | RF-053 | RN-025 | recepcionista | UI-009 | Inventario de repuestos | CP-053 | v1.0 | Terminada |
| HU-056 | RF-056 | — | recepcionista | UI-009 | Inventario de repuestos | CP-056 | v1.0 | Terminada |
| HU-058 | RF-058 | RN-027 | recepcionista | UI-008 | Facturación | CP-058 | v1.0 | Terminada |
| HU-061 | RF-061 | RN-020 | recepcionista | UI-007 | Auditoría de estados | CP-061 | v1.0 | Terminada |
| HU-062 | RF-062 | RN-021 | recepcionista | UI-007 | Auditoría de estados | CP-062 | v1.0 | Terminada |
| HU-063 | RF-063 | RN-023 | cliente | — | Notificaciones por correo | CP-063 | v1.0 | En verificación |
| HU-067 | RF-067 | — | recepcionista | UI-004 | Panel de indicadores | CP-067 | v1.0 | Terminada |

## 14.2 Cobertura de historias y casos de uso

| Verificación | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Historias trazadas a un requisito funcional | 67 de 67 | Cobertura completa |
| Requisitos funcionales con historia asociada | 67 de 67 | Cobertura completa |
| Historias con criterio de aceptación escrito | 20 de 67 | Los criterios se escribieron para las historias con regla interpretable o caso de error |
| Casos de uso con flujo alternativo documentado | 7 de 7 | Sección 9 |

## 14.3 Registro de aceptación

| Elemento | Versión | Responsable funcional | Resultado | Fecha | Evidencia / observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backlog maestro | 1.5 | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente de revisión | Pendiente | Sección 5.1 |
| Catálogo de casos de uso | 1.5 | Juan Carlos Quintero Romero | Pendiente de revisión | Pendiente | Sección 9.2 |

# 15. Indicadores y lista de verificación

## 15.1 Indicadores sugeridos

| Indicador | Fórmula / criterio | Meta sugerida | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Historias terminadas por iteración | Historias en estado terminada dividido por iteración | Todas las de la iteración | Al cierre de cada iteración |
| Cobertura de criterios de aceptación | Criterios comprobados sobre criterios escritos | 100 % | Antes de la congelación |
| Historias bloqueadas | Historias que no pueden avanzar por algo externo | Cero al cierre | Semanal |
| Historias sin requisito asociado | Historias que no se trazan al catálogo | Cero | En cada refinamiento |
| Retrabajo | Historias reabiertas tras darse por terminadas | Menos de dos por iteración | Al cierre de cada iteración |

## 15.2 Lista de verificación final

| N.° | Verificación | Cumple | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todas las historias se trazan a un requisito del catálogo. | Sí | Columna RF del backlog maestro |
| 2 | Las historias están escritas con el lenguaje de quien las pide. | Sí | Sección 5.1 |
| 3 | Las épicas agrupan historias con un objetivo común. | Sí | Seis épicas en la sección 4.1 |
| 4 | Las historias críticas tienen criterios de aceptación verificables. | Sí | Veinte criterios en la sección 7.1 |
| 5 | Los escenarios cubren éxito, error y permisos. | Sí | Once escenarios en la sección 7.2 |
| 6 | La definición de preparada y la de terminada están escritas. | Sí | Sección 8 |
| 7 | Los casos de uso documentan flujos alternativos. | Sí | Sección 9.4 |
| 8 | Existe estimación y asignación a iteraciones. | Sí | Sección 5.1 y 12.1 |
| 9 | Los bloqueos están registrados con responsable y fecha. | Sí | Sección 12.3: tres bloqueos abiertos |
| 10 | Los cambios al backlog están registrados con su impacto. | Sí | Sección 13.1 |
| 11 | La trazabilidad llega de historia a caso de prueba. | Sí | Sección 14.1 |
| 12 | La definición de terminada reconoce lo que no se cumple. | Sí | Sección 8.2: la condición de prueba automatizada figura como no cumplida |
| 13 | No hay historias huérfanas ni requisitos sin historia. | Sí | Sección 14.2 |
| 14 | El documento fue revisado por el equipo. | Parcial | Revisión cruzada en curso |

# Anexo A. Plantilla rápida de historia de usuario

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | HU-### |
| Título | Qué hace, en pocas palabras |
| Narrativa | Como <rol>, quiero <qué>, para <para qué> |
| Requisito asociado | RF-### del catálogo |
| Reglas de negocio | Códigos RN que la gobiernan |
| Criterios de aceptación | Condiciones observables que la dan por terminada |
| Estimación | Puntos de historia |
| Prioridad | Alta, media o baja |
| Iteración | En cuál se construye |
| Estado | Del catálogo de la sección 5.2 |

# Anexo B. Plantilla rápida de caso de uso

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y nombre | CU-## y el nombre del objetivo |
| Actor principal | Quién lo inicia |
| Objetivo | Qué consigue cuando termina bien |
| Precondiciones | Qué debe ser cierto antes de empezar |
| Disparador | Qué lo pone en marcha |
| Flujo principal | Los pasos del camino feliz |
| Flujos alternativos | Qué pasa cuando algo se sale del camino |
| Postcondiciones | En qué estado queda el sistema |
| Reglas asociadas | Códigos RN que se aplican |

## Anexo C. Convención de carpetas sugerida

/docs/analisis/backlog/  → cortes o exportaciones aprobadas del backlog

/docs/analisis/historias/  → historias detalladas cuando no estén completamente en la herramienta

/docs/analisis/casos-uso/  → fichas y diagramas editables

/docs/trazabilidad/  → matriz maestra

/docs/evidencias/aceptacion/  → actas, capturas o referencias de validación

## Anexo D. Aprobación del documento

| Rol | Nombre | Resultado | Fecha | Firma / aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de producto | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 |  |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente |  |