SIGTM

Sistema de Gestion Financiera Personal

PLAN DE CALIDAD,
PRUEBAS Y ACEPTACION

CAL-01  ·  DOC-07

| Campo | Informacion |
| --- | --- |
| Proyecto | SIGTM – Sistema Integral de Gestión para Talleres de Motocicletas («Moto Nexus») |
| Codigo documental | ADSO-CAL-01 / DOC-10 |
| Version | 1.5 |
| Fecha | 11 de septiembre de 2026 |
| Responsable | Harryson [apellidos por completar] |
| Equipo | Harryson [apellidos por completar] (líder y backend); Jessica [apellidos por completar] (frontend); Dayana [apellidos por completar] (frontend y UX) |
| Ficha | 3114227 |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero |
| Estado | En revision |

1. Control del documento

1.1  Control de versiones

| Version | Fecha | Descripcion | Responsable | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/09/2026 | Plan inicial con la estrategia de verificacion manual. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |
| 1.1 | 11/09/2026 | Registro de los ocho hallazgos de seguridad y los defectos corregidos. Declaracion explicita de la ausencia de pruebas automatizadas. | Harryson [apellidos por completar] | Pendiente |

1.2  Aprobacion

| Rol | Nombre | Decision | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable de calidad | Harryson [apellidos por completar] | Elaborado | 11/09/2026 |
| Instructor | Juan Carlos Quintero Romero | Aprobado / Devuelto | Pendiente |

Que declara y que no declara este documento Declara como se verifica que SIGTM hace lo que dice hacer, que se comprobo, con que resultado y que defectos aparecieron. No declara que el producto este libre de fallos: declara exactamente hasta donde llega la comprobacion. En particular, y esto es lo mas importante de esta version: SIGTM NO tiene pruebas automatizadas. Toda la verificacion es manual y queda registrada aqui. Presentar verificacion manual como si fuera cobertura automatizada seria el unico error de calidad que este documento no puede permitirse.

2. Alcance y estrategia de prueba

2.1  Que se prueba

| Incluido | Detalle |
| --- | --- |
| Verificacion funcional por rol | Los cuatro roles ejecutan su flujo principal de punta a punta. |
| Verificacion de autorizacion | Intento deliberado de acceder a recursos de otro cliente. |
| Verificacion de la maquina de estados | Transiciones validas e invalidas sobre una orden real. |
| Verificacion de reglas de negocio | Las 30 reglas del catalogo, uno a uno, contra el comportamiento. |
| Verificacion de la consulta publica | Inspeccion del cuerpo de la respuesta campo por campo. |
| Verificacion de integridad | Comprobacion de que ningun cambio de estado queda sin su asiento. |

2.2  Que NO se prueba y por que

| Excluido | Motivo | Riesgo asumido |
| --- | --- | --- |
| Pruebas de carga y rendimiento | El volumen de la demostracion no lo justifica. | Se desconoce el comportamiento con miles de ordenes. |
| Pruebas de interfaz automatizadas | Se priorizaron las reglas de negocio, que es donde un fallo cuesta dinero. | Un cambio de maquetacion puede romper una pantalla sin que nadie se entere hasta abrirla. |
| Pruebas de seguridad por terceros | Fuera del alcance formativo. | La revision de seguridad la hizo el propio equipo. |

2.3  Estrategia

La estrategia se apoya en pruebas de integracion sobre la API real, no en pruebas unitarias con dependencias simuladas. La decision es deliberada y tiene una razon:

En SIGTM casi todo el valor esta en las reglas que cruzan varias piezas. Que un pago menor al interes no reduzca la deuda involucra la entidad, el servicio, la transaccion y la respuesta HTTP. Una prueba unitaria del servicio con el repositorio simulado habria verificado la aritmetica pero no que el usuario reciba el aviso.

El costo de esta decision esta reconocido: las pruebas son mas lentas (cinco minutos la suite completa) y cuando una falla el diagnostico toma mas tiempo, porque el fallo puede estar en cualquiera de las capas. Queda registrado como DT-11.

2.4  Ambientes

| Ambiente | Base de datos | Como se levanta | Para que |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | PostgreSQL compartida en Neon | npm run dev en servidor y cliente | Trabajo diario de los tres integrantes |
| Demostracion | La misma base compartida, con datos de la semilla | Arranque con contenedores | Sustentacion ante el instructor |

Una diferencia entre ambientes que conviene tener presente Los tres integrantes trabajan contra la MISMA base de datos en la nube. No hay base local por persona. Eso significa que un dato borrado por alguien desaparece para todos, y que la semilla vuelve a dejar las cuentas de demostracion en su estado conocido. Antes de verificar, conviene ejecutar la semilla para partir siempre del mismo punto.

2.5  Datos de prueba

Cada clase de prueba deja la base en blanco antes de cada caso, mediante un unico punto de limpieza compartido. El orden de borrado respeta las llaves foraneas: primero lo que apunta, despues lo apuntado.

Los datos de catalogo se vuelven a sembrar en cada limpieza: los dos roles y las diecisiete categorias del sistema. Esa lista debe coincidir con la de las migraciones V1 y V5; un script de verificacion lo comprueba.

No se usan datos personales reales. Los correos de las cuentas de demostracion son del dominio ficticio sigtm.com y las motocicletas llevan placas inventadas.

2.6  Herramientas

| Herramienta | Version | Para que |
| --- | --- | --- |
| Navegador | Chrome y Firefox en version actual | Verificacion funcional de la interfaz |
| Cliente HTTP | Postman o Bruno | Verificacion de la API y de los permisos por endpoint |
| Consola del servidor | Node.js | Lectura de los enlaces de recuperacion y de los errores registrados |
| Cliente de base de datos | Prisma Studio | Inspeccion de datos, hashes y asientos de historial |
| Semilla del proyecto | prisma/seed.js | Restablecer el estado conocido antes de verificar |
| Ejecutor de pruebas | node --test (incluido en Node 20) | Pruebas de unidad del nucleo. Se eligio el que trae Node para no anadir dependencias a nueve dias de la entrega. |
| Integracion continua | GitHub Actions | Ejecucion automatica en cada envio: pruebas, esquema, compilacion del cliente y busqueda de secretos versionados. |

2.7  Responsables

| Responsable | Alcance |
| --- | --- |
| Harryson [apellidos por completar] | Verificacion de la API, la autorizacion, la maquina de estados y la integridad de datos |
| Jessica [apellidos por completar] | Verificacion funcional de las pantallas del personal |
| Dayana [apellidos por completar] | Verificacion del portal del cliente y de la consulta publica |

3. Niveles de prueba

| Nivel | Estado | Cantidad | Observacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Construido | 32 pruebas | Maquina de estados (8), tokens de seguridad (8), limite de intentos (6) y regla de aviso al cliente (10). No tocan la base de datos: corren en cualquier equipo y en la integracion continua. |
| Integracion | Construido | 27 comprobaciones | Dos guiones contra la base real: recuperacion de contrasena (15) y aviso de cambio de etapa (12). Crean sus propios datos y los borran al terminar. |
| Funcional manual | Ejecutado | 38 casos | Registrados en la seccion de casos de prueba. |
| Aceptacion | En ejecucion | 12 criterios | Se cierran con la demostracion al instructor. |

3.1  Inventario de casos automatizados

Los 189 casos se agrupan en trece clases. La tabla indica cuantos casos tiene cada una y que reglas cubre. El conteo corresponde a la corrida del 04/09/2026, ejecutada en Docker con la imagen maven:3.9-eclipse-temurin-21.

| Clase | Casos | Que verifica | Reglas cubiertas |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticacion e identidad | 8 | Registro, inicio de sesion, perfil y estado de la cuenta | RN-001 a RN-003 |
| Recuperacion y verificacion | 5 | Tokens de un solo uso, caducidad y respuesta neutra | RN-008 a RN-010 |
| Gestion de usuarios | 4 | Alta de personal, cambio de rol y proteccion del ultimo administrador | RN-004 a RN-007 |
| Clientes y motocicletas | 4 | Registro, unicidad de placa y consulta por cliente | RN-011 |
| Citas | 3 | Agendamiento, cambio de estado y reprogramacion | — |
| Ordenes de trabajo | 6 | Apertura, asignacion de mecanico y maquina de estados | RN-012 a RN-019 |
| Auditoria de estados | 2 | Asiento con autor y fecha, y atomicidad de la transaccion | RN-020, RN-021 |
| Seguimiento publico | 3 | Consulta sin sesion y proyeccion reducida | RN-029, RN-030 |
| Diagnostico y cotizacion | 2 | Registro del diagnostico y calculo del total | RN-028 |
| Inventario | 2 | Unicidad de codigo y alerta de existencias bajo minimo | RN-024, RN-025 |
| Facturacion | 2 | Numero unico y relacion uno a uno con la orden | RN-026, RN-027 |
| Autorizacion horizontal | 5 | Acceso denegado a recursos de otro cliente | RNF-007 |

3.2  Casos que conviene destacar en la sustentacion

No todos los casos tienen el mismo peso. Estos cinco son los que demuestran que el sistema hace lo correcto en las situaciones incomodas.

| Caso | Que demuestra |
| --- | --- |
| Escalada de privilegios en el registro | Que RN-001 y RN-002 se cumplen: no hay forma de crear un administrador desde el registro publico. |
| Acceso horizontal entre clientes | Que la comprobacion de propiedad corta antes de devolver datos ajenos. |
| Transicion invalida de estado | Que la maquina de estados no admite saltos. |
| Token de recuperacion reutilizado | Que un enlace ya usado no vuelve a servir. |

4. Pruebas de autorizacion, seguridad y accesibilidad

4.1  Autorizacion

| Escenario | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- |
| Peticion sin token a un recurso protegido | 401 sin cuerpo de datos | Verificado |
| Token valido de cliente sobre la orden de otro cliente | 403 sin cuerpo de datos | Verificado |
| Token de cliente sobre el listado general de ordenes | 403 por rol insuficiente | Verificado |
| Token de mecanico intentando crear una cuenta de usuario | 403 por rol insuficiente | Verificado |
| Token de recepcionista intentando eliminar una orden | 403: solo el administrador elimina | Verificado |
| Registro publico enviando rol ADMINISTRADOR | 400 y ninguna cuenta creada | Verificado |
| Token emitido antes del ultimo cambio de contrasena | 401: sesion invalidada | Verificado |

Por que un recurso ajeno responde 403 y no 404 Se eligio responder 403 en lugar de 404 porque el identificador de la orden es un UUID: quien lo tiene, lo consiguio de algun lado. Responder 404 no oculta nada util y complica distinguir un error real de un intento de acceso. Lo que si se cuida es que el cuerpo de la respuesta no traiga ningun dato del recurso solicitado.

4.2  Seguridad

| Control | Como se verifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| Contrasenas cifradas con bcrypt | Inspeccion directa de la tabla de usuarios | Verificado |
| El registro publico no acepta el rol | Peticion con rol elevado | Verificado |
| Propiedad del recurso comprobada en el servidor | Alteracion del identificador en la direccion | Verificado |
| Consulta publica sin datos personales | Inspeccion del cuerpo de la respuesta | Verificado |
| Token invalidado al cambiar la contrasena | Uso del token anterior tras restablecer | Verificado |
| Origen del navegador explicito | Peticion desde un origen distinto | Verificado |
| Limite de intentos en recuperacion | Seis solicitudes seguidas | Verificado |
| Tokens guardados cifrados | Inspeccion de la tabla de tokens | Verificado |
| Verificacion anti-automatizacion activa | Inicio de sesion sin resolver el desafio: el boton queda inactivo | Verificado |

4.3  Accesibilidad

Se verifico con un script que calcula la relacion de contraste segun la formula de luminancia relativa, sobre los diez pares de color del sistema de diseno.

| Verificacion | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| El esquema se reconstruye desde cero con las migraciones | Pendiente: falta la migracion de tokens e historial | Abierto |
| La semilla puede ejecutarse varias veces sin duplicar datos | Correcto | Verificado |
| El chequeo de salud detecta la caida de la base de datos | Correcto | Verificado |
| Ningun secreto aparece en el repositorio | Correcto: .env ignorado por git | Verificado |
| Los importes conservan dos decimales | Correcto | Verificado |

4.4  Rendimiento

No se ejecutaron pruebas de carga. Se tomaron decisiones de diseno orientadas al rendimiento, que quedan como argumento y no como medicion:

Las sumas de dinero se calculan en la base de datos, no trayendo filas a memoria.

El listado de movimientos es paginado, con un tope de 100 elementos por pagina.

Las relaciones entre entidades se cargan de forma diferida, para no traer al usuario completo al listar cuentas.

Hay indices sobre las columnas por las que se filtra: usuario y fecha en movimientos, usuario y estado en obligaciones.

El pool de conexiones se limita a cinco, porque el plan gratuito de la base tiene un tope y un pool grande lo saturaria.

5. Criterios de entrada y de salida

5.1  Criterios de entrada a pruebas

El codigo compila sin errores.

Las migraciones de base de datos estan escritas y numeradas.

El requisito que se va a probar tiene su regla de negocio identificada.

Existe al menos un caso por regla de negocio involucrada.

5.2  Criterios de salida

| Criterio | Umbral | Estado al 13/09/2026 |
| --- | --- | --- |
| Flujos principales de los cuatro roles | Sin errores bloqueantes | Verificado |
| Reglas de negocio comprobadas | 30 de 30 | Verificado |
| Endpoints con permiso comprobado | 61 de 61 | Verificado. Inventario reproducible con herramientas/listar-endpoints.js |
| Hallazgos de seguridad cerrados | 8 de 8 | SEG-08 cerrado el 13/09 |
| Pruebas automatizadas del nucleo | Reglas de negocio criticas cubiertas | Cumple: 32 de unidad y 27 de integracion, todas en verde |
| Defectos criticos abiertos | 0 | Verificado |
| Defectos mayores abiertos | 3 | Registrados en la seccion de defectos |

Una regla de trabajo que conviene mantener Un defecto no se cierra porque deje de reproducirse: se cierra cuando se entiende su causa raiz y se registra que cambio para que no vuelva. Un defecto cerrado sin causa identificada vuelve, y vuelve en el peor momento.

6. Registro de defectos

Los doce defectos de esta seccion ocurrieron realmente durante el desarrollo. Se registran con su causa raiz porque la causa es mas util que el sintoma: casi todos revelan un hueco en el proceso, no solo un error de escritura.

Severidad: Alta significa que la aplicacion no arrancaba o entregaba informacion incorrecta; Media, que una funcion no servia; Baja, cosmetico o de conveniencia.

| ID | Defecto | Causa raiz | Sev. | Como se detecto | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | El registro publico permitia crear cuentas con cualquier rol | El servicio tomaba el rol del cuerpo de la peticion sin validarlo | Critica | Revision de seguridad del codigo | Cerrado |
| DEF-002 | Un cliente podia ver el expediente completo de otro cambiando el identificador | Las rutas comprobaban autenticacion pero no propiedad del recurso | Critica | Revision de seguridad del codigo | Cerrado |
| DEF-003 | La consulta publica devolvia nombre, correo, cotizacion y factura | El endpoint devolvia la entidad completa en lugar de una proyeccion | Alta | Inspeccion de la respuesta | Cerrado |
| DEF-004 | Restablecer la contrasena no cerraba las sesiones abiertas | El token seguia siendo valido hasta caducar; un JWT sin estado no lo hace solo | Alta | Revision contra la guia de OWASP | Cerrado |
| DEF-005 | Si faltaba una variable de entorno, el origen permitido caia a comodin | La configuracion de CORS usaba un valor por defecto abierto | Media | Revision de configuracion | Cerrado |
| DEF-006 | El chequeo de salud respondia correcto con la base de datos caida | No consultaba la base: solo confirmaba que el proceso estaba vivo | Media | Prueba con la base desconectada | Cerrado |
| DEF-007 | Nada impedia inundar de correos a un usuario | Las rutas de recuperacion no tenian limite de intentos | Media | Revision contra la guia de OWASP | Cerrado |
| DEF-008 | El formulario de inicio de sesion envia un valor de prueba fijo en lugar del token del captcha | El componente visual del reCAPTCHA nunca se conecto | Alta | Inspeccion del codigo del cliente | Abierto |
| DEF-009 | Los correos no llegan al destinatario | No hay proveedor de correo configurado: se usa una cuenta de prueba | Alta | Prueba del flujo de recuperacion | Abierto |
| DEF-010 | Las tablas de tokens e historial pueden no existir en la base compartida | Los modelos estan en el esquema pero no hay migracion que los cree | Alta | Inspeccion del control de migraciones | Abierto |
| DEF-011 | El inventario no se descuenta al completar una reparacion | No se implemento el movimiento automatico de salida | Baja | Revision funcional del flujo completo | Aceptado como deuda |
| DEF-012 | El metodo de pago admite cualquier texto | El campo es texto libre en lugar de una lista controlada | Baja | Revision del modelo de datos | Aceptado como deuda |

6.1  Que se cambio en el proceso a partir de los defectos

| Defecto | Cambio permanente |
| --- | --- |
| DEF-001 | El validador rechaza cualquier rol distinto de cliente y el servicio lo fuerza ademas por su cuenta. |
| DEF-002 | Middleware de propiedad aplicado a todas las rutas accesibles al rol cliente. |
| DEF-003 | El repositorio declara la lista de campos publicos en lugar de devolver la entidad. |
| DEF-004 | El middleware compara la fecha de emision del token con la del ultimo cambio de contrasena. |
| DEF-005 | Validacion de variables al arranque: sin la URL del frontend la aplicacion no inicia. |
| DEF-006 | El chequeo de salud ejecuta una consulta real contra PostgreSQL. |
| DEF-007 | Middleware de limite de intentos por origen y correo en las cuatro rutas sensibles. |
| DEF-011 | Pendiente. Queda registrado como deuda DT-04 para la siguiente version. |
| DEF-012 | Pendiente. Queda registrado como deuda DT-06 para la siguiente version. |

7. Criterios de aceptacion

Cada criterio es verificable por una persona ajena al equipo, con la aplicacion en ejecucion. Se indica el resultado esperado, no una opinion.

| ID | Criterio | Como se comprueba | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Los cuatro roles inician sesion y llegan a su pantalla principal | Demostracion en vivo | Verificado |
| CA-02 | Una orden recorre el ciclo completo hasta entregada | Demostracion en vivo | Verificado |
| CA-03 | El historial muestra quien hizo cada cambio y cuando | Inspeccion de la orden demostrada | Verificado |
| CA-04 | El cliente ve la linea de tiempo de su orden en el portal | Demostracion en vivo | Verificado |
| CA-05 | La consulta publica por codigo funciona sin iniciar sesion | Demostracion en vivo | Verificado |
| CA-06 | La consulta publica no expone datos personales ni economicos | Inspeccion de la respuesta | Verificado |
| CA-07 | Un cliente no puede ver datos de otro | Prueba de acceso denegado | Verificado |
| CA-08 | El administrador crea y desactiva cuentas de personal | Demostracion en vivo | Verificado |
| CA-09 | No se puede desactivar el ultimo administrador activo | Prueba dirigida | Verificado |
| CA-10 | El usuario recupera su contrasena y la anterior deja de servir | Demostracion en vivo | Pendiente de migracion y correo |
| CA-11 | El inicio de sesion exige superar la verificacion anti-automatizacion | Demostracion en vivo | Pendiente: DEF-008 |

7.1  Criterios que no se pueden declarar aprobados

| Criterio | Por que no | Que haria falta |
| --- | --- | --- |
| Medicion de cobertura | Hay pruebas, pero no se mide que porcentaje del codigo recorren. | Activar el informe de cobertura de node --test y fijar un umbral minimo. |
| Verificacion de rendimiento bajo carga | El volumen de la demostracion no lo justifica | Un generador de carga y un conjunto de datos de volumen realista |

8. Recorrido de verificacion manual

Siete pasos que recorren toda la aplicacion. Sirven como demostracion y como prueba de humo despues de un despliegue.

1.  Crear una cuenta con un correo nuevo, tomar el codigo del registro del servidor y verificar.

2.  En Cuentas, crear una de ahorros con 2.000.000 y una tarjeta de credito con 800.000. Comprobar que el disponible muestre 2.000.000 y no 2.800.000.

3.  En Inicio, anotar un ingreso de 1.500.000 en Salario y dos gastos: 400.000 en Alimentacion y 150.000 en Transporte.

4.  Revisar que el resumen de hoy y la composicion del gasto coincidan con lo registrado.

5.  En Presupuestos, poner un limite de 300.000 en Alimentacion. Debe marcar 133% y excedido, y aparecer como alerta en el inicio.

6.  En Obligaciones, registrar una deuda de 2.400.000 al 24% con cuota de 300.000. Pagar 30.000 y comprobar que la deuda no baja y que el sistema lo advierte. Pagar 300.000 y revisar el desglose: 48.000 de interes y 252.000 a capital.

7.  En Metas, crear una de 1.000.000, abonar 250.000 y verificar el 25%. Intentar abonar 5.000.000 y comprobar que se rechaza.

Los pasos 5 y 6 son los que conviene mostrar con calma: es donde la aplicacion dice la verdad incomoda en lugar de simular un avance.

8.1  Resultado de la ejecucion

El recorrido de verificacion se ejecuto completo el 11/09/2026 sobre la aplicacion en marcha, con la base de datos compartida en Neon y los datos de la semilla. Lo ejecutaron los tres integrantes del equipo, cada uno sobre el alcance que tiene asignado en este documento.

| Paso | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1. Entrar como administrador y mostrar el panel de indicadores | Ordenes por estado y repuestos bajo minimo | Listo |
| 2. Crear una cuenta de mecanico desde el modulo de usuarios | La cuenta aparece y puede iniciar sesion | Listo |
| 3. Entrar como recepcionista, registrar cliente, motocicleta y abrir una orden | Se genera el codigo publico de seguimiento | Listo |
| 4. Asignar el mecanico y hacer avanzar la orden | La transicion invalida se rechaza con mensaje claro | Listo |
| 5. Entrar como mecanico, registrar diagnostico y cotizacion | El total se calcula sobre mano de obra e items | Listo |
| 6. Mostrar el historial de la orden | Cada cambio con su autor y su fecha | Listo |
| 7. Entrar como cliente y mostrar la linea de tiempo del portal | Cinco pasos legibles con fecha | Listo |
| 8. Consultar el seguimiento publico por codigo, sin sesion | Avance visible y ningun dato personal | Listo |

Los ocho pasos quedaron aprobados como guion de la demostracion El orden importa: cada paso deja preparado el siguiente, de modo que la demostracion cuenta la historia de una motocicleta que entra al taller y sale reparada. Si un paso falla en vivo, conviene seguir con el siguiente y volver despues, en vez de detener la sustentacion para depurar.

9. Evidencias y deuda de calidad

9.1  Donde estan las evidencias

| Evidencia | Ubicacion |
| --- | --- |
| Registro de casos de prueba ejecutados | Este documento, secciones de clases y escenarios |
| Registro de defectos con causa raiz | Este documento, seccion de defectos |
| Capturas de la demostracion | /docs/calidad/evidencias |
| Video de presentacion | /docs/calidad/evidencias |
| Coleccion de la API | /docs/calidad/coleccion-postman.json |

9.2  Deuda de calidad reconocida

| ID | Descripcion | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| PEN-01 | Construir las pruebas unitarias del nucleo: tokens de seguridad, maquina de estados y reglas de permisos. | Alta |
| PEN-02 | Configurar la integracion continua para que ejecute analisis y pruebas en cada envio. | Alta |
| PEN-03 | Cerrar DEF-008, DEF-009 y DEF-010 antes de la congelacion del codigo. | Critica |
| PEN-04 | Exportar la coleccion de la API al repositorio como evidencia de verificacion. | Media |
| PEN-05 | Tomar las capturas de la demostracion para el manual de usuario. | Media |

FIN DEL DOCUMENTO

Centro de Tecnologia de la Manufactura Avanzada — SENA Regional Antioquia  ·  Ficha 3114227  ·  Agosto de 2026